# TranscribIA — Recueil technique & déploiement on-premise

Édition localisée v1.1 — 2026-10-17

Le texte français fait foi. Cette édition couvre la France, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne et le Portugal. La langue ne choisit ni le pays de déploiement, ni les parties, ni le droit applicable. Lire l’annexe nationale à la fin du document selon le pays et l’usage réels.

Éditeur : OHADJA — SAS, 992 146 480 R.C.S. Paris, 60 rue François Ier, 75008 Paris · Contact protection des données : privacy@transcribia.eu

Recueil version 1.0 du 2026-07-25 — Public. Chaque chapitre est également disponible en document séparé sur demande.

# Dossier technique et sécurité (version publique) — TranscribIA

| Référence | TRB-CONF-01.06-P |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 2026-07-24 |
| Rédacteur | OHADJA |
| Classification | Public — document type, précisé lors de chaque contractualisation |

Version publique expurgée du dossier technique. Les détails opérationnels sensibles (exposition réseau détaillée, configuration précise du durcissement, chemins internes) ne figurent pas dans cette version. La version complète (référence TRB-CONF-01.06, classée confidentielle) est remise au client sur demande, dans le cadre d'un accord de confidentialité.

## 1. Objet et portée

Le présent dossier décrit l'architecture technique et les mesures de sécurité de la solution TranscribIA, à l'usage de votre DSI et de votre RSSI. Il couvre l'architecture applicative, la sécurité applicative, la sécurité de l'infrastructure en mode SaaS, les sauvegardes et la continuité d'activité, la supervision, ainsi que la gestion des vulnérabilités et des mises à jour.

Sauf mention contraire, la stack applicative est identique dans les deux modes de déploiement (Option A SaaS et Option B on-premise). Les sections relatives à l'infrastructure, aux sauvegardes et à la supervision décrivent le mode SaaS opéré par OHADJA ; en Option B, ces responsabilités incombent au client sur son infrastructure, sauf mission confiée à OHADJA.

## 2. Architecture applicative

### 2.1 Stack technique

| Couche | Technologie |
| --- | --- |
| Backend | Laravel 12 / PHP 8.3 |
| API | Laravel Sanctum (jetons Bearer hachés SHA-256) |
| Frontend | React 19 + TypeScript |
| Base de données | PostgreSQL 16, architecture schema-per-organisation |
| Cache / sessions / file d'attente | Redis 7 |
| Temps réel | Laravel Reverb (WebSocket) |
| Reverse proxy | Nginx 1.27 |
| Orchestration | Docker Compose — 8 services + sidecar antivirus |

### 2.2 Services et exposition réseau

Le déploiement Docker Compose comprend huit services (nginx, app, queue, scheduler, reverb, frontend, postgres, redis), auxquels s'ajoute un sidecar ClamAV.

Internet (HTTPS 443)
  -> [Traefik v3.6] (SaaS) — TLS, HSTS
  -> [Reverse proxy]
  -> [Application] — [Files d'attente / temps réel] — [Frontend]
  -> [Base de données] [Cache] [Antivirus]

Les composants internes (base de données, cache, files d'attente, antivirus, application) ne sont pas exposés à l'extérieur : ils communiquent uniquement au sein du réseau privé de l'orchestration. Seul le port 443 (HTTPS) est accessible depuis l'extérieur, via le reverse proxy Traefik, avec redirection automatique de 80 vers 443.

### 2.3 Isolation multi-tenant

L'isolation des organisations repose sur une architecture schema-per-organisation : chaque organisation dispose d'un schéma PostgreSQL dédié. Un middleware applicatif positionne le contexte tenant avant l'exécution de chaque requête, de sorte que les accès sont limités aux données de l'organisation concernée. Cette isolation logique empêche l'accès croisé aux données entre organisations.

## 3. Sécurité applicative

### 3.1 Authentification et gestion des accès

| Mesure | Détail |
| --- | --- |
| Jetons API | Laravel Sanctum, jetons Bearer hachés en SHA-256 en base |
| Mots de passe | Hachage bcrypt, coût 12 |
| Double authentification (2FA) | TOTP conforme RFC 6238, configurable par rôle ; secrets 2FA chiffrés en AES-256-CBC |
| Confirmation renforcée (step-up) | Nouvelle saisie du mot de passe exigée sur les actions destructives (suppression, restauration, modification de politique 2FA) |
| Contrôle d'accès (RBAC) | 5 niveaux : super_admin, agent / super_agent, manager, team_lead, user |
| Limitation de débit | Rate limiting Laravel sur les endpoints sensibles |
| Politiques web | CORS strict et politique de sécurité du contenu (CSP) active |

### 3.2 Protection des contenus téléversés

Chaque téléversement est analysé par un sidecar ClamAV 1.4 avant écriture disque :

- limite d'analyse : 2 Go ;

- signatures maintenues à jour via freshclam ;

- rejet des fichiers infectés, journalisation et alerte ;

- comportement « fail-open » journalisé en cas d'indisponibilité du scanner (à intégrer dans l'analyse de risque du client).

L'accès au streaming des fichiers audio s'effectue par URL signée temporaire (validité 30 minutes) ; aucun accès direct non autorisé n'est exposé publiquement.

### 3.3 Journalisation et audit

La traçabilité repose sur deux niveaux :

- un journal d'audit propre à chaque organisation (activity_logs) ;

- un journal des événements plateforme (public.audit_logs).

Les journaux couvrent les connexions, créations, modifications, suppressions, téléversements, traitements, erreurs, exports et opérations d'administration. Ils sont exportables en CSV/JSON pour les besoins d'audit du client.

### 3.4 Protection anti-SSRF des endpoints d'IA par organisation

La fonctionnalité de configuration LLM par organisation (URL de modèle auto-hébergé) est protégée contre les attaques de type SSRF (version 1.7.1) : validation de l'adresse cible, blocage des adresses internes et des services de métadonnées, restriction aux destinations publiques légitimes. Cette protection garantit qu'une URL de modèle configurée par une organisation ne peut être détournée pour atteindre des ressources internes.

### 3.5 Sécurité des traitements d'IA

- Voie primaire — inférence maîtrisée en Europe. Les fonctions d'IA reposent par défaut sur des serveurs GPU maîtrisés par OHADJA exécutant vLLM avec des modèles open-weights ([À COMPLÉTER : versions exactes — Qwen 3.6 ou Mistral]), hébergés en Europe (principalement Strasbourg et Paris) — ou, en Option B, dans l'infrastructure du client. Sur cette voie, aucune donnée n'est transmise à un fournisseur de modèle tiers ni hors EEE.

- Voie de secours. La passerelle OpenRouter (Claude, GPT…) n'est sollicitée qu'en basculement (failover), si la voie primaire est indisponible, avec non-entraînement (« no-train ») ; elle est désactivable par organisation (profil « UE strict »).

- Les données transmises au modèle se limitent aux sources sélectionnées par l'utilisateur (minimisation).

- Aucune donnée n'est utilisée pour entraîner des modèles propres à OHADJA.

- La passerelle LlmGateway assure un basculement multi-configurations par priorité (3 essais, backoff, délai d'expiration 300 s) et une rotation multi-comptes.

- Depuis la version 1.7.0, la configuration LLM par organisation est en mode « fail-closed » : une organisation disposant de ses propres configurations n'utilise jamais celles de la plateforme ; les clés sont isolées, chiffrées en base et jamais réaffichées ; les points de terminaison auto-hébergés sont protégés contre le SSRF (voir §3.4).

## 4. Sécurité de l'infrastructure (Option A — SaaS)

### 4.1 Serveur de production

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Hébergeur | Hostinger (KVM) |
| Localisation | Datacenter de Strasbourg, France |
| Système | Debian 12 |

### 4.2 Durcissement système

Le serveur de production fait l'objet d'un durcissement :

- accès d'administration par clé uniquement (aucune authentification par mot de passe) ;

- pare-feu en liste blanche (seuls les flux strictement nécessaires sont autorisés) ;

- bannissement automatique des tentatives d'accès répétées ;

- mises à jour de sécurité automatiques.

Chiffrement at-rest. Les sauvegardes sont chiffrées avant externalisation (age, X25519 + ChaCha20-Poly1305) ; le chiffrement du disque système dépend de l'offre du datacenter, une mise à niveau (LUKS/gocryptfs) étant planifiée.

### 4.3 Terminaison TLS et en-têtes de sécurité

Le reverse proxy Traefik v3.6 assure :

- la redirection 80 → 443 ;

- des certificats Let's Encrypt (EC384) ;

- TLS ≥ 1.2 avec suites fortes ;

- HSTS (1 an + preload), nosniff, referrer-policy ;

- un tableau de bord non exposé.

### 4.4 Serveurs d'inférence IA (voie primaire)

Les fonctions d'IA reposent, par défaut, sur des serveurs GPU maîtrisés par OHADJA, hébergés en Europe (principalement Strasbourg et Paris), exécutant vLLM avec des modèles open-weights ([À COMPLÉTER : versions exactes — Qwen 3.6 ou Mistral]). Ces serveurs bénéficient d'un durcissement équivalent à celui du serveur de production (accès par clé, pare-feu, TLS en transit). Aucune donnée client n'y est conservée au-delà du traitement de la requête, et aucune donnée n'est transmise à un fournisseur de modèle tiers ni hors EEE sur cette voie. Le recours à la passerelle OpenRouter est strictement limité au secours (voir §3.5).

## 5. Sauvegardes et continuité d'activité

### 5.1 Sauvegardes (Option A)

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Fréquence | Quotidienne |
| Chiffrement | age (X25519 + ChaCha20-Poly1305), avant externalisation |
| Externalisation | rclone vers Scaleway (France) |
| Rétention | 90 jours (sauvegardes complètes) / 30 jours (par organisation) |
| Détention des clés | OHADJA (l'hébergeur du stockage n'a accès qu'à des données chiffrées) |

### 5.2 Objectifs de reprise

| Indicateur | Objectif |
| --- | --- |
| RPO (perte de données maximale) | 24 heures |
| RTO (temps de rétablissement) | 4 heures |

Ces valeurs sont des objectifs d'exploitation destinés à cadrer les attentes contractuelles et les plans de continuité du client.

### 5.3 Test de reprise (DR drill)

Un exercice de reprise a été réalisé : la restauration a été vérifiée bit à bit. Avant toute restauration, un snapshot de sécurité de l'état courant est réalisé afin de limiter le risque d'écrasement irréversible. Les sauvegardes et restaurations sont granulaires par organisation, ce qui permet une reprise ciblée sans restaurer l'ensemble de la plateforme.

En Option B, les sauvegardes et la continuité relèvent de la responsabilité du client, sauf mission confiée à OHADJA.

## 6. Supervision

Une supervision 24/7 couvre la file d'attente, l'espace disque, les certificats et les dépendances tierces. Elle s'appuie sur :

- des alertes Slack et email, avec un digest quotidien ;

- un watchdog de reprise des traitements bloqués (intervalle de 5 minutes) ;

- un bouton d'annulation manuel côté utilisateur.

## 7. Gestion des vulnérabilités et des mises à jour

### 7.1 Gestion des vulnérabilités

OHADJA applique une gestion des vulnérabilités sur les composants qu'elle contrôle : framework applicatif, dépendances, conteneurs, images Docker, serveur applicatif, configuration de sécurité et bibliothèques critiques. Les correctifs sont priorisés selon leur criticité, leur exploitabilité et leur exposition.

### 7.2 Déploiement et rollback

| Mesure | Détail |
| --- | --- |
| Mode de déploiement | Uniquement par tags de version applicatifs |
| Contrôle post-déploiement | Health-check applicatif |
| Retour arrière (rollback) | Redéploiement du tag précédent |

En Option B, le déploiement effectif des mises à jour, correctifs et configurations de sécurité incombe au client, sauf mission de maintenance confiée à OHADJA.

## 8. Certifications — état réel

À la date du présent dossier, aucune certification de sécurité n'est obtenue. L'état d'avancement est le suivant :

- ISO/IEC 27001 : démarche structurée engagée, socle de 16 politiques de management de la sécurité de l'information formalisé, certification visée début 2027 ;

- SOC 2 Type I : audit planifié en 2026 ;

- HDS : à l'étude, pertinent uniquement en présence de données de santé ;

- SecNumCloud : en veille, non visé à court terme.

Ces éléments sont mentionnés à titre informatif et ne constituent pas des engagements de résultat.

## 9. Synoptique d'architecture

Le schéma d'architecture détaillé (services et flux) est remis au format Visio (.vsdx) lors de la phase d'implantation, sur la base des blocs figurant aux sections 2 et 4 du présent document.

Version publique expurgée. La version complète (TRB-CONF-01.06, classée confidentielle) est disponible sur demande, sous accord de confidentialité.

# Dossier de Conception Détaillée (DCD) — Déploiement on-premise de TranscribIA

| Référence | OHA-ONPREM-DCD-2026-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 2026-07-24 |
| Rédacteur / éditeur | OHADJA — éditeur et mainteneur du logiciel TranscribIA — 60 rue François 1er, 75008 Paris |
| Intégrateur / distributeur | Votre intégrateur (à préciser selon le projet) |
| Revendeur commercial | AMBASSADIA SARL (Monaco et France) — rôle commercial uniquement, sans exploitation ni accès aux données de production |
| Destinataire | Client — Direction des Systèmes d'Information (à personnaliser lors du projet) |
| Classification | Public — document type, adapté lors de chaque projet d'implantation |

Ce document est un modèle générique de conception détaillée pour le déploiement on-premise de la plateforme TranscribIA sur deux salles serveurs du Client (« Salle A », site principal, et « Salle B », site de secours). Il est adapté lors de chaque projet d'implantation aux spécificités du site. Les éléments propres au site (adressage IP, numéros de VLAN, emplacements en baie, matériel définitif, noms réels des salles) sont signalés par les marqueurs [À RENSEIGNER avec la DSI du Client] ou [À COMPLÉTER : …]. Les choix d'architecture (actif/secours, réplication, objectifs RPO/RTO) sont des propositions à valider lors de la phase d'implantation et de recette.

## Table des matières

- Objet et périmètre

- Architecture de haut niveau (technico-fonctionnelle et sécurité)

- Architecture de bas niveau (configurations, fonctions implémentées, synoptique de liaison)

- Synoptique détaillé de l'architecture

- Spécifications techniques des matériels proposés

- Raccordement réseau des matériels

- Schéma réseau de niveau 1 (global et par salle)

- Schéma logique niveaux 2 et 3 (VLAN, adressage, routage, pare-feu)

- Dimensionnement et évolutivité

- Plans d'adressage IP et VLAN

- Éléments de configuration spécifiques

- Matrices de flux jusqu'aux ports TCP/UDP

- Scénarios de bascule et de reprise sur panne

- Annexes

## 1. Objet et périmètre

### 1.1 Objet du document

Le présent Dossier de Conception Détaillée (DCD) décrit l'architecture technique proposée pour l'installation de la plateforme de transcription audio intelligente TranscribIA au sein de l'infrastructure du Client, en mode on-premise isolé (variante « zéro cloud »).

Il constitue le document de référence pour :

- la validation de l'architecture par la DSI du Client avant implantation ;

- le dimensionnement et l'acquisition du matériel ;

- la configuration réseau et sécurité ;

- la préparation du dossier de recette (voir 03_Dossier_Qualification_Cahier_Recette.md) ;

- l'exploitation courante (voir 02_Dossier_Exploitation.md).

### 1.2 Périmètre fonctionnel

TranscribIA est une plateforme de transcription audio intelligente couvrant la chaîne suivante :

- Dépôt de fichiers audio (upload) par les utilisateurs authentifiés ;

- Transcription automatique et diarisation (séparation des locuteurs) via un serveur de transcription GPU ;

- Exploitation par IA (correction, résumé, procès-verbal, chapitrage, suggestion d'identification des locuteurs) via un moteur LLM ;

- Exports au format Word (DOCX) ;

- Administration multi-organisations (multi-tenant), gestion des utilisateurs et des rôles, journalisation.

Formats audio pris en charge : mp3, wav, ogg, m4a, flac, webm, mp4, avi, mkv, mov, wmv — taille unitaire maximale 2500 Mo.

### 1.3 Périmètre technique du déploiement on-premise isolé

Dans la variante isolée retenue pour le Client, tous les composants s'exécutent au sein de l'infrastructure du Client :

- l'application (backend Laravel/PHP-FPM, workers de file d'attente, ordonnanceur, serveur WebSocket, frontend, reverse proxy) ;

- la base de données PostgreSQL et le cache/file Redis ;

- l'antivirus ClamAV ;

- le serveur de transcription GPU (transcription + diarisation, exécution locale) ;

- le moteur LLM auto-hébergé : serveur vLLM exécutant un modèle open-weights Qwen 3.6 ou Mistral [versions exactes à confirmer], exposé en endpoint local (port type 8000/TCP), via la fonctionnalité « configuration LLM par organisation » livrée en v1.7.0 (URL auto-hébergée supportée, avec garde anti-SSRF ; chaque organisation peut définir ses propres routes LLM).

Conséquence : aucun flux Internet sortant n'est requis pour le fonctionnement nominal. C'est cette variante qui fonde l'attestation « aucune donnée dans le cloud ».

### 1.4 Hors périmètre

- La fourniture des liens réseau inter-salles, des équipements actifs (commutateurs, routeurs, pare-feu) et du câblage, qui relèvent du Client.

- L'annuaire d'authentification externe (LDAP/AD/SSO) : non requis par TranscribIA en standard (comptes gérés en interne). Une intégration éventuelle est [À COMPLÉTER : besoin d'intégration SSO à confirmer avec la DSI].

- La fourniture des postes de travail des utilisateurs finaux.

- Les procédures d'exploitation et de recette, qui font l'objet de documents dédiés.

### 1.5 Terminologie du site

| Terme | Signification |
| --- | --- |
| Salle A (site principal) | Première salle serveurs du Client — proposée comme site actif (production) |
| Salle B (site de secours) | Seconde salle serveurs du Client — proposée comme site de secours passif |
| VLAN | Réseau local virtuel (segmentation de niveau 2) |
| RPO | Recovery Point Objective — perte de données maximale admissible |
| RTO | Recovery Time Objective — durée maximale de rétablissement du service |
| Tenant / organisation | Espace cloisonné d'une entité cliente interne (schéma PostgreSQL dédié) |

## 2. Architecture de haut niveau (technico-fonctionnelle et sécurité)

### 2.1 Principe général : actif Salle A / secours passif Salle B

L'architecture proposée repose sur deux salles serveurs :

- Salle A — site actif : héberge l'instance de production complète de TranscribIA. Tous les utilisateurs y sont dirigés en fonctionnement nominal.

- Salle B — site de secours passif : héberge une instance en attente (standby), maintenue à jour par réplication continue de la base de données et synchronisation des volumes de stockage. Elle n'est activée qu'en cas de perte du site principal (bascule) ou pour les opérations de maintenance planifiée.

Choix d'architecture proposé — à valider en implantation. Le modèle actif/passif est retenu pour sa simplicité opérationnelle et la maîtrise du risque de divergence de données (pas d'écriture concurrente sur deux sites). Une variante actif/actif n'est pas proposée : elle imposerait un mécanisme de résolution de conflits multi-maîtres inadapté au modèle transactionnel de l'application.

### 2.2 Vue technico-fonctionnelle (macro)

UTILISATEURS DU CLIENT
(postes de travail / réseau bureautique)
  | HTTPS 443
  v
VIP applicative (bascule DNS / IP virtuelle)
  |
  |-- ACTIF: SALLE A
  |     |-- Serveur applicatif (stack Docker)
  |     \-- Serveur GPU (transcription + LLM local)
  |
  \-- SECOURS (passif): SALLE B
        |-- Serveur applicatif (standby)
        \-- Serveur GPU (transcription + LLM local)
SALLE A -> SALLE B: Réplication PostgreSQL (streaming async)
SALLE A -> SALLE B: Synchronisation du stockage

Ce synoptique sera remis au format Microsoft Visio (.vsdx) lors de la phase d'implantation, complété des éléments propres au site.

### 2.3 Composants applicatifs (stack TranscribIA)

La plateforme est livrée sous forme d'une pile de conteneurs orchestrée par Docker Compose. Composants et rôles :

| Composant | Rôle | Port interne |
| --- | --- | --- |
| nginx | Reverse proxy — point d'entrée HTTP(S), en-têtes de sécurité, routage API / SPA / WebSocket | 80 (interne) ; exposition externe 443/80 |
| app | Backend Laravel 12 / PHP-FPM 8.3 — logique métier, API REST (Sanctum) | 9000 (FastCGI) |
| queue | Worker de file d'attente (files default, exports) | — |
| queue-ai | Worker dédié aux générations IA (file ai) | — |
| queue-media | Worker dédié au traitement média — fusion audio ffmpeg (file media) | — |
| scheduler | Ordonnanceur (tâches planifiées type cron, schedule:run toutes les 60 s) | — |
| reverb | Serveur WebSocket Laravel Reverb — notifications temps réel | 8080 |
| frontend | Interface React 19 / TypeScript (build statique servi par nginx) | 5173 |
| postgres | Base de données PostgreSQL 16 — multi-tenant schéma-par-organisation | 5432 (127.0.0.1) |
| redis | Cache, sessions, files d'attente | 6379 (127.0.0.1) |
| clamav | Sidecar antivirus — analyse de chaque upload avant écriture disque | 3310 |

Composants complémentaires propres à la variante isolée :

| Composant | Rôle | Port interne (indicatif) |
| --- | --- | --- |
| Serveur de transcription GPU | Transcription (whisperX) + diarisation (pyannote.audio) — interroge l'API applicative en pull | client de l'API 443 |
| Moteur LLM local | Inférence LLM auto-hébergée — serveur vLLM, modèle open-weights Qwen 3.6 ou Mistral [versions à confirmer] — pour les fonctions IA | 8000/TCP (vLLM) [à confirmer] |

### 2.4 Vue sécurité (macro)

La sécurité s'appuie sur une défense en profondeur, appliquée par le Client sur son infrastructure (l'exploitation on-premise place la maîtrise des contrôles chez le client) :

- Cloisonnement réseau : segmentation en VLAN (serveurs applicatifs, administration, stockage/réplication) ; les flux entre segments sont filtrés par le pare-feu du Client.

- Exposition minimale : seul le port 443/TCP (HTTPS) est exposé aux utilisateurs. Les ports de base de données, cache, WebSocket interne, FastCGI et antivirus ne sont jamais publiés hors de l'hôte / du réseau de conteneurs.

- Chiffrement en transit : TLS ≥ 1.2 sur l'accès utilisateur ; TLS interne recommandé pour la réplication inter-salles (voir §11.4).

- Chiffrement au repos : sauvegardes systématiquement chiffrées avec age (X25519 + ChaCha20-Poly1305) avant tout stockage secondaire ; chiffrement du disque système : recommandation d'implantation adressée au Client sur son infrastructure (LUKS/FDE), à arbitrer selon ses standards.

- Authentification et autorisation : comptes nominatifs, mots de passe bcrypt (cost 12), 2FA TOTP (RFC 6238) configurable par rôle, RBAC à 5 niveaux, jetons API Sanctum hashés SHA-256.

- Contrôle des contenus : analyse antivirus ClamAV systématique sur chaque upload (limite 2 Go, rejet + alerte, comportement fail-open journalisé).

- Anti-SSRF : garde sur les endpoints LLM d'organisation (validation IP, épinglage DNS, blocage des plages privées / metadata / loopback).

- Journalisation : audit trail par organisation (activity_logs) et plateforme (public.audit_logs), exportable CSV/JSON.

- Isolation multi-tenant : un schéma PostgreSQL distinct par organisation.

## 3. Architecture de bas niveau (configurations, fonctions implémentées, synoptique de liaison)

### 3.1 Fonctions implémentées par composant

| Composant | Fonctions implémentées |
| --- | --- |
| nginx | Terminaison HTTP interne ; en-têtes de sécurité (HSTS, X-Frame-Options SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy, CSP, Permissions-Policy) ; compression gzip des réponses JSON ; limite de corps de requête 2500 Mo ; routage /api → app:9000, /reverb/ → reverb:8080, / → frontend:5173 ; blocage des extensions exécutables sous /storage |
| app (Laravel) | API REST versionnée (/api/v1) ; authentification Sanctum ; middleware SetTenantSchema (résolution du tenant → SET search_path) ; RBAC ; rate limiting ; policies ; génération d'URLs signées temporaires (30 min) pour le streaming audio ; orchestration du pipeline de transcription |
| queue / queue-ai / queue-media | Traitement asynchrone : exports Word, générations IA, fusion audio (ffmpeg) |
| scheduler | Tâches planifiées : nettoyage, sauvegardes, watchdog de reprise des traitements bloqués |
| reverb | Diffusion d'événements temps réel (progression de transcription, notifications) |
| postgres | Persistance transactionnelle, isolation schéma-par-organisation, réplication en flux (streaming) vers Salle B |
| redis | Cache applicatif, stockage des sessions, back-end des files d'attente |
| clamav | Analyse antivirus des fichiers déposés, mise à jour des signatures (freshclam ; hors-ligne en environnement isolé — voir dossier d'exploitation) |
| Serveur GPU | Transcription whisperX, diarisation pyannote.audio ; interroge GET /api/files/pending, remonte progression et résultat |
| LLM local | Inférence pour correction, résumé, PV, chapitrage, suggestion de locuteurs |

### 3.2 Synoptique de liaison entre équipements (Salle A — actif)

[postes de travail / réseau bureautique]
  | 443/TCP (HTTPS)
  v
[Pare-feu / LB (équipement Client)]
  | 443/TCP
  v
[SERVEUR APPLICATIF (hôte Docker)]
  | nginx --9000--> app
  | nginx --5173--> frontend
  | nginx --8080--> reverb
  | 5432: postgres; 6379: redis; 3310: clamav
  | postgres -- 5432/TCP réplication streaming (async) vers Salle B
  |
[Serveur GPU (transcription + LLM local)]
  | transcript. (whisperX + pyannote) --443--> API app (poll)
  | transcript. <--------------------------> API app (poll)
  \ LLM local <----[ex. 8000]---- app (requêtes IA)

Ce synoptique sera remis au format Microsoft Visio (.vsdx) lors de la phase d'implantation, complété des éléments propres au site.

### 3.3 Configuration de conteneurisation

- Orchestration Docker Compose ; chaque service est isolé, avec limites de ressources (mémoire/CPU) définies.

- Durcissement des conteneurs : no-new-privileges:true, cap_drop: ALL (nginx ne conserve que NET_BIND_SERVICE, CHOWN, SETUID, SETGID), systèmes de fichiers en lecture seule là où applicable, tmpfs pour les répertoires temporaires.

- Réseau Docker de type bridge interne : les services communiquent par leurs noms de service ; seul nginx est raccordé au réseau exposé.

- Journaux conteneurs en rotation (json-file, max 10 Mo × 3 fichiers par service).

## 4. Synoptique détaillé de l'architecture

Figure 1 — Synoptique détaillé de l'architecture on-premise à deux salles (Salle A, site principal actif / Salle B, site de secours passif), composants et interconnexions (version Visio .vsdx remise en phase d'implantation).

### 4.1 Inventaire des composants et localisation

| # | Composant | Salle | Baie | Rôle | Alimentation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serveur applicatif (actif) | Salle A | [À RENSEIGNER] | Stack Docker TranscribIA (prod) | Onduleur A [À RENSEIGNER] |
| 2 | Serveur GPU transcription/LLM (actif) | Salle A | [À RENSEIGNER] | Transcription + inférence LLM | Onduleur A [À RENSEIGNER] |
| 3 | Serveur applicatif (secours) | Salle B | [À RENSEIGNER] | Stack Docker TranscribIA (standby) | Onduleur B [À RENSEIGNER] |
| 4 | Serveur GPU transcription/LLM (secours) | Salle B | [À RENSEIGNER] | Transcription + inférence LLM (standby) | Onduleur B [À RENSEIGNER] |
| 5 | Stockage de sauvegarde | [À RENSEIGNER : Salle A/Salle B/tiers] | [À RENSEIGNER] | Dépôt des sauvegardes chiffrées | [À RENSEIGNER] |
| 6 | Commutateurs / pare-feu | Salle A + Salle B | [À RENSEIGNER] | Segmentation, filtrage, liaison inter-salles | [À RENSEIGNER] |

Les emplacements précis en baie, l'affectation aux onduleurs et le positionnement du stockage de sauvegarde sont [À RENSEIGNER avec la DSI du Client].

### 4.2 Interconnexions logiques

| Lien | De | Vers | Nature | Sécurité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Utilisateurs | Serveur applicatif Salle A (VIP) | HTTPS 443 | TLS ≥ 1.2 |
| L2 | Serveur applicatif Salle A | Serveur applicatif Salle B | Réplication PostgreSQL 5432 | TLS interne recommandé |
| L3 | Serveur applicatif Salle A | Serveur applicatif Salle B | Synchronisation stockage 22 (rsync/SSH) | SSH |
| L4 | Serveur GPU Salle A | API app Salle A | HTTPS 443 (poll pending/progress/complete) | TLS + jeton |
| L5 | app Salle A | LLM local Salle A (vLLM — Qwen 3.6 / Mistral) | HTTP(S) 8000 [à confirmer] | Réseau interne / TLS interne |
| L6 | Administration | Serveurs (Salle A + Salle B) | SSH 22 depuis VLAN admin | Clé SSH + 2FA bastion [À RENSEIGNER] |

Le synoptique détaillé complet (composants + baies + interconnexions physiques) sera remis au format Microsoft Visio (.vsdx) lors de la phase d'implantation, complété des éléments propres au site.

## 5. Spécifications techniques des matériels proposés

Les caractéristiques ci-dessous constituent un gabarit de dimensionnement à ajuster selon la volumétrie réelle du Client (voir §9). Les documentations fournisseur détaillées seront jointes en annexe lors du choix définitif du matériel.

### 5.1 Serveur applicatif (type)

| Caractéristique | Spécification proposée |
| --- | --- |
| Processeur | 8 à 16 cœurs physiques (x86-64, génération récente) |
| Mémoire vive | 32 à 64 Go RAM ECC |
| Stockage système | 2 × SSD NVMe en RAID 1 (OS + conteneurs) |
| Stockage données | NVMe en RAID (RAID 1 ou RAID 10 selon volumétrie) — voir §9 |
| Réseau | 2 × 10 GbE (agrégation / redondance) + interface d'administration dédiée (IPMI/iDRAC/iLO) |
| Alimentation | Double alimentation redondante, raccordée à deux circuits onduleurs |
| Système | Linux serveur durci (ex. Debian 12 / équivalent supporté) |

### 5.2 Serveur GPU de transcription et LLM local (type)

| Caractéristique | Spécification proposée |
| --- | --- |
| GPU | ≥ 16 Go de VRAM (type NVIDIA RTX 4090 24 Go, L4 24 Go, A10 24 Go) — à dimensionner selon volumétrie et parallélisme souhaité |
| Processeur | 8 à 16 cœurs physiques |
| Mémoire vive | 64 à 128 Go RAM (l'inférence LLM local et la diarisation sont mémoire-intensives) |
| Stockage | NVMe rapide (modèles + fichiers de travail) — dimensionnement selon modèles chargés |
| Réseau | 2 × 10 GbE |
| Alimentation | Double alimentation redondante |
| Pilotes | Pilotes GPU + runtime conteneur GPU (ex. NVIDIA Container Toolkit) |
| Moteur LLM local | Serveur vLLM exécutant un modèle open-weights — Qwen 3.6 ou Mistral [versions exactes à confirmer] — endpoint local (port type 8000/TCP) |
| Moteur de transcription | whisperX (transcription) + pyannote.audio (diarisation) |

Note de dimensionnement GPU. Le choix du GPU conditionne (a) le débit de transcription (nombre d'heures d'audio traitées par heure), (b) la taille du modèle LLM local (vLLM — Qwen 3.6 ou Mistral) exécutable et sa latence. Un GPU 24 Go permet d'héberger un modèle open-weights de taille moyenne servi par vLLM et une file de transcription simultanée. Pour un volume élevé, prévoir soit un GPU de plus grande capacité, soit un second serveur GPU (scaling horizontal — voir §9). La consommation VRAM dépend du modèle retenu et de sa quantification [à figer à l'implantation].

### 5.3 Stockage de sauvegarde

| Caractéristique | Spécification proposée |
| --- | --- |
| Capacité | ≥ 3 × la volumétrie de production (rétention 90 j) — [À DIMENSIONNER §9] |
| Emplacement | Salle distincte du site actif (idéalement Salle B ou baie de sauvegarde dédiée) [À RENSEIGNER] |
| Nature | Baie NAS / serveur de stockage / bibliothèque — [À RENSEIGNER selon standards Client] |
| Chiffrement | Sauvegardes chiffrées age avant écriture ; chiffrement disque recommandé en complément (infra Client) |

## 6. Raccordement réseau des matériels

### 6.1 Principes de raccordement

- Chaque serveur dispose d'au moins deux interfaces de données agrégées (LACP) vers deux commutateurs distincts pour la redondance, plus une interface d'administration hors-bande (IPMI/iDRAC/iLO) sur le VLAN d'administration.

- Les serveurs applicatifs sont raccordés au VLAN serveurs applicatifs ; l'interface de réplication/stockage peut être portée par un VLAN stockage/réplication dédié (recommandé) pour isoler le trafic inter-salles.

- La liaison inter-salles Salle A ↔ Salle B doit offrir une bande passante et une latence compatibles avec la réplication continue (voir §9.4) — caractéristiques du lien [À RENSEIGNER avec la DSI].

### 6.2 Tableau de raccordement (type)

| Serveur | Interface | VLAN | Débit | Commutateur | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Applicatif Salle A | eth0+eth1 (LACP) | Serveurs app [À RENSEIGNER] | 2×10 GbE | SW-A-1 / SW-A-2 | Trafic applicatif |
| Applicatif Salle A | eth2 | Stockage/réplication [À RENSEIGNER] | 10 GbE | SW-A-x | Réplication + synchro |
| Applicatif Salle A | mgmt | Administration [À RENSEIGNER] | 1 GbE | SW-MGMT | Hors-bande |
| GPU Salle A | eth0+eth1 (LACP) | Serveurs app [À RENSEIGNER] | 2×10 GbE | SW-A-1 / SW-A-2 | Poll API + IA |
| Applicatif Salle B | eth0+eth1 (LACP) | Serveurs app [À RENSEIGNER] | 2×10 GbE | SW-B-1 / SW-B-2 | Standby |
| Applicatif Salle B | eth2 | Stockage/réplication [À RENSEIGNER] | 10 GbE | SW-B-x | Réception réplication |
| GPU Salle B | eth0+eth1 (LACP) | Serveurs app [À RENSEIGNER] | 2×10 GbE | SW-B-1 / SW-B-2 | Standby |

Ce tableau de raccordement sera remis au format Microsoft Visio (.vsdx) lors de la phase d'implantation, complété des éléments propres au site.

## 7. Schéma réseau de niveau 1 (global et par salle)

### 7.1 Schéma global (niveau 1)

Figure 2 — Schéma réseau de niveau 1 : cœur de réseau, commutateurs, serveurs et lien inter-salles Salle A ↔ Salle B (version Visio .vsdx remise en phase d'implantation).

Version texte du synoptique :

[postes de travail / réseau bureautique]
  | 443/TCP
  v
[Cœur de réseau / Pare-feu (Client)]
  |
  \-- liaison inter-salles (VLAN réplication/stockage)
        |-- SALLE A (ACTIF)
        |     SW-A-1 / SW-A-2
        |     Serveur applicatif + GPU
        |
        \-- SALLE B (SECOURS (passif))
              SW-B-1 / SW-B-2
              Serveur applicatif + GPU
        SALLE A <----> SALLE B

### 7.2 Schéma de salle — Salle A (actif)

SALLE A
  SW-A-1 === (LACP) === SW-A-2
      |                     |
      |-- Serveur applicatif (Docker)
      |-- Serveur GPU (whisperX + LLM local)
      \-- mgmt (VLAN admin)
            SW-MGMT ---> vers bastion d'admin
  | VLAN réplication/stockage -> SALLE B

### 7.3 Schéma de salle — Salle B (secours passif)

SALLE B
  SW-B-1 === (LACP) === SW-B-2
      |                     |
      |-- Serveur applicatif (standby — réception réplication)
      |-- Serveur GPU (standby)
      \-- mgmt (VLAN admin)
            SW-MGMT ---> vers bastion d'admin
  ^ VLAN réplication/stockage <- SALLE A

Ces schémas réseau de niveau 1 seront remis au format Microsoft Visio (.vsdx) lors de la phase d'implantation, complétés des éléments propres au site.

## 8. Schéma logique niveaux 2 et 3 (VLAN, adressage, routage, pare-feu)

Figure 3 — Schéma logique niveaux 2 et 3 : VLAN, plan d'adressage IP, pare-feu et règles de filtrage (version Visio .vsdx remise en phase d'implantation).

### 8.1 VLAN proposés

| VLAN (fonction) | N° VLAN | Usage |
| --- | --- | --- |
| Serveurs applicatifs | [À RENSEIGNER — ex. 10] | Serveurs applicatifs et GPU, flux applicatifs, exposition VIP 443 |
| Administration | [À RENSEIGNER — ex. 20] | Interfaces hors-bande (IPMI), SSH d'exploitation, bastion, supervision |
| Stockage / réplication | [À RENSEIGNER — ex. 30] | Réplication PostgreSQL et synchronisation de stockage inter-salles |

Le VLAN stockage/réplication est proposé pour isoler le trafic inter-salles à fort volume et le protéger. À défaut, la réplication peut transiter par le VLAN serveurs applicatifs avec filtrage — à arbitrer avec la DSI.

### 8.2 Plan d'adressage IP type (RFC 1918 — exemple à substituer)

Les adresses ci-dessous sont des exemples RFC 1918 à remplacer intégralement par le plan d'adressage réel du Client. Elles n'ont qu'une valeur illustrative de structure.

| VLAN | Sous-réseau (exemple) | Passerelle (exemple) | Hôtes (exemple) |
| --- | --- | --- | --- |
| Serveurs app Salle A | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 | app Salle A 10.10.10.11, GPU Salle A 10.10.10.12, VIP 10.10.10.10 |
| Serveurs app Salle B | 10.10.11.0/24 | 10.10.11.1 | app Salle B 10.10.11.11, GPU Salle B 10.10.11.12 |
| Administration | 10.10.20.0/24 | 10.10.20.1 | bastion 10.10.20.5, IPMI app Salle A 10.10.20.11, IPMI app Salle B 10.10.20.21 |
| Stockage/réplication | 10.10.30.0/24 | 10.10.30.1 | réplication Salle A 10.10.30.11, réplication Salle B 10.10.30.21 |

[À RENSEIGNER avec la DSI du Client : plan d'adressage réel, masques, passerelles, VIP.]

### 8.3 Routage

- Le routage inter-VLAN est assuré par le pare-feu / routeur du Client, avec filtrage explicite (aucun any-any).

- La VIP applicative (adresse virtuelle de service) est portée soit par un équilibreur/pare-feu, soit par un mécanisme de VIP inter-salles, permettant la bascule Salle A → Salle B (voir §13).

- La résolution DNS interne pointe le nom de service (ex. transcribia.interne.local [À RENSEIGNER]) vers la VIP active.

### 8.4 Pare-feu (principes)

- Politique par défaut : deny all, autorisations explicites conformes à la matrice de flux (§12).

- Seul le flux utilisateurs → VIP en 443/TCP est ouvert depuis le réseau bureautique.

- Les flux inter-salles (réplication 5432, synchro 22) sont restreints aux adresses des serveurs concernés, sur le VLAN dédié.

- L'administration (SSH 22) n'est ouverte que depuis le VLAN administration / le bastion.

- Aucun flux Internet sortant autorisé en fonctionnement nominal (variante isolée).

## 9. Dimensionnement et évolutivité

### 9.1 Paramètres de dimensionnement

Le dimensionnement dépend principalement de :

- le volume d'audio déposé (heures/mois) ;

- la durée moyenne des enregistrements et leur format ;

- le nombre d'utilisateurs simultanés ;

- le recours aux fonctions IA (générations LLM local, gourmandes en GPU) ;

- la rétention des données (durée de conservation paramétrée par organisation).

### 9.2 Volumétrie audio (ordre de grandeur)

Un enregistrement audio compressé représente typiquement 30 à 60 Mo par heure ; non compressé (wav), plusieurs centaines de Mo par heure. La transcription JSON associée peut atteindre plusieurs Mo pour une longue séance (≈ 16 Mo bruts pour un conseil de 5 h, compressés 5 à 8× sur le réseau).

[À COMPLÉTER : volumétrie cible du Client — nombre de séances/mois, durée moyenne, nombre d'organisations internes, rétention souhaitée] → permet de calculer la capacité de stockage de production et de sauvegarde.

### 9.3 Stratégies d'évolutivité

- Scaling vertical : augmentation CPU/RAM/NVMe du serveur applicatif ; augmentation VRAM/GPU du serveur de transcription.

- Ajout de workers : la charge de traitement asynchrone (transcription en aval, exports, IA) se répartit sur des workers de file d'attente ; on peut augmenter le nombre de workers queue, queue-ai, queue-media et ajouter un second serveur GPU pour paralléliser la transcription et l'inférence LLM.

- Séparation des rôles : en forte charge, la base PostgreSQL et/ou le serveur GPU peuvent être déportés sur des hôtes dédiés.

### 9.4 Contraintes liées à la réplication inter-salles

La réplication PostgreSQL en flux (streaming) asynchrone et la synchronisation de stockage imposent une liaison Salle A ↔ Salle B suffisante :

- bande passante dimensionnée sur le débit d'écriture de production (WAL PostgreSQL + nouveaux fichiers audio) ;

- latence maîtrisée pour limiter le retard de réplication (replication lag) et donc le RPO effectif.

[À RENSEIGNER avec la DSI : caractéristiques du lien inter-salles (débit, latence, redondance).]

## 10. Plans d'adressage IP et VLAN (tableaux types)

### 10.1 Tableau VLAN (à compléter)

| N° VLAN | Nom | Sous-réseau | Passerelle | Salle(s) | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| […] | Serveurs applicatifs Salle A | […] | […] | Salle A | Stack app + GPU actif |
| […] | Serveurs applicatifs Salle B | […] | […] | Salle B | Stack app + GPU secours |
| […] | Administration | […] | […] | Salle A+Salle B | Hors-bande, SSH, supervision |
| […] | Stockage / réplication | […] | […] | Salle A+Salle B | Réplication BDD + synchro stockage |

### 10.2 Tableau d'adressage des hôtes (à compléter)

| Hôte | Rôle | VLAN | Adresse IP | Salle | Baie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| […] | Serveur app (actif) | […] | […] | Salle A | […] |
| […] | Serveur GPU (actif) | […] | […] | Salle A | […] |
| […] | Serveur app (secours) | […] | […] | Salle B | […] |
| […] | Serveur GPU (secours) | […] | […] | Salle B | […] |
| […] | VIP applicative | […] | […] | (virtuelle) | — |
| […] | Bastion d'administration | […] | […] | […] | […] |

[À RENSEIGNER avec la DSI du Client.]

## 11. Éléments de configuration spécifiques

### 11.1 Durcissement du système d'exploitation

- Accès SSH par clé uniquement (PasswordAuthentication no, PermitRootLogin prohibit-password).

- Pare-feu hôte (nftables/ufw) : politique deny incoming, ouverture explicite conforme à la matrice de flux (§12).

- fail2ban sur le service SSH.

- Mises à jour de sécurité maîtrisées (voir variante isolée §11.5).

- Comptes nominatifs, sudo tracé, pas de compte partagé.

- Horodatage NTP synchronisé (source interne au Client).

### 11.2 Durcissement Docker

- no-new-privileges:true sur tous les services ; cap_drop: ALL avec ajout minimal des capacités nécessaires (nginx : NET_BIND_SERVICE, CHOWN, SETUID, SETGID).

- Montages en lecture seule pour le code applicatif et les volumes non modifiables.

- Aucune publication de port au-delà de l'hôte hormis le point d'entrée (443/80 via le reverse proxy) ; PostgreSQL et Redis liés à 127.0.0.1 uniquement.

- Limites de ressources (mémoire/CPU) par service.

- Images épinglées à des versions précises ; registre local en environnement isolé (voir §11.5).

### 11.3 TLS interne

- Terminaison TLS utilisateur en amont (pare-feu/LB du Client ou reverse proxy) avec certificat émis par l'autorité de certification interne du Client [À RENSEIGNER : PKI interne / procédure de délivrance].

- TLS ≥ 1.2, suites fortes, HSTS activé, redirection 80 → 443.

- Réplication PostgreSQL et synchronisation de stockage : chiffrement du canal recommandé (TLS PostgreSQL / SSH) — voir §11.4.

### 11.4 Comptes de service et secrets

- Comptes de service dédiés et de moindre privilège pour : la réplication PostgreSQL (rôle de réplication), la synchronisation de stockage (compte SSH restreint), le serveur GPU (jeton API applicatif dédié).

- Secrets (mots de passe BDD/Redis, clés) stockés hors du code, dans les fichiers .env protégés (droits restreints), voire un coffre [À COMPLÉTER : coffre de secrets Client si disponible].

- Clés de chiffrement des sauvegardes (age) détenues et conservées par le Client, hors des serveurs sauvegardés.

### 11.5 Variante isolée — mises à jour hors-ligne

En environnement isolé (sans Internet) :

- Images Docker et paquets système : approvisionnement via un dépôt local / registre interne alimenté par un poste relais contrôlé, ou par supports maîtrisés. Aucune récupération directe depuis Internet en production.

- Signatures antivirus ClamAV (freshclam) : mise à jour hors-ligne — récupération des bases sur un poste connecté, contrôle d'intégrité, transfert vers le serveur — [procédure à définir avec la DSI] (voir dossier d'exploitation, fiche EXPL-13).

- Modèles LLM (poids open-weights Qwen 3.6 / Mistral servis par vLLM) et de transcription : chargés une fois lors de l'implantation ; mises à jour par cycle maîtrisé.

## 12. Matrices de flux jusqu'aux ports TCP/UDP

Matrice à reporter dans le template du Client s'il en fournit un. Elle décrit l'ensemble des flux de la solution. En variante isolée, aucun flux Internet sortant n'est requis en fonctionnement nominal.

### 12.1 Flux applicatifs internes (au sein d'un site)

| # | Source | Destination | Protocole | Port | Sens | Chiffrement | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Postes utilisateurs | VIP applicative (nginx) | TCP | 443 | Entrant | TLS ≥ 1.2 | Accès HTTPS à l'application |
| F02 | Postes utilisateurs | VIP applicative (nginx) | TCP | 80 | Entrant | Redirigé → 443 | Redirection HTTP vers HTTPS |
| F03 | nginx | app (PHP-FPM) | TCP | 9000 | Interne | Réseau conteneurs | FastCGI — traitement API/Laravel |
| F04 | nginx | frontend | TCP | 5173 | Interne | Réseau conteneurs | Service de l'interface React (SPA) |
| F05 | nginx | reverb | TCP | 8080 | Interne | Réseau conteneurs | WebSocket temps réel (/reverb/) |
| F06 | app / queue / scheduler | postgres | TCP | 5432 | Interne | Réseau conteneurs (127.0.0.1) | Accès base de données |
| F07 | app / queue / scheduler | redis | TCP | 6379 | Interne | Réseau conteneurs (127.0.0.1) | Cache, sessions, files d'attente |
| F08 | app | clamav | TCP | 3310 | Interne | Réseau conteneurs | Analyse antivirus des uploads |

### 12.2 Flux de transcription et IA (au sein d'un site — variante isolée)

| # | Source | Destination | Protocole | Port | Sens | Chiffrement | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F09 | Serveur GPU (worker transcription) | API app (VIP/nginx) | TCP | 443 | Interne | TLS + jeton | Poll GET /api/files/pending, POST …/progress, POST …/complete |
| F10 | app / queue-ai | LLM local — serveur vLLM (Qwen 3.6 / Mistral) | TCP | 8000 (vLLM) [à confirmer] | Interne | Réseau interne / TLS interne | Requêtes d'inférence IA (correction, résumé, PV, chapitrage) sur modèle open-weights auto-hébergé |

### 12.3 Flux inter-salles (Salle A ↔ Salle B)

| # | Source | Destination | Protocole | Port | Sens | Chiffrement | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F11 | postgres Salle A (primaire) | postgres Salle B (standby) | TCP | 5432 | Salle A → Salle B | TLS PostgreSQL recommandé | Réplication en flux (streaming) asynchrone |
| F12 | Serveur app Salle A | Serveur app Salle B | TCP | 22 | Salle A → Salle B | SSH | Synchronisation des volumes de stockage (rsync sur SSH) |

### 12.4 Flux d'administration et de supervision

| # | Source | Destination | Protocole | Port | Sens | Chiffrement | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F13 | Bastion / VLAN admin | Serveurs (Salle A + Salle B) | TCP | 22 | Entrant (admin) | SSH (clé) | Administration système |
| F14 | Superviseur | Serveurs / services | TCP | [À RENSEIGNER — ex. 9100/9090] | Interne | Selon outil | Supervision (métriques, sondes santé) |
| F15 | Serveurs | Serveur NTP interne | UDP | 123 | Sortant (interne) | — (source interne de confiance) | Synchronisation horaire |
| F16 | Serveurs | Serveur DNS interne | UDP/TCP | 53 | Sortant (interne) | — | Résolution de noms interne |
| F17 | Interfaces IPMI/iDRAC/iLO | VLAN administration | TCP | [443/623 selon constructeur] | Interne | TLS | Administration hors-bande |

### 12.5 Flux de mises à jour (variante isolée)

| # | Source | Destination | Protocole | Port | Sens | Chiffrement | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F18 | Serveurs | Dépôt local / registre interne | TCP | [À RENSEIGNER — ex. 443/5000] | Interne | TLS interne | Récupération d'images Docker et paquets (dépôt hors-ligne) |
| F19 | (hors production) Poste relais | (support maîtrisé) | — | — | — | — | Approvisionnement des signatures ClamAV et paquets, hors production |

Variante isolée — synthèse : aucun flux F vers Internet en fonctionnement nominal. Les mises à jour transitent exclusivement par un dépôt local alimenté de façon maîtrisée. En variante non isolée (le cas échéant, à la demande du Client), les flux sortants éventuels (passerelle LLM externe, sauvegarde externalisée) seraient ajoutés et documentés séparément — non retenus ici.

## 13. Scénarios de bascule et de reprise sur panne

Les objectifs affichés sont des objectifs d'architecture cible à valider en recette (voir 03_Dossier_Qualification_Cahier_Recette.md, groupe T-BASCULE). Objectif global : RTO 4 h ; RPO 24 h maximum, avec pour cible RPO ≤ 15 min en réplication continue (à confirmer en recette selon la liaison inter-salles).

### 13.1 Panne d'un service applicatif (au sein de Salle A)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Détection | Sonde de santé du conteneur (Docker healthcheck) + supervision ; restart: unless-stopped |
| Actions | Redémarrage automatique du conteneur ; si nginx redémarre après app, appliquer le réamorçage nginx (voir dossier d'exploitation, piège 502) |
| RTO estimé | Quelques secondes à minutes (redémarrage conteneur) |
| RPO | Nul (aucune perte de données — base intacte) |

### 13.2 Panne du serveur applicatif Salle A (matériel), site principal par ailleurs disponible

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Détection | Supervision (perte d'hôte), échec des sondes |
| Actions | Redémarrage matériel / intervention ; si indisponibilité prolongée, bascule vers Salle B (§13.3) |
| RTO estimé | Selon intervention matérielle ; sinon bascule Salle B < 4 h |
| RPO | Nul si base et stockage intacts |

### 13.3 Perte de la Salle A → promotion Salle B (bascule)

Figure 4 — Chronologie de bascule en cas de perte du site principal (Salle A) : promotion du standby (Salle B) et bascule VIP/DNS, objectif RTO 4 h (version Visio .vsdx remise en phase d'implantation).

Version texte du synoptique :

AVANT (nominal)
  SALLE A app (PRIMARY) ---> SALLE B app (STANDBY)
                       réplication
  VIP -> SALLE A
  UTILISATEURS DU CLIENT -> SALLE A; SALLE B: en attente

APRÈS BASCULE
  SALLE A app (perdue)  X  SALLE B app (PRIMARY)
  VIP bascule vers SALLE B
  UTILISATEURS DU CLIENT -> SALLE B

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Détection | Perte de la Salle A (supervision, absence de réponse VIP, alerte site) |
| Actions | 1) Décision de bascule (astreinte) ; 2) Promotion du standby PostgreSQL Salle B en primaire ; 3) Démarrage de la stack applicative Salle B en mode actif ; 4) Bascule VIP / DNS vers Salle B ; 5) Redirection du serveur GPU Salle B vers l'API Salle B ; 6) Vérifications de santé (voir cahier de recette) |
| RTO estimé | ≤ 4 h (objectif) |
| RPO estimé | ≤ 24 h garanti ; ≤ 15 min visé en réplication continue (retard de réplication au moment de la perte) — à mesurer en recette |

### 13.4 Retour arrière (retour sur Salle A après réparation)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Actions | 1) Reconstruction du serveur Salle A ; 2) Resynchronisation depuis Salle B (Salle A devient standby) ; 3) Fenêtre de maintenance planifiée ; 4) Re-bascule contrôlée VIP → Salle A ; 5) Vérifications |
| RTO | Opération planifiée hors incident (fenêtre de maintenance) |
| RPO | Nul (resynchronisation complète avant re-bascule) |

### 13.5 Perte des deux salles → restauration depuis sauvegardes

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Détection | Perte simultanée Salle A + Salle B (sinistre majeur) |
| Actions | 1) Reconstruction d'une plateforme (site de repli / matériel de remplacement) ; 2) Restauration depuis la dernière sauvegarde chiffrée (age) ; 3) Vérification d'intégrité ; 4) Remise en service |
| RTO estimé | Fonction de la disponibilité du matériel de remplacement — au-delà du RTO nominal ; à cadrer dans le PCA du Client |
| RPO estimé | ≤ 24 h (dernière sauvegarde quotidienne) |

### 13.6 Corruption de données → restauration granulaire par organisation

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Détection | Anomalie applicative, signalement, contrôle d'intégrité |
| Actions | 1) Snapshot de sécurité de l'état courant (anti-écrasement) ; 2) Restauration granulaire du seul schéma de l'organisation concernée depuis la sauvegarde ; 3) Vérification ; 4) Reprise |
| RTO estimé | Court (périmètre limité à une organisation) |
| RPO estimé | ≤ 24 h pour l'organisation restaurée |

### 13.7 Synthèse des objectifs

| Scénario | RTO (objectif) | RPO (objectif) |
| --- | --- | --- |
| Panne d'un service | Minutes | Nul |
| Panne serveur applicatif (site dispo) | Selon intervention / < 4 h | Nul |
| Perte Salle A → Salle B | ≤ 4 h | ≤ 24 h (≤ 15 min visé) |
| Perte des deux salles | Selon PCA (matériel) | ≤ 24 h |
| Corruption de données | Court (par organisation) | ≤ 24 h |

Ces objectifs sont ceux de l'architecture cible proposée. Ils seront mesurés et confirmés lors de la recette (T-BASCULE) et pourront être ajustés selon les résultats et les moyens (liaison inter-salles, matériel de secours).

## 14. Annexes

### Annexe A — Récapitulatif des ports (référence rapide)

| Service | Port | Protocole | Exposition |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTPS utilisateur | 443 | TCP | Externe (VIP) |
| HTTP (redirection) | 80 | TCP | Externe (VIP) → 443 |
| PHP-FPM (app) | 9000 | TCP | Interne conteneurs |
| Frontend | 5173 | TCP | Interne conteneurs |
| Reverb (WebSocket) | 8080 | TCP | Interne conteneurs |
| PostgreSQL | 5432 | TCP | Interne (127.0.0.1) + réplication inter-salles |
| Redis | 6379 | TCP | Interne (127.0.0.1) |
| ClamAV | 3310 | TCP | Interne conteneurs |
| LLM local (serveur vLLM — Qwen 3.6 / Mistral) | 8000 [à confirmer] | TCP | Interne |
| SSH (admin + synchro) | 22 | TCP | VLAN admin / inter-salles |
| NTP | 123 | UDP | Interne |
| DNS | 53 | UDP/TCP | Interne |

### Annexe B — Éléments à renseigner par la DSI du Client

- Plan d'adressage IP réel et numéros de VLAN (§8, §10).

- Emplacements en baie et affectation onduleurs (§4).

- Caractéristiques de la liaison inter-salles Salle A ↔ Salle B (§6, §9).

- Politique et PKI internes (certificats TLS) (§11.3).

- Volumétrie cible et rétention (§9).

- Choix définitif du matériel (documentations fournisseur en annexe) (§5).

- Versions exactes des modèles LLM open-weights (Qwen 3.6 ou Mistral) servis par vLLM et confirmation du port (défaut 8000/TCP) (§5.2, §12.2).

- Procédure de mise à jour hors-ligne (dépôt local, signatures ClamAV) (§11.5).

- Éventuel besoin d'intégration SSO/LDAP (§1.4).

### Annexe C — Références documentaires

- 02_Dossier_Exploitation.md — exploitation courante.

- 03_Dossier_Qualification_Cahier_Recette.md — recette et validation (dont T-BASCULE).

- 04_Plan_Assurance_Securite.md — plan d'assurance sécurité.

- Documentations fournisseur du matériel — jointes en annexe lors du choix définitif du matériel.

Document de travail établi par OHADJA (éditeur/mainteneur) — architecture proposée à valider par la DSI du Client lors de la phase d'implantation et de recette. Les éléments marqués [À RENSEIGNER] / [À COMPLÉTER] doivent être renseignés conjointement avant réalisation.

# Dossier d'Exploitation — Déploiement on-premise de TranscribIA

| Référence | OHA-ONPREM-EXPL-2026-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 2026-07-24 |
| Rédacteur / éditeur | OHADJA — éditeur et mainteneur du logiciel TranscribIA — 60 rue François 1er, 75008 Paris |
| Intégrateur / distributeur | Votre intégrateur (à préciser selon le projet) |
| Revendeur commercial | AMBASSADIA SARL (Monaco et France) — rôle commercial uniquement, sans exploitation ni accès aux données de production |
| Destinataire | Client — Direction des Systèmes d'Information (à personnaliser lors du projet) |
| Classification | Public — document type, adapté lors de chaque projet d'implantation |

Ce dossier fournit à la DSI du Client les fiches opérationnelles nécessaires à l'exploitation autonome de la plateforme TranscribIA déployée on-premise (variante isolée, architecture actif Salle A / secours passif Salle B). Les commandes sont données à titre de référence ; les chemins, noms d'hôtes et identifiants propres au site sont signalés par [À RENSEIGNER]. Le déploiement précis des commandes (Makefile, scripts) sera figé à l'implantation.

## Sommaire des fiches

| Fiche | Objet |
| --- | --- |
| EXPL-01 | Démarrage ordonné de la stack |
| EXPL-02 | Arrêt ordonné de la stack |
| EXPL-03 | Vérification de santé (health check) |
| EXPL-04 | Gestion des comptes et des rôles (RBAC) |
| EXPL-05 | Création du premier super administrateur |
| EXPL-06 | Politique 2FA |
| EXPL-07 | Sauvegarde des configurations en place |
| EXPL-08 | Sauvegarde des données |
| EXPL-09 | Restauration des données |
| EXPL-10 | Mise à jour applicative et rollback |
| EXPL-11 | Renouvellement des certificats TLS |
| EXPL-12 | Supervision et alertes |
| EXPL-13 | Antivirus — signatures en environnement isolé |
| EXPL-14 | Consultation des journaux et exports d'audit |
| EXPL-15 | Gestion d'un incident |
| EXPL-16 | Modalités d'accès au support |
| EXPL-17 | Rappel des engagements de niveaux de service |

## EXPL-01 — Démarrage ordonné de la stack

Objectif : démarrer la plateforme dans le bon ordre pour éviter les erreurs de dépendance.

Ordre de démarrage :

- postgres puis redis — services de données ; attendre l'état healthy (sondes pg_isready / redis-cli ping).

- app (PHP-FPM) — dépend de postgres et redis sains.

- reverb (WebSocket), queue, queue-ai, queue-media, scheduler — dépendent de app.

- frontend — build statique.

- nginx — dernier, car il dépend de app et frontend.

- clamav (sidecar) — disponible pour l'analyse des uploads.

- Serveur GPU (transcription + LLM local) — démarré une fois l'API app disponible.

Commande de référence (Docker Compose) :

cd [À RENSEIGNER : répertoire d'installation, ex. /opt/transcribia]
docker compose up -d
# Docker Compose respecte les dépendances (depends_on + healthcheck)

Vérification : enchaîner sur la fiche EXPL-03.

Piège nginx (à connaître). Si le conteneur app est redémarré seul, nginx conserve d'anciennes connexions mortes vers app:9000 et renvoie des 502 Bad Gateway. Règle : toujours redémarrer nginx après app (voir EXPL-10).

## EXPL-02 — Arrêt ordonné de la stack

Objectif : arrêter proprement sans perdre de traitement en cours.

Ordre d'arrêt (inverse du démarrage) :

- Cesser d'accepter de nouveaux traitements : arrêter nginx (plus d'entrée utilisateur) puis le serveur GPU.

- Laisser les workers (queue, queue-ai, queue-media) terminer les jobs en cours, puis les arrêter ; arrêter scheduler et reverb.

- Arrêter app et frontend.

- Arrêter redis puis postgres en dernier.

Commande de référence :

cd [À RENSEIGNER]
docker compose down          # arrêt complet
# ou, pour un service : docker compose stop <service>

Recommandation : pour une maintenance, privilégier une fenêtre planifiée et vérifier l'absence de jobs en cours (docker compose logs queue queue-ai queue-media) avant l'arrêt.

## EXPL-03 — Vérification de santé (health check)

Objectif : confirmer que la plateforme est opérationnelle.

Contrôles :

- Endpoint applicatif :

- curl -k https://[VIP/nom de service]/up
# ou l'endpoint de santé applicatif exposé par l'API

- Réponse attendue : code 200.

- État des conteneurs :

- docker compose ps
# Tous les services doivent être "Up (healthy)"

- Base de données :

- docker compose exec postgres pg_isready -U [DB_USERNAME]

- Redis :

- docker compose exec redis redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" ping   # → PONG

- Files d'attente : vérifier l'absence d'accumulation anormale (voir EXPL-12).

- Réplication (site actif) : vérifier l'état du standby Salle B (retard de réplication) — voir EXPL-12 et cahier de recette T-BASCULE.

Fréquence recommandée : contrôle automatisé par la supervision (voir EXPL-12) ; contrôle manuel après chaque opération (démarrage, mise à jour, restauration).

## EXPL-04 — Gestion des comptes et des rôles (RBAC)

Objectif : administrer les utilisateurs selon le modèle RBAC à 5 niveaux.

Rôles :

| Rôle | Portée | Droits |
| --- | --- | --- |
| super_admin | Plateforme | Tout : organisations, utilisateurs, configurations LLM, templates, licences |
| agent / super_agent | Multi-organisations | Comme super_admin, restreint aux organisations assignées (le rôle plateforme n'accède pas au contenu des organisations) |
| manager | Organisation | Tout dans son organisation : séances, réglages, utilisateurs |
| team_lead | Organisation | Séances de son équipe, pas d'accès aux réglages |
| user | Organisation | Ses propres séances uniquement |

Bonnes pratiques :

- Comptes nominatifs ; pas de compte partagé.

- Attribution du moindre privilège : un utilisateur reçoit le rôle minimal nécessaire.

- Revue périodique des comptes et des rôles (recommandée : semestrielle).

- Désactivation immédiate d'un compte au départ d'un agent.

Actions destructives ou sensibles (suppression, restauration, modification de politique 2FA) : protégées par step-up password (ressaisie du mot de passe).

Isolation : chaque organisation dispose d'un schéma PostgreSQL dédié ; un utilisateur d'une organisation ne voit jamais les données d'une autre (vérifié en recette — T-SEC).

## EXPL-05 — Création du premier super administrateur

Objectif : initialiser le compte d'administration plateforme après installation.

Procédure de référence :

docker compose exec app php artisan tinker --execute="
\App\Models\User::create([
    'name' => '[Nom Admin]',
    'email' => '[email admin]',
    'password' => bcrypt('[mot de passe fort provisoire]'),
    'role' => 'super_admin',
    'is_active' => true,
]);"

Après création :

- Se connecter et changer le mot de passe provisoire.

- Activer la 2FA immédiatement (voir EXPL-06).

- Créer les comptes d'exploitation nominatifs ; réserver le super_admin aux opérations d'administration.

## EXPL-06 — Politique 2FA

Objectif : renforcer l'authentification par double facteur.

Caractéristiques :

- 2FA TOTP conforme RFC 6238 (compatible Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator, 1Password).

- Enrôlement configurable par rôle.

- Secrets 2FA chiffrés en base (AES-256-CBC).

Politique recommandée :

- 2FA obligatoire pour super_admin, agent/super_agent, manager.

- 2FA recommandée pour team_lead et user (à arbitrer selon la politique du Client).

- Procédure de réinitialisation 2FA encadrée (step-up password, traçabilité) en cas de perte du terminal d'authentification.

## EXPL-07 — Sauvegarde des configurations en place

Objectif : pouvoir reconstruire à l'identique la configuration de la plateforme.

Éléments à sauvegarder :

| Élément | Chemin (type) | Nature |
| --- | --- | --- |
| Variables d'environnement racine | ./.env | Paramètres Docker (BDD, Redis, ports) |
| Variables Laravel | ./backend/.env | Paramètres applicatifs (APP_KEY, Sanctum, LLM local) |
| Orchestration | ./docker-compose.yml (+ overrides) | Définition des services |
| Config nginx | ./docker/nginx/default.conf | Reverse proxy, en-têtes de sécurité |
| Config PostgreSQL / réplication | [À RENSEIGNER] | Paramètres de réplication vers Salle B |
| Certificats TLS | [À RENSEIGNER] | Certificats et clés (à protéger) |

Procédure :

- Sauvegarde chiffrée de ces fichiers (ils contiennent des secrets) — chiffrement age comme pour les données (EXPL-08).

- Rythme : à chaque changement de configuration et lors de la sauvegarde quotidienne.

- Versionnement recommandé des fichiers de configuration (hors secrets) dans un dépôt interne du Client.

- Les secrets (mots de passe, clés) ne doivent jamais figurer en clair dans un dépôt ; ils vivent dans les .env protégés ou un coffre [À RENSEIGNER].

## EXPL-08 — Sauvegarde des données

Objectif : garantir la restaurabilité des données (RPO ≤ 24 h).

Contenu sauvegardé :

- Dump PostgreSQL (toutes organisations, schéma-par-organisation).

- Volumes de stockage : fichiers audio, documents, exports.

Chiffrement : les sauvegardes sont chiffrées avant écriture avec age (X25519 + ChaCha20-Poly1305). La clé publique de chiffrement est déployée sur le serveur ; la clé privée est détenue par le Client, conservée hors des serveurs sauvegardés.

Procédure de référence :

# Sauvegarde chiffrée (script fourni, à figer à l'implantation)
[À RENSEIGNER : ex. ./scripts/backup-offsite.sh]

Rythme et rétention :

- Quotidienne (sauvegarde complète).

- Rétention : 90 jours (complètes), 30 jours par organisation.

- Destination : stockage de sauvegarde interne au Client (en variante isolée, pas d'externalisation cloud).

Granularité : la sauvegarde/restauration est granulaire par organisation (schéma PostgreSQL dédié), ce qui permet une reprise ciblée.

## EXPL-09 — Restauration des données

Objectif : restaurer tout ou partie des données de façon sûre.

Principe de sécurité — snapshot anti-écrasement : avant toute restauration, un snapshot de l'état courant est réalisé pour éviter tout écrasement irréversible.

Procédure de référence :

# 1. Snapshot de sécurité de l'état courant (automatique dans le script)
# 2. Déchiffrement (clé age privée du Client requise)
# 3. Restauration
[À RENSEIGNER : ex. ./scripts/restore-from-offsite.sh <archive> [--org <schema>]]
# 4. Vérification d'intégrité (voir EXPL-03)

Restauration granulaire : l'option --org <schema> (ou équivalent) restaure une seule organisation sans toucher aux autres.

Test de restauration : un test de restauration périodique est recommandé (au minimum trimestriel), sur une organisation de test, avec vérification d'intégrité. Ce test alimente le cahier de recette (T-EXPL / T-BASCULE).

## EXPL-10 — Mise à jour applicative et rollback

Objectif : déployer une nouvelle version de façon maîtrisée et pouvoir revenir en arrière.

Principe : déploiement uniquement par version taguée (pas de déploiement à partir d'une branche mouvante). En variante isolée, la version est fournie via le dépôt / registre interne (EXPL-13 / DCD §11.5).

Procédure de référence :

cd [À RENSEIGNER]
# 1. Récupérer la version cible (tag) depuis le dépôt interne
# 2. Reconstruire / recharger les images applicatives
docker compose build app
# 3. Appliquer les migrations de base de données
docker compose exec app php artisan migrate --force
# 4. Vider les caches
docker compose exec app php artisan config:clear
docker compose exec app php artisan cache:clear
# 5. (si build frontend) reconstruire le frontend
# 6. Redémarrer app + workers
docker compose restart app queue queue-ai queue-media
# 7. IMPÉRATIF : redémarrer nginx APRÈS app (sinon 502 Bad Gateway)
sleep 2 && docker compose restart nginx

Piège 502 récurrent. docker compose restart app coupe puis relance PHP-FPM ; nginx garde d'anciennes connexions mortes vers app:9000 → 502. Toujours enchaîner docker compose restart nginx après le redémarrage de app et des workers.

Rollback :

# Revenir à la version (tag) précédente et rejouer la procédure
# La compatibilité descendante des migrations doit être vérifiée avant tout downgrade ;
# en cas de doute, restaurer la sauvegarde d'avant mise à jour (EXPL-09).

Bonnes pratiques :

- Mise à jour d'abord validée sur le standby Salle B ou un environnement de recette si disponible.

- Sauvegarde préalable systématique (EXPL-08) avant toute mise à jour.

- Vérification de santé post-déploiement (EXPL-03).

## EXPL-11 — Renouvellement des certificats TLS

Objectif : maintenir la validité des certificats du point d'entrée HTTPS.

Contexte on-premise isolé : en l'absence d'Internet, Let's Encrypt n'est pas utilisable. Les certificats sont émis par la PKI interne du Client [À RENSEIGNER : autorité de certification interne, procédure de délivrance et de renouvellement].

Procédure de référence :

- Générer une CSR (demande de certificat) pour le nom de service de la plateforme.

- Faire signer par l'autorité interne.

- Déployer certificat + clé sur le point de terminaison TLS (reverse proxy / pare-feu-LB) — chemins [À RENSEIGNER].

- Recharger le service TLS.

- Vérifier (chaîne, date d'expiration, TLS ≥ 1.2, HSTS).

Surveillance : l'expiration des certificats fait partie des points supervisés (EXPL-12). Alerter au moins 30 jours avant expiration.

## EXPL-12 — Supervision et alertes

Objectif : détecter au plus tôt les dérives et incidents.

Points à surveiller :

| Point | Indicateur | Seuil / alerte (proposé) |
| --- | --- | --- |
| Files d'attente | Longueur, jobs en échec, âge du plus ancien job | Accumulation anormale / jobs bloqués |
| Espace disque | % utilisé (données, sauvegardes, logs) | Alerte à 80 %, critique à 90 % |
| Certificats TLS | Jours avant expiration | Alerte à 30 jours |
| Workers | Processus queue:work vivants | Absence de processus |
| Santé des conteneurs | État healthy | Conteneur non sain / redémarrages répétés |
| Réplication (actif) | Retard de réplication (lag) vers Salle B | Lag > seuil [À DÉFINIR en recette] |
| Base / Redis | Disponibilité, connexions | Indisponibilité |
| Antivirus | Disponibilité ClamAV, fraîcheur des signatures | Scanner indisponible (fail-open journalisé), signatures anciennes |
| GPU / transcription | Disponibilité, débit, jobs bloqués | Watchdog de reprise (traitements bloqués) |

Watchdog : un mécanisme de reprise automatique relance les traitements bloqués (cycle de quelques minutes).

Alertes : en environnement isolé, les alertes sont acheminées vers les canaux internes du Client (messagerie interne, supervision) — la destination Slack/email externe utilisée en SaaS n'est pas applicable. Destinations [À RENSEIGNER avec la DSI].

## EXPL-13 — Antivirus : signatures en environnement isolé

Objectif : maintenir ClamAV à jour sans accès Internet.

Rappel de fonctionnement : chaque upload est analysé par ClamAV avant écriture disque (limite 2 Go). Un fichier infecté est rejeté, journalisé, et déclenche une alerte. Le sidecar est configuré en fail-open journalisé : si le scanner est indisponible, l'événement est tracé (à intégrer à l'analyse de risque).

Mise à jour hors-ligne des signatures (freshclam) :

- Sur un poste connecté maîtrisé, récupérer les bases de signatures ClamAV.

- Contrôler leur intégrité.

- Transférer les bases vers le serveur via un support / canal maîtrisé (pas de flux Internet direct depuis la production).

- Recharger ClamAV.

[Procédure à définir précisément avec la DSI : source des signatures, rythme (recommandé hebdomadaire), responsable, contrôle d'intégrité.]

## EXPL-14 — Consultation des journaux et exports d'audit

Objectif : consulter la traçabilité pour l'exploitation et l'audit.

Sources de journaux :

| Source | Contenu |
| --- | --- |
| activity_logs (par organisation) | Journal d'activité applicative propre au tenant |
| public.audit_logs (plateforme) | Événements transverses d'administration |
| Logs conteneurs (docker compose logs) | Journaux techniques par service (rotation 10 Mo × 3) |

Exports d'audit : les journaux d'audit sont exportables en CSV ou JSON pour les besoins d'audit et de contrôle.

Consultation de référence :

docker compose logs -f app           # journaux applicatifs
docker compose logs -f queue         # journaux workers
docker compose logs nginx            # journaux du reverse proxy

Rétention (défauts, paramétrables) : logs d'audit ≤ 12 mois ; logs techniques ≈ 90 j.

## EXPL-15 — Gestion d'un incident

Objectif : cadrer la conduite à tenir en cas d'incident d'exploitation.

Étapes :

- Qualification : nature (indisponibilité, dégradation, corruption, incident de sécurité), périmètre (un service / un serveur / une salle / une organisation), gravité.

- Endiguement : isoler le composant concerné ; en cas d'incident de sécurité, se référer au 04_Plan_Assurance_Securite.md.

- Rétablissement : appliquer le scénario adéquat (DCD §13 : redémarrage service, bascule Salle B, restauration).

- Traçabilité : consigner l'incident (détection, actions, horodatage) à partir des journaux (EXPL-14).

- Notification : en cas de violation de données personnelles, alerter le Client sans retard indu après connaissance, y compris hors jours ouvrés ; transmettre les premiers éléments disponibles puis les compléter sans attendre la fin de l’investigation (PAS et DPA).

- Retour d'expérience : analyse des causes, actions correctives.

Contacts d'incident :

- Interne Client : [À RENSEIGNER : astreinte / cellule DSI].

- Éditeur/mainteneur (support OHADJA) : voir EXPL-16.

## EXPL-16 — Modalités d'accès au support

Objectif : permettre au Client de solliciter le support de l'éditeur/mainteneur OHADJA.

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Éditeur / mainteneur | OHADJA — 60 rue François 1er, 75008 Paris |
| Canal | Email : support@transcribia.eu |
| Horaires | Jours ouvrés [À COMPLÉTER : plage horaire, ex. 9h–18h] |
| Langue | Français |
| Référent sécurité éditeur | Olivier Dupont (CTO, co-fondateur OHADJA) — privacy@transcribia.eu |

Informations à fournir lors d'une demande :

- Numéro de version de la plateforme en production.

- Identifiant d'installation [S/N à définir à l'implantation].

- Description du problème, horodatage, périmètre.

- Export de logs pertinents (EXPL-14) — après retrait des éventuelles données sensibles selon la politique du Client.

Niveaux de sévérité :

| Sévérité | Définition |
| --- | --- |
| Bloquant | Service indisponible ou fonction critique inutilisable, sans contournement |
| Majeur | Fonction importante dégradée, contournement possible |
| Mineur | Anomalie sans impact opérationnel significatif |

## EXPL-17 — Rappel des engagements de niveaux de service

Objectif : rappeler les engagements proposés (à confirmer au contrat).

Garanties de temps d'intervention (GTI) — proposition standard :

| Sévérité | GTI proposée | Statut |
| --- | --- | --- |
| Bloquant | 4 heures ouvrées | [proposition standard — à confirmer au contrat] |
| Majeur | 1 jour ouvré | [proposition standard — à confirmer au contrat] |
| Mineur | Best-effort | [proposition standard — à confirmer au contrat] |

Objectifs de continuité (architecture cible) :

| Objectif | Valeur | Statut |
| --- | --- | --- |
| RPO | ≤ 24 h (cible ≤ 15 min en réplication continue) | Objectif d'architecture — à valider en recette |
| RTO | ≤ 4 h | Objectif d'architecture — à valider en recette |

Les GTI et objectifs ci-dessus sont des propositions ; leurs valeurs définitives relèvent du contrat de maintenance et des résultats de recette.

Document de travail établi par OHADJA (éditeur/mainteneur) — procédures d'exploitation à adapter à l'installation réelle du Client. Les commandes exactes (scripts, Makefile, chemins) seront figées lors de la phase d'implantation.

# Dossier de Qualification — Cahier de Recette — TranscribIA on-premise

| Référence | OHA-ONPREM-RECETTE-2026-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 2026-07-24 |
| Rédacteur / éditeur | OHADJA — éditeur et mainteneur du logiciel TranscribIA — 60 rue François 1er, 75008 Paris |
| Intégrateur / distributeur | Votre intégrateur (à préciser selon le projet) |
| Revendeur commercial | AMBASSADIA SARL (Monaco et France) — rôle commercial uniquement, sans exploitation ni accès aux données de production |
| Destinataire | Client — Direction des Systèmes d'Information (à personnaliser lors du projet) |
| Classification | Public — document type, adapté lors de chaque projet d'implantation |

Ce dossier définit la qualification et les tests de recette du déploiement on-premise de TranscribIA (variante isolée, architecture actif Salle A / secours passif Salle B). Chaque test comporte une colonne Statut à renseigner lors de la recette (Conforme / Non conforme / Non applicable). Les valeurs cibles dépendantes du matériel sont signalées [à établir sur la config retenue].

## 1. Périmètre et prérequis

### 1.1 Périmètre de la recette

La recette couvre :

- les fonctions applicatives (création d'organisations et d'utilisateurs, dépôt audio, transcription bout-en-bout, diarisation, édition, génération IA sur LLM local, export Word, suppression) ;

- la sécurité (authentification, 2FA, RBAC, isolation multi-tenant, antivirus, TLS, verrouillage/rate limiting, audit trail) ;

- la performance (transcription d'un fichier de référence, charge concurrente, temps de réponse API) ;

- la bascule et la reprise (panne de service, panne serveur, perte de la Salle A → promotion Salle B, restaurations) ;

- l'exploitation (sauvegarde/restauration de configuration, mise à jour + rollback, supervision/alerte).

### 1.2 Prérequis à la recette

- Installation réalisée conformément au DCD (01_Dossier_Conception_Detaillee.md).

- Stack démarrée et saine (EXPL-03).

- Site actif Salle A et site secours Salle B opérationnels, réplication établie.

- Serveur GPU (transcription + LLM local) opérationnel.

- Jeux de données de test : fichier audio de référence, fichier audio d'1 h, fichier de test EICAR (antivirus).

- Comptes de test créés (super_admin de recette + comptes par rôle + deux organisations distinctes).

## 2. Environnement de recette

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Plateforme | Installation on-premise Client (Salle A actif / Salle B secours) |
| Version testée | [À RENSEIGNER : tag de version] |
| Accès | VIP applicative [À RENSEIGNER], HTTPS 443 |
| Organisations de test | ORG-A, ORG-B (schémas distincts) |
| Fichiers de test | audio_ref (référence courte), audio_1h (1 h), EICAR.txt |
| Outillage | Navigateur, client API (curl/Postman), outil de charge [À RENSEIGNER] |

## 3. Critères d'acceptation

- 100 % des tests T-FONC et T-SEC en statut Conforme.

- Tests T-BASCULE Conforme, avec RTO mesuré ≤ 4 h et RPO mesuré ≤ 24 h (cible ≤ 15 min à documenter).

- Tests T-PERF conformes aux seuils [à établir sur la config retenue], ou écarts justifiés et acceptés par le Client.

- Tests T-EXPL Conforme.

- Toute non-conformité fait l'objet d'une fiche d'anomalie et d'un plan de correction avant prononcé de la recette.

## 4. Tests fonctionnels (T-FONC)

| ID | Objectif | Prérequis | Étapes | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-FONC-01 | Création d'organisation | super_admin connecté | 1. Admin → Organisations → Créer ORG-A (template administration). 2. Vérifier la création du schéma. | ORG-A créée, schéma dédié provisionné, template appliqué |  |
| T-FONC-02 | Création d'utilisateur | ORG-A existante | 1. Créer un manager, un team_lead, un user dans ORG-A. | Comptes créés avec les rôles attendus |  |
| T-FONC-03 | Connexion utilisateur | Comptes créés | 1. Se connecter avec chaque compte. | Connexion réussie, portée conforme au rôle |  |
| T-FONC-04 | Dépôt de fichier audio | manager ORG-A connecté | 1. Créer une séance. 2. Uploader audio_ref. | Fichier accepté, statut pending, séance pending |  |
| T-FONC-05 | Transcription bout-en-bout | GPU opérationnel, T-FONC-04 | 1. Le serveur GPU interroge GET /api/files/pending. 2. Traitement. 3. POST …/complete. | Transcription créée, séance completed, segments présents |  |
| T-FONC-06 | Diarisation | T-FONC-05 | 1. Ouvrir la transcription. 2. Vérifier les étiquettes de locuteurs (Speaker 1, 2, …). | Locuteurs positionnels distincts identifiés |  |
| T-FONC-07 | Attribution de locuteur | T-FONC-06 | 1. Renommer Speaker 1 en un nom humain. | Nom enregistré et affiché |  |
| T-FONC-08 | Édition de transcription | T-FONC-05 | 1. Modifier un segment. 2. Enregistrer. | Modification persistée, version historisée |  |
| T-FONC-09 | Génération IA (LLM local) | LLM local opérationnel | 1. Lancer un résumé / PV via l'IA. | Génération produite par le LLM local, enregistrée dans l'organisation |  |
| T-FONC-10 | Sources IA sélectives | T-FONC-09 | 1. Générer avec sources (transcription + documents + votes). | Sortie cohérente basée sur les sources sélectionnées |  |
| T-FONC-11 | Export Word | T-FONC-05 | 1. Exporter la séance / génération en DOCX. | Fichier DOCX généré et téléchargeable |  |
| T-FONC-12 | Suppression | manager | 1. Supprimer une séance (step-up password). | Séance supprimée, action tracée dans l'audit |  |
| T-FONC-13 | Portabilité (export tenant) | manager ORG-A | 1. Réglages → Portabilité → Export. | Archive .tar.gz signée SHA-256 produite |  |

## 5. Tests de sécurité (T-SEC)

| ID | Objectif | Prérequis | Étapes | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-SEC-01 | Authentification requise | — | 1. Accéder à une ressource protégée sans jeton. | Accès refusé (401/redirection) |  |
| T-SEC-02 | Activation 2FA | Compte manager | 1. Activer la 2FA TOTP. 2. Se reconnecter. | Second facteur exigé et validé |  |
| T-SEC-03 | RBAC — user cloisonné | Deux user dans ORG-A | 1. user1 crée une séance. 2. user2 tente d'y accéder. | user2 ne voit pas la séance de user1 |  |
| T-SEC-04 | Isolation multi-tenant | ORG-A et ORG-B | 1. Un utilisateur d'ORG-B tente d'accéder aux données d'ORG-A (URL/API directe). | Accès refusé, aucune fuite inter-organisations |  |
| T-SEC-05 | Antivirus EICAR | ClamAV actif | 1. Uploader le fichier EICAR.txt. | Fichier rejeté, alerte, événement journalisé |  |
| T-SEC-06 | TLS / redirection HTTPS | — | 1. Accès en HTTP (port 80). 2. Vérifier TLS. | Redirection 80→443, TLS ≥ 1.2, HSTS présent |  |
| T-SEC-07 | Verrouillage / rate limiting | — | 1. Tentatives de connexion répétées échouées. | Limitation / verrouillage déclenché |  |
| T-SEC-08 | Audit trail | Actions réalisées | 1. Consulter activity_logs et public.audit_logs. 2. Exporter CSV/JSON. | Actions tracées, export généré |  |
| T-SEC-09 | Step-up sur action destructive | manager | 1. Lancer une suppression. | Ressaisie du mot de passe exigée |  |
| T-SEC-10 | Anti-SSRF LLM d'organisation | Config LLM org | 1. Configurer une URL LLM pointant une IP privée/metadata. | Requête bloquée par la garde anti-SSRF |  |
| T-SEC-11 | Absence de flux Internet sortant | Variante isolée | 1. Surveiller les flux sortants pendant un cycle complet (upload→IA→export). | Aucun flux Internet sortant observé |  |

## 6. Tests de performance (T-PERF)

| ID | Objectif | Prérequis | Étapes | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-PERF-01 | Transcription fichier 1 h | audio_1h, GPU | 1. Uploader audio_1h. 2. Mesurer le temps total de transcription. | Temps ≤ cible [à établir sur la config retenue] |  |
| T-PERF-02 | Génération IA (LLM local) | LLM local | 1. Lancer un PV sur une longue transcription. 2. Mesurer la latence. | Latence ≤ cible [à établir sur la config retenue] |  |
| T-PERF-03 | Charge N utilisateurs simultanés | Outil de charge | 1. Simuler N utilisateurs ([N à définir]) en navigation + upload. | Pas d'erreur, temps de réponse maîtrisés |  |
| T-PERF-04 | Temps de réponse API | — | 1. Mesurer les temps de réponse des endpoints clés (liste séances, détail). | Réponses < seuils [à établir] (hors traitements longs asynchrones) |  |
| T-PERF-05 | Débit de la file de transcription | Plusieurs fichiers | 1. Déposer plusieurs fichiers simultanément. | Traitement séquencé sans blocage, watchdog opérationnel |  |

Les valeurs cibles de performance seront établies sur la configuration matérielle retenue (voir DCD §5 et §9) et consignées dans ce tableau avant recette.

## 7. Tests de bascule et de reprise (T-BASCULE)

### 7.1 T-BASCULE-01 — Arrêt d'un service → reprise automatique

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Objectif | Vérifier la reprise automatique d'un service applicatif |
| Prérequis | Stack saine sur Salle A |
| Étapes | 1. Arrêter le conteneur app. 2. Observer la reprise (restart: unless-stopped). 3. Redémarrer nginx (piège 502). 4. Vérifier la santé (EXPL-03). |
| Résultat attendu | Service rétabli automatiquement, application de nouveau opérationnelle, RPO nul |
| Statut |  |

### 7.2 T-BASCULE-02 — Arrêt du serveur applicatif Salle A

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Objectif | Vérifier le comportement en cas de perte de l'hôte applicatif (site principal par ailleurs disponible) |
| Prérequis | Stack saine, supervision active |
| Étapes | 1. Arrêter le serveur applicatif Salle A. 2. Observer la détection. 3. Redémarrer l'hôte / la stack. 4. Vérifier la santé. |
| Résultat attendu | Détection par la supervision, rétablissement après redémarrage, aucune perte de données |
| Statut |  |

### 7.3 T-BASCULE-03 — Perte de la Salle A → promotion Salle B

Figure 1 — Chronologie du test de bascule : perte du site principal (Salle A), promotion du standby (Salle B) et bascule VIP/DNS, mesure du RTO (objectif 4 h) et du RPO (version Visio .vsdx remise en phase d'implantation).

Version texte du synoptique :

ÉTAT INITIAL
  SALLE A app (PRIMARY) ---> SALLE B app (STANDBY)
                       réplication
  VIP -> SALLE A
  UTILISATEURS DU CLIENT -> SALLE A; SALLE B: standby

PENDANT LE TEST
  SALLE A app (coupée, OFF) ---> SALLE B app (PROMU PRIMARY)
  VIP bascule vers SALLE B
  UTILISATEURS DU CLIENT -> SALLE B

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Objectif | Valider la bascule complète Salle A → Salle B et mesurer RTO/RPO effectifs |
| Prérequis | Réplication PostgreSQL établie, synchro stockage active, procédure de bascule prête |
| Étapes | 1. Noter l'horodatage T0. 2. Simuler la perte de Salle A (coupure). 3. Promouvoir le standby PostgreSQL Salle B en primaire. 4. Démarrer la stack Salle B en actif. 5. Basculer la VIP/DNS vers Salle B. 6. Rediriger le serveur GPU Salle B vers l'API Salle B. 7. Vérifier la santé (EXPL-03). 8. Noter T1 (service rétabli). 9. Contrôler la dernière transaction répliquée (RPO). |
| Résultat attendu | Service rétabli sur Salle B ; RTO = T1−T0 ≤ 4 h ; RPO ≤ 24 h (mesurer et documenter le lag réel, cible ≤ 15 min) ; aucune donnée inaccessible au-delà du RPO |
| Statut |  |

### 7.4 T-BASCULE-04 — Retour arrière (Salle B → Salle A)

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Objectif | Valider le retour sur Salle A après réparation |
| Prérequis | Salle A réparé, T-BASCULE-03 réalisé |
| Étapes | 1. Reconstruire Salle A. 2. Resynchroniser depuis Salle B (Salle A devient standby). 3. Fenêtre de maintenance. 4. Re-basculer VIP → Salle A. 5. Vérifier la santé. |
| Résultat attendu | Retour nominal sur Salle A, RPO nul (resynchronisation complète avant re-bascule) |
| Statut |  |

### 7.5 T-BASCULE-05 — Restauration depuis sauvegarde

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Objectif | Valider la restauration complète depuis une sauvegarde chiffrée |
| Prérequis | Sauvegarde chiffrée age disponible, clé privée du Client |
| Étapes | 1. Sur une plateforme de repli, déchiffrer la sauvegarde. 2. Snapshot de sécurité. 3. Restaurer. 4. Vérifier l'intégrité (EXPL-03). |
| Résultat attendu | Restauration réussie, données conformes à la dernière sauvegarde (RPO ≤ 24 h) |
| Statut |  |

### 7.6 T-BASCULE-06 — Restauration granulaire d'une organisation

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Objectif | Valider la restauration d'une seule organisation sans impacter les autres |
| Prérequis | Sauvegarde disponible, ORG-A et ORG-B en production |
| Étapes | 1. Simuler une corruption sur ORG-A. 2. Snapshot de sécurité. 3. Restaurer uniquement le schéma d'ORG-A. 4. Vérifier ORG-A restaurée et ORG-B intacte. |
| Résultat attendu | ORG-A restaurée, ORG-B non affectée ; périmètre limité respecté |
| Statut |  |

## 8. Tests d'exploitation (T-EXPL)

| ID | Objectif | Prérequis | Étapes | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-EXPL-01 | Sauvegarde de configuration | Stack en place | 1. Sauvegarder les fichiers de config chiffrés (EXPL-07). 2. Restaurer sur un environnement témoin. | Configuration restaurée à l'identique |  |
| T-EXPL-02 | Sauvegarde de données | — | 1. Lancer la sauvegarde chiffrée (EXPL-08). | Archive chiffrée age produite, rétention conforme |  |
| T-EXPL-03 | Mise à jour applicative | Nouveau tag disponible | 1. Déployer la nouvelle version (EXPL-10), migrations, redémarrage app+nginx. | Version déployée, santé OK, pas de 502 |  |
| T-EXPL-04 | Rollback | T-EXPL-03 | 1. Revenir au tag précédent. | Version précédente rétablie, service opérationnel |  |
| T-EXPL-05 | Supervision / alerte | Supervision active | 1. Provoquer une condition d'alerte (ex. remplissage disque simulé). | Alerte remontée sur le canal interne |  |
| T-EXPL-06 | Signatures antivirus hors-ligne | Variante isolée | 1. Réaliser la mise à jour freshclam hors-ligne (EXPL-13). | Signatures mises à jour sans flux Internet |  |
| T-EXPL-07 | Renouvellement certificat TLS | PKI interne | 1. Renouveler le certificat (EXPL-11). | Nouveau certificat en place, TLS valide |  |

## 9. Fiches d'anomalie

Toute non-conformité constatée est consignée :

| N° | Test concerné | Description | Gravité | Action corrective | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |

## 10. Procès-verbal de recette

À l'issue des tests, le procès-verbal consigne le résultat global et les réserves éventuelles.

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Version recettée | [À RENSEIGNER] |
| Date de recette | [À RENSEIGNER] |
| Nombre de tests conformes | […] / […] |
| Réserves | […] |
| Décision | Recette prononcée / prononcée avec réserves / ajournée |

Signatures :

| Rôle | Nom | Organisation | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le Client (DSI) | [À RENSEIGNER] | [Client] |  |  |
| Pour l'intégrateur | [À RENSEIGNER] | Intégrateur du projet |  |  |
| Pour l'éditeur / mainteneur | Olivier Dupont (CTO) | OHADJA |  |  |

Document de travail établi par OHADJA (éditeur/mainteneur) — cahier de recette à exécuter conjointement avec la DSI du Client. Les valeurs cibles de performance et les seuils sont à figer sur la configuration retenue avant le prononcé de la recette.

# Plan d'Assurance Sécurité (PAS) — Déploiement on-premise de TranscribIA

| Référence | OHA-ONPREM-PAS-2026-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 2026-07-24 |
| Rédacteur / éditeur | OHADJA — éditeur et mainteneur du logiciel TranscribIA — 60 rue François 1er, 75008 Paris |
| Intégrateur / distributeur | Votre intégrateur (à préciser selon le projet) |
| Revendeur commercial | AMBASSADIA SARL (Monaco et France) — rôle commercial uniquement, sans exploitation ni accès aux données de production |
| Destinataire | Client — Direction des Systèmes d'Information (à personnaliser lors du projet) |
| Classification | Public — document type, adapté lors de chaque projet d'implantation |

Ce Plan d'Assurance Sécurité décrit l'organisation et les mesures de sécurité appliquées au projet de déploiement on-premise de TranscribIA pour le Client. Il s'articule avec le Dossier de Conception Détaillée, le Dossier d'Exploitation et le Cahier de Recette. Les engagements de délais et de niveaux de service sont marqués comme propositions à confirmer au contrat.

## 1. Objet et périmètre

### 1.1 Objet

Le présent PAS a pour objet de décrire les dispositions prises par OHADJA (éditeur et mainteneur du logiciel) et l'intégrateur du projet pour assurer la sécurité de la solution TranscribIA tout au long du projet : conception, livraison, exploitation, maintenance et réversibilité, dans le cadre d'un déploiement on-premise isolé sur les salles serveurs Salle A (actif) et Salle B (secours) du Client. AMBASSADIA SARL intervient exclusivement comme revendeur commercial (Monaco et France), sans rôle d'exploitation ni accès aux données de production.

### 1.2 Périmètre

- Sécurité de la solution logicielle TranscribIA et de sa chaîne de livraison.

- Mesures organisationnelles et techniques applicables au projet d'implantation.

- Gestion des vulnérabilités, des incidents et des accès prestataire.

- Réversibilité et engagements.

Hors périmètre : la sécurité de l'infrastructure sous-jacente du Client (réseau, physique des salles, postes utilisateurs, PKI interne) relève du Client ; le PAS précise les responsabilités partagées. En mode on-premise, la maîtrise opérationnelle des contrôles incombe au Client, l'éditeur fournissant la solution durcie, la documentation et le support.

## 2. Organisation de la sécurité

### 2.1 Rôles et responsabilités

| Acteur | Rôle sécurité |
| --- | --- |
| OHADJA (éditeur / mainteneur) | Sécurité du logiciel (SDLC sécurisé, revues, correctifs), fourniture d'une solution durcie et documentée, support et maintenance, gestion des vulnérabilités produit, référentiel ISMS. Sous-traitant (art. 28 RGPD) le cas échéant |
| Intégrateur du projet (intégrateur / distributeur) | Intégration, coordination de l'implantation, relation client de premier niveau ; n'accède pas aux données de production |
| AMBASSADIA SARL (revendeur commercial — Monaco et France) | Rôle commercial uniquement : commercialisation, relation contractuelle amont. Aucun rôle d'exploitation, aucun accès aux données de production |
| Client (client, responsable de traitement) | Exploitation on-premise, sécurité de l'infrastructure (réseau, physique, PKI), gestion des comptes, application des procédures, décision d'accès prestataire |

### 2.2 Référent sécurité

- Référent sécurité OHADJA (éditeur/mainteneur) : Olivier Dupont (CTO, co-fondateur), également référent protection des données — privacy@transcribia.eu.

- Référent sécurité Client : [À RENSEIGNER : RSSI / correspondant sécurité DSI].

- Interlocuteur intégrateur : [À RENSEIGNER : intégrateur du projet].

### 2.3 Modèle de responsabilité (on-premise)

| Domaine | Éditeur | Intégrateur | Client |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurité du code / SDLC | ✔ |  |  |
| Livraison intègre (versions taguées) | ✔ | ✔ (mise en œuvre) |  |
| Durcissement OS / Docker | ✔ (guide) | ✔ (mise en œuvre) | ✔ (exploitation) |
| Réseau / segmentation / pare-feu |  | (conseil) | ✔ |
| Sécurité physique des salles |  |  | ✔ |
| Gestion des comptes / RBAC / 2FA | (fourni) |  | ✔ (administration) |
| Sauvegardes / restauration | (fourni) | ✔ (paramétrage) | ✔ (exécution, clés) |
| Supervision / alertes | (fourni) | ✔ (paramétrage) | ✔ (exploitation) |
| Gestion des incidents | (support) |  | ✔ (conduite) |

## 3. Référentiel documentaire de sécurité (ISMS)

OHADJA s'appuie sur un socle de 16 politiques ISMS formalisées (démarche structurée ISO/IEC 27001 engagée ; aucune certification obtenue à ce jour, certification visée début 2027). Ces politiques sont disponibles sur demande.

| # | Domaine de la politique |
| --- | --- |
| 1 | Sécurité de l'information (politique cadre) |
| 2 | Classification de l'information |
| 3 | Cryptographie |
| 4 | Contrôle d'accès |
| 5 | Mots de passe |
| 6 | Gestion des changements |
| 7 | Cycle de développement logiciel sécurisé (SDLC) |
| 8 | Sécurité physique |
| 9 | Réponse à incident |
| 10 | Sauvegarde |
| 11 | Plan de continuité / reprise d'activité (PCA/PRA) |
| 12 | Sécurité réseau |
| 13 | Protection des données |
| 14 | Éthique |
| 15 | Usage acceptable |
| 16 | Gestion des vulnérabilités et des correctifs |

État réel des certifications (à ne pas surinterpréter) : démarche ISO/IEC 27001 engagée (politiques ISMS formalisées), certification visée début 2027 ; audit SOC 2 Type I planifié 2026 ; HDS à l'étude (pertinent uniquement pour des données de santé) ; SecNumCloud en veille, non visé à court terme. Aucune de ces certifications n'est obtenue à ce jour.

## 4. Mesures de sécurité appliquées au projet

Les mesures sont organisées selon les trois phases (les mesures techniques d'organisation — MTO) : développement, livraison, exploitation.

### 4.1 Développement (SDLC sécurisé)

- Revues de sécurité systématiques avant chaque release, incluant des revues adversariales (recherche active de contournements, d'injections, de fuites inter-tenant).

- Tests automatisés (fonctionnels et sécurité) exécutés avant livraison.

- Gestion des dépendances et veille sur les vulnérabilités des composants.

- Mesures applicatives natives : isolation multi-tenant par schéma PostgreSQL, RBAC 5 niveaux, 2FA TOTP, step-up password, jetons Sanctum hashés SHA-256, bcrypt cost 12, CSP + CORS strict, rate limiting, garde anti-SSRF sur les endpoints LLM d'organisation, antivirus ClamAV sur les uploads, URLs signées temporaires pour le streaming.

### 4.2 Livraison

- Déploiement uniquement par version taguée (traçabilité et reproductibilité) ; pas de livraison depuis une branche mouvante.

- Intégrité : contrôle des artefacts livrés ; en variante isolée, approvisionnement par dépôt / registre interne maîtrisé (voir DCD §11.5).

- Documentation de déploiement, d'exploitation et de recette fournie.

### 4.3 Exploitation

- Durcissement OS (SSH par clé, pare-feu hôte deny-by-default, fail2ban) et Docker (no-new-privileges, cap_drop: ALL, ports non publiés hormis le point d'entrée, PostgreSQL/Redis liés à la boucle locale).

- Moindre privilège : comptes de service dédiés (réplication, synchro, GPU), comptes utilisateurs nominatifs, RBAC.

- Journalisation : audit trail par organisation et plateforme, exportable CSV/JSON ; journaux techniques en rotation.

- Chiffrement : TLS ≥ 1.2 en transit, secrets 2FA en AES-256-CBC, sauvegardes systématiquement chiffrées age avant externalisation ; chiffrement du disque système au repos : recommandation d'implantation adressée au Client sur son infrastructure (LUKS/FDE, selon ses standards).

- Sauvegardes et continuité : quotidiennes chiffrées, rétention 90 j / 30 j par organisation, snapshot anti-écrasement avant restauration, architecture actif/secours (Salle A / Salle B), objectifs RTO ≤ 4 h et RPO ≤ 24 h (cible ≤ 15 min).

## 5. Gestion des vulnérabilités et des correctifs

### 5.1 Processus

- Veille continue sur les vulnérabilités (composants applicatifs et dépendances).

- Priorisation par criticité (CVSS et exploitabilité dans le contexte on-premise isolé).

- Correctifs livrés par version taguée ; en environnement isolé, application selon la procédure de mise à jour hors-ligne (DCD §11.5, EXPL-10/EXPL-13).

### 5.2 Délais de correction (indicatifs — proposition)

| Criticité | Délai de correction proposé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Critique | 72 heures | [proposition — à confirmer au contrat] |
| Haute | 7 jours | [proposition — à confirmer au contrat] |
| Moyenne | 30 jours | [proposition — à confirmer au contrat] |
| Basse | Prochaine version planifiée | [proposition — à confirmer au contrat] |

En déploiement isolé, l'application effective des correctifs dépend de la fenêtre de maintenance et de la procédure hors-ligne du Client ; les délais ci-dessus visent la mise à disposition du correctif par l'éditeur.

## 6. Gestion des incidents de sécurité

### 6.1 Processus

- Détection : supervision, audit trail, alertes antivirus, signalement.

- Qualification : nature, périmètre (service / serveur / salle / organisation), gravité, caractère de violation de données personnelles éventuel.

- Endiguement et éradication : isolation, application des scénarios de reprise (DCD §13).

- Notification (voir §6.2).

- Rétablissement : reprise du service, contrôles d'intégrité.

- Retour d'expérience : analyse des causes, actions correctives, mise à jour documentaire.

### 6.2 Notification

- En cas de 
      violation de données personnelles, notification au Client responsable de traitement sans retard indu après connaissance, y compris hors jours ouvrés, 
      avec les éléments disponibles sur la nature, le périmètre et les mesures ; compléments transmis sans retard indu.

- Le Client, responsable de traitement, apprécie si une notification à l’autorité de contrôle compétente est requise selon l’article 33 du RGPD ; lorsqu’elle l’est, il la réalise sans retard indu et, si possible, dans les 72 heures après en avoir pris connaissance. L’autorité n’est pas déterminée par la langue du document ; la CNIL est l’autorité française. Il apprécie séparément l’information des personnes lorsque le risque est élevé, sous les conditions de l’article 34.

- Contact éditeur/mainteneur (OHADJA) : privacy@transcribia.eu.

## 7. Contrôle des accès prestataire

Principe : aucun accès permanent. En déploiement on-premise, OHADJA (éditeur/mainteneur) et l'intégrateur du projet n'ont aucun accès permanent à la plateforme de production du Client. Le revendeur AMBASSADIA n'a, quant à lui, aucun accès d'aucune sorte aux environnements ni aux données.

- L'accès distant éventuel d'OHADJA (support, diagnostic, maintenance) n'est possible que sur autorisation expresse et préalable du Client, au cas par cas.

- Toute session d'accès est nominative, supervisée et tracée (accompagnement par la DSI, journalisation, durée limitée).

- Aucun compte prestataire dormant ; les accès sont révoqués à la fin de l'intervention.

- Aucune copie locale de données de production côté prestataire.

- Le compte super_agent de l'intégrateur n'existe que sur l'environnement de démonstration (jamais la production) et ne donne aucun accès au contenu des organisations.

Engagement — localisation des interventions. Toute intervention de support et de maintenance d'OHADJA est réalisée exclusivement depuis la France ou l'Union européenne. Aucune administration ni aucun accès de support n'est effectué depuis un pays tiers hors EEE. Cet engagement est cohérent avec la nature d'OHADJA, éditeur établi en France (Paris). Il vaut engagement contractuel à reprendre au contrat de maintenance.

## 8. Réversibilité (sécurité)

- Export complet par organisation en self-service (.tar.gz signé SHA-256) : sessions, audio, transcriptions, générations IA, votes, présences, dictionnaire, journal d'activité, utilisateurs.

- Restauration granulaire par organisation.

- Suppression certifiée (art. 17 RGPD) tracée avec certificat de suppression.

- En fin de contrat : restitution des données puis suppression, selon les modalités du DPA (restitution/suppression sous 30 j + purge des sauvegardes sous 90 j + certificat).

- Les clés de chiffrement des sauvegardes étant détenues par le Client, la réversibilité ne dépend pas d'un secret de l'éditeur.

## 9. Engagements et limites

Engagements :

- Solution durcie, développée selon un SDLC sécurisé avec revues (dont adversariales) avant chaque release.

- Documentation complète (conception, exploitation, recette, sécurité).

- Support selon les modalités convenues (voir EXPL-16/EXPL-17).

- Aucun traitement biométrique automatique persistant introduit sans mise à jour explicite du DPA (préavis ≥ 60 j).

- Aucun accès permanent à la production ; accès de support uniquement sur autorisation expresse, supervisé et tracé.

- Support et maintenance réalisés exclusivement depuis la France / l'Union européenne (aucune intervention depuis un pays tiers hors EEE).

Limites (transparence) :

- Aucune certification (ISO 27001, SOC 2, HDS, SecNumCloud) obtenue à ce jour ; démarches en cours / planifiées (voir §3).

- L'attestation « aucune donnée dans le cloud » ne vaut que pour la variante on-premise isolée décrite ici.

- La sécurité de l'infrastructure sous-jacente (réseau, physique, PKI, exploitation) relève du Client.

- ClamAV en fail-open journalisé : en cas d'indisponibilité du scanner, l'événement est tracé — à intégrer à l'analyse de risque du Client.

- Les délais de correction et niveaux de service sont des propositions à confirmer au contrat.

## 10. Suivi

- Comité de suivi sécurité : réunion périodique éditeur / intégrateur / Client [À RENSEIGNER : fréquence, ex. semestrielle].

- Indicateurs proposés : nombre d'incidents et délai de traitement, vulnérabilités identifiées / corrigées et délais, résultats des tests de restauration périodiques, taux de disponibilité, respect des GTI.

- Revue annuelle du présent PAS et du référentiel ISMS.

- Mises à jour : le PAS est révisé à chaque évolution majeure de l'architecture ou du contexte réglementaire.

## Annexe — Documents liés

- 01_Dossier_Conception_Detaillee.md — architecture et matrices de flux.

- 02_Dossier_Exploitation.md — fiches opérationnelles.

- 03_Dossier_Qualification_Cahier_Recette.md — tests et recette.

- Dossier RGPD (spécifique au projet) — acteurs, transferts, conservation, corrélation vocale.

- 16 politiques ISMS — disponibles sur demande.

Document de travail établi par OHADJA (éditeur/mainteneur du logiciel TranscribIA) — à faire valider par votre conseil juridique / DPO avant signature. Les engagements de délais et de niveaux de service constituent des propositions à confirmer au contrat.

# Annexe sur les règles nationales de déploiement

## Portée de cette annexe

Cette édition couvre le socle du RGPD de l’Union européenne et les points de déploiement ci-dessous pour la France, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne et le Portugal. Les notices doivent être lues selon le pays et l’usage réels du Client, quelle que soit la langue du document. Elles complètent les documents du projet sans modifier automatiquement l’identité des parties, le droit français choisi ou les juridictions désignées. Les règles impératives applicables au Client demeurent réservées. Les références nationales françaises du corps du document restent identifiées comme telles ; elles ne constituent pas une équivalence étrangère.

## Socle européen à documenter avant la mise en service

Le Client doit déterminer la finalité, la nécessité, la proportionnalité et la base légale de chaque enregistrement et traitement ; informer les personnes avant la collecte ; définir les destinataires, les durées et les moyens d’exercice des droits ; et conclure un accord conforme à l’article 28 pour les opérations confiées à un sous-traitant. Une information, une consultation ou une validation humaine ne suffit pas à rendre un traitement licite. Le consentement des salariés doit être examiné avec prudence compte tenu du déséquilibre avec l’employeur.

Si des catégories particulières de données sont traitées, une condition applicable de l’article 9 doit être identifiée en plus de la base de l’article 6. Une comparaison vocale visant l’identification unique doit être analysée au regard de la biométrie, même sans gabarit persistant. L’analyse d’impact doit être réalisée avant les traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé et les règles de consultation préalable de l’autorité restent applicables lorsque les conditions de l’article 36 sont réunies. Aucun hébergement local ni avenant ne dispense de cette analyse.

L’autorité compétente dépend des règles du RGPD, notamment en cas de traitement transfrontalier ; elle ne dépend pas de la langue choisie. Le sous-traitant alerte le Client sans retard indu. Le responsable notifie l’autorité compétente dans les conditions de l’article 33, dans la mesure du possible dans les 72 heures après avoir pris connaissance d’une violation, sauf si celle-ci est peu susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés. La communication aux personnes relève des conditions de l’article 34.

Sources européennes https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj et https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/guidelines-052020-on-consent-under-regulation-2016679_en

## France

Pour un déploiement en France, déterminer les obligations d’information des salariés et de consultation préalable du CSE selon le dispositif, les effectifs et le champ légal applicable. Le Code du travail vise notamment les techniques permettant un contrôle de l’activité, même si le produit est présenté comme une aide à la rédaction. L’information et la consultation ne remplacent pas l’analyse de licéité, de nécessité et de proportionnalité, ni les règles propres aux conversations privées, aux données sensibles et à la confidentialité. La CNIL est l’autorité nationale, sous réserve des règles de compétence du RGPD.

Sources France Code du travail articles L1222-4 et L2312-38 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900861 et https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000035610273/

## Irlande

Pour un déploiement en Irlande, appliquer le RGPD et le cadre national ; documenter la base légale et informer les participants avant l’enregistrement. Examiner les obligations d’information et de consultation des salariés selon le champ, les effectifs, les accords collectifs et les dispositifs existants. Le régime irlandais ne se confond pas avec le CSE français et ne crée pas une consultation identique pour tout employeur. La Data Protection Commission est l’autorité nationale, sous réserve des règles de compétence transfrontalière.

Sources Irlande https://www.dataprotection.ie/en/dpc-guidance/video-recording et Employees Provision of Information and Consultation Act 2006 https://www.irishstatutebook.ie/eli/2006/act/9/enacted/en/print

## Pays Bas

Pour un déploiement aux Pays-Bas, examiner les compétences de l’ondernemingsraad ou OR. Un dispositif pouvant permettre le suivi de la présence, du comportement ou des performances peut relever de son droit d’accord préalable au titre de la Wet op de ondernemingsraden, même s’il n’est pas encore utilisé à cette fin. L’accord de l’OR ne remplace ni la base légale du traitement ni les conditions applicables à la biométrie et aux données sensibles. L’Autoriteit Persoonsgegevens est l’autorité nationale, sous réserve des règles de compétence du RGPD.

Source Pays Bas Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/themes/employment-and-benefits/works-council/the-works-council-and-staff-tracking-systems

## Espagne

Pour un déploiement en Espagne, distinguer la transcription de réunions du recours à des dispositifs de surveillance sonore. Dans le champ de l’article 89 de la Ley Orgánica 3/2018, l’enregistrement sonore au travail est strictement limité à certains risques de sécurité, avec proportionnalité, intervention minimale et garanties ; les espaces de repos sont protégés. Examiner les droits d’information et de consultation des représentants et les accords applicables. Ces dispositions ne doivent pas être étendues sans analyse à toute réunion ponctuelle et l’accord des participants ne constitue pas une autorisation générale. Identifier l’AEPD ou l’autorité régionale compétente selon le traitement.

Sources Espagne Ley Orgánica 3/2018 article 89 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673#a89 et Estatuto de los Trabajadores article 64 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430#a64

## Portugal

Pour un déploiement au Portugal, examiner le Código do Trabalho, la Lei 58/2019 et les règles applicables au dispositif concret. La surveillance à distance visant le contrôle des performances professionnelles est interdite. La captation sonore dans un dispositif de vidéovigilance est soumise à des restrictions spécifiques ; cette règle ne signifie ni que tout enregistrement de réunion est interdit, ni qu’il serait toujours autorisé. Déterminer les obligations envers les travailleurs et leurs représentants avant la mise en service. La Comissão Nacional de Proteção de Dados est l’autorité nationale, sous réserve des règles de compétence du RGPD.

Sources Portugal Código do Trabalho articles 20 et 21 https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-211441911 et CNPD https://www.cnpd.pt/organizacoes/areas-tematicas/videovigilancia/

## Champs français et engagements du projet

Les termes CSE, CGCT, HDS, SecNumCloud, ANSSI et RGAA désignent des institutions, règles ou référentiels français. Ils ne prouvent ni une certification de TranscribIA ni le respect automatique d’un cadre étranger. Les montants et mécanismes de paiement des CGV, dont le renvoi au Code de commerce français, doivent être articulés avec le droit choisi, la qualité du Client et les règles impératives applicables ; ils ne doivent pas être présentés comme une transcription de chaque droit national. Les modalités applicables aux marchés publics, aux consommateurs et aux secteurs réglementés doivent être précisées séparément lorsqu’ils sont concernés.

Avant signature, compléter et vérifier les annexes du projet concernant les parties, la configuration SaaS ou sur site, les lieux de traitement et d’accès, les sous-traitants ultérieurs, les transferts, les mesures de sécurité effectives, la conservation et les niveaux de service. Cette annexe ne constate pas qu’une mesure technique est déjà déployée et ne remplace pas les engagements particuliers convenus. Les régimes britanniques, belges et les autres pays ne sont pas couverts par ces notices nationales ; ils nécessitent une adaptation distincte.

Les captures d’interface et les exemples tirés de l’application peuvent rester en français. Les explications et légendes documentaires sont traduites ; les commandes, noms de fichiers, identifiants techniques et références documentaires doivent être conservés à l’identique.

# Historique de cette édition

1.1 — 2026-10-17

Édition multilingue et corrections documentaires. Les versions antérieures et leurs dates sont conservées. Le texte français fait foi ; les traductions facilitent la lecture et ne modifient ni les parties ni le droit applicable.