# TranscribIA — Technisch compendium en implementatie op locatie

Gelokaliseerde editie v1.1 — 2026-10-17

De Franse tekst is doorslaggevend. Deze editie behandelt Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje en Portugal. De taal bepaalt niet het land van implementatie, de partijen of het toepasselijke recht. Lees de nationale bijlage aan het einde van dit document voor het werkelijke land en gebruik.

Uitgever: OHADJA 
      — SAS, 992 146 480 R.C.S. Parijs, 60 rue François Ier, 75008 Parijs · Contactpersoon voor gegevensbescherming: 
      privacy@transcribia.eu

Collectie versie 1.0 van 25-07-2026 — Openbaar. Op verzoek is elk hoofdstuk ook als afzonderlijk document verkrijgbaar.

# Technisch en veiligheidsdossier (openbare versie) — TranscribIA

| Referentie | TRB-CONF-01.06-P |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-07-24 |
| Redacteur | OHADJA |
| Classificatie | Openbaar: standaarddocument, gespecificeerd bij elke contractering |

Geredigeerde openbare versie van het technische dossier. Gevoelige operationele details (gedetailleerde netwerkblootstelling, nauwkeurige verhardingsconfiguratie, interne paden) zijn niet opgenomen in deze release. De volledige versie (referentie TRB-CONF-01.06, geclassificeerd als vertrouwelijk) wordt op verzoek aan de klant verstrekt, in het kader van een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

## 1. Doel en reikwijdte

Dit bestand beschrijft de technische architectuur en beveiligingsmaatregelen van de TranscribIA-oplossing, voor gebruik door uw IT-afdeling en uw CISO. Het omvat applicatiearchitectuur, applicatiebeveiliging, infrastructuurbeveiliging in SaaS-modus, back-ups en bedrijfscontinuïteit, monitoring, evenals kwetsbaarheids- en updatebeheer.

Tenzij anders vermeld, is de applicatiestack identiek 
      in beide implementatiemodi (Optie A SaaS en 
      Optie B on-premise). De paragrafen met betrekking tot infrastructuur, back-ups en toezicht beschrijven de SaaS-modus die wordt beheerd door OHADJA; bij Optie B vallen deze verantwoordelijkheden op de infrastructuur van de klant, tenzij de opdracht aan OHADJA wordt toevertrouwd.

## 2. Applicatiearchitectuur

### 2.1 Technische stapel

| Laag | Technologie |
| --- | --- |
| Achterkant | Laravel 12 / PHP 8.3 |
| API | Laravel Sanctum (SHA-256 gehashte tokens aan toonder) |
| Frontend | React 19 + TypeScript |
| Database | PostgreSQL 16, architectuur per schema per organisatie |
| Cache/sessies/wachtrij | Redis 7 |
| Real-time | Laravel Reverb (WebSocket) |
| Omgekeerde proxy | Nginx 1.27 |
| Orkestratie | Docker Compose — 8 services + antivirus-zijspan |

### 2.2 Diensten en netwerkblootstelling

De Docker Compose-implementatie omvat acht services (nginx, app, queue, scheduler, reverb, frontend, postgres, redis), plus een ClamAV-sidecar.

Internet (HTTPS 443)
  -> [Traefik v3.6] (SaaS) — TLS, HSTS
  -> [Reverse proxy]
  -> [Applicatie] — [Wachtrijen / realtime] — [Frontend]
  -> [Database] [Cache] [Antivirus]

De interne componenten (database, cache, wachtrijen, antivirus, applicatie) zijn niet blootgesteld aan de buitenkant: ze communiceren alleen binnen het privénetwerk van de orkestratie. Alleen poort 443 (HTTPS) is van buitenaf toegankelijk, via de Traefik reverse proxy, met automatische omleiding van 80 naar 443.

### 2.3 Multi-tenant isolatie

Organisatie-isolatie is gebaseerd op een 
      schema-per-organisatie-architectuur: 
      elke organisatie heeft een speciaal PostgreSQL-schema. Applicatie middleware positioneert de tenantcontext vóór de uitvoering van elke query, zodat de toegang beperkt blijft tot de gegevens van de betreffende organisatie. Deze logische isolatie voorkomt kruistoegang tot gegevens tussen organisaties.

## 3. Applicatiebeveiliging

### 3.1 Authenticatie en toegangsbeheer

| Maatregel | Details |
| --- | --- |
| API-tokens | Laravel Sanctum, Bearer-tokens gehasht in SHA-256 in de basis |
| Wachtwoorden | bcrypt-hash, kosten 12 |
| Dubbele authenticatie (2FA) | TOTP-compatibel met RFC 6238, configureerbaar per rol; 2FA-geheimen gecodeerd in AES-256-CBC |
| Versterkte bevestiging (step-up) | Opnieuw invoeren van wachtwoord vereist bij destructieve acties (verwijderen, herstellen, wijziging van 2FA-beleid) |
| Toegangscontrole (RBAC) | 5 niveaus: super_admin, agent / super_agent, manager, team_lead, gebruiker |
| Tariefbeperking | Snelheidsbeperkende Laravel op gevoelige eindpunten |
| Webbeleid | Strenge CORS en actief Content Security Policy (CSP) |

### 3.2 Bescherming van geüploade inhoud

Elke upload wordt geanalyseerd door een ClamAV 1.4 zijspan 
      voordat deze 
      naar schijf wordt geschreven:

- scanlimiet: 2 GB;

- handtekeningen worden up-to-date gehouden via freshclam;

- afwijzing van geïnfecteerde bestanden, loggen en waarschuwingen;

- “fail-open”-gedrag geregistreerd bij onbeschikbaarheid van de scanner (te integreren in de risicoanalyse van de klant).

Toegang tot streaming audiobestanden is via een tijdelijk 
      ondertekende URL 
      (30 minuten geldig); er wordt geen directe ongeautoriseerde toegang openbaar gemaakt.

### 3.3 Loggen en auditen

Traceerbaarheid is gebaseerd op twee niveaus:

- een auditlogboek specifiek voor elke organisatie (activity_logs);

- een platformgebeurtenislogboek (public.audit_logs).

Logboeken omvatten verbindingen, creaties, wijzigingen, verwijderingen, uploads, verwerking, fouten, exporten en administratieve handelingen. Ze zijn exporteerbaar in CSV/JSON voor de auditbehoeften van de klant.

### 3.4 Anti-SSRF-bescherming van AI-eindpunten per organisatie

De LLM-configuratiefunctie per organisatie (zelf-gehoste sjabloon-URL) is beschermd tegen SSRF-aanvallen (versie 1.7.1): validatie van het doeladres, blokkering van interne adressen en metadatadiensten, beperking tot legitieme openbare bestemmingen. Deze bescherming zorgt ervoor dat een sjabloon-URL die door een organisatie is geconfigureerd, niet kan worden gekaapt om interne bronnen te bereiken.

### 3.5 Beveiliging van AI-verwerking

- Primaire route – gevolgtrekking beheerst in Europa. De AI-functies zijn standaard afhankelijk van GPU-servers die worden bestuurd door OHADJA waarop vLLM draait met open-weights-modellen ([IN TE VULLEN: exacte versies – Qwen 3.6 of Mistral]), gehost in Europa (voornamelijk Straatsburg en Parijs) – of, in optie B, in de infrastructuur van de klant. Op deze route worden geen gegevens verzonden naar een externe modelaanbieder of buiten de EER.

- Noodroute. De 
      OpenRouter-gateway (Claude, GPT, etc.) wordt alleen gebruikt voor failover als de primaire route niet beschikbaar is, no-train; het kan per organisatie worden gedeactiveerd (“strikt EU”-profiel).

- De gegevens die aan het model worden doorgegeven, zijn beperkt tot de door de gebruiker geselecteerde bronnen (minimalisatie).

- Er worden geen gegevens gebruikt om modellen te trainen die specifiek zijn voor OHADJA.

- De LlmGateway biedt failover voor meerdere configuraties op basis van prioriteit (3 pogingen, uitstel, time-out van 300 seconden) en rotatie van meerdere accounts.

- Sinds versie 1.7.0 bevindt de LLM-configuratie per organisatie zich in de “fail-closed”-modus: een organisatie met eigen configuraties gebruikt nooit die van het platform; de sleutels zijn geïsoleerd, basisgecodeerd en worden nooit opnieuw weergegeven; Zelf-hostende eindpunten zijn beschermd tegen SSRF (zie §3.4).

## 4. Infrastructuurbeveiliging (optie A — SaaS)

### 4.1 Productieserver

| Element | Waarde |
| --- | --- |
| Gastheer | Hostinger (KVM) |
| Locatie | Datacenter in Straatsburg, Frankrijk |
| Systeem | Debian 12 |

### 4.2 Systeemverharding

De productieserver ondergaat een verharding:

- administratieve toegang met alleen een sleutel (geen wachtwoordauthenticatie);

- firewall op de witte lijst (alleen strikt noodzakelijke stromen zijn toegestaan);

- automatisch blokkeren van herhaalde toegangspogingen;

- automatische beveiligingsupdates.

Versleuteling in rust. 
      Back-ups worden gecodeerd voordat ze worden uitbesteed (age, X25519 + ChaCha20-Poly1305); De versleuteling van systeemschijven is afhankelijk van het datacenteraanbod, waarbij een upgrade (LUKS/gocryptfs) gepland is.

### 4.3 TLS-beëindiging en beveiligingsheaders

De Traefik v3.6 
      reverse proxy 
      zorgt voor:

- omleiden 80 → 443;

- Let's Encrypt (EC384);

- TLS ≥ 1.2 met sterke sequenties;

- HSTS (1 jaar + preload), nosniff, verwijzerbeleid;

- een onbelicht dashboard.

### 4.4 AI-inferentieservers (primair kanaal)

De AI-functies zijn standaard afhankelijk van GPU-servers die worden beheerd door OHADJA, gehost in Europa (voornamelijk Straatsburg en Parijs), waarop vLLM draait met open-weights-modellen ([WORDEN VOLTOOID: exacte versies – Qwen 3.6 of Mistral]). Deze servers profiteren van een verharding die gelijkwaardig is aan die van de productieserver (toegang via sleutel, firewall, TLS in transit). Daar worden geen klantgegevens bewaard buiten de verwerking van het verzoek, en via deze route worden geen gegevens verzonden naar een externe modelaanbieder of buiten de EER. Het gebruik van de OpenRouter-gateway is strikt beperkt tot back-up (zie §3.5).

## 5. Back-ups en bedrijfscontinuïteit

### 5.1 Back-ups (optie A)

| Element | Waarde |
| --- | --- |
| Frequentie | Dagelijks |
| Encryptie | age (X25519 + ChaCha20-Poly1305), vóór uitbesteding |
| Uitbesteding | rclone naar Scaleway (Frankrijk) |
| Retentie | 90 dagen (volledige back-ups) / 30 dagen (per organisatie) |
| Het vasthouden van de sleutels | OHADJA (de opslaghost heeft alleen toegang tot gecodeerde gegevens) |

### 5.2 Hersteldoelstellingen

| Indicator | Doelstelling |
| --- | --- |
| RPO (maximaal dataverlies) | 24 uur |
| RTO (hersteltijd) | 4 uur |

Deze waarden zijn operationele doelstellingen die bedoeld zijn om de contractuele verwachtingen en continuïteitsplannen van de klant te kaderen.

### 5.3 Hersteltest (DR-oefening)

Er werd een hersteloefening uitgevoerd: de restauratie werd stukje bij beetje geverifieerd. Vóór elk herstel wordt 
      een beveiligingsmomentopname 
      van de huidige status gemaakt om het risico van onomkeerbaar overschrijven te beperken. Back-ups en herstelbewerkingen 
      zijn gedetailleerd per organisatie, waardoor gericht herstel mogelijk is zonder het hele platform te herstellen.

Bij Optie B zijn back-ups en continuïteit de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij toegewezen aan OHADJA.

## 6. Toezicht

24/7 monitoring omvat wachtrij, schijfruimte, certificaten en afhankelijkheden van derden. Het is gebaseerd op:

- Slack- en e-mailwaarschuwingen, met een dagelijkse samenvatting;

- een waakhond voor het hervatten van geblokkeerde behandelingen (interval van 5 minuten);

- een handmatige annuleerknop aan de gebruikerszijde.

## 7. Beheer van kwetsbaarheden en updates

### 7.1 Beheer van kwetsbaarheden

OHADJA past kwetsbaarheidsbeheer toe op de componenten die het beheert: applicatieframework, afhankelijkheden, containers, Docker-images, applicatieserver, beveiligingsconfiguratie en kritieke bibliotheken. Patches krijgen prioriteit op basis van hun kriticiteit, exploiteerbaarheid en blootstelling.

### 7.2 Implementatie en terugdraaien

| Maatregel | Details |
| --- | --- |
| Implementatiemodus | Alleen op basis van applicatieversietags |
| Controle na de implementatie | Applicatiestatuscheck |
| Terugdraaien | Herimplementatie van de vorige tag |

Bij Optie B is de effectieve implementatie van updates, patches en beveiligingsconfiguraties de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij de onderhoudsmissie wordt toevertrouwd aan OHADJA.

## 8. Certificeringen — actuele status

Op datum van dit dossier is er nog geen veiligheidscertificaat behaald. De voortgang is als volgt:

- ISO/IEC 27001: 
      gestructureerde aanpak, basis van 16 geformaliseerde beleidslijnen voor informatiebeveiligingsbeheer, certificering gepland voor begin 2027;

- SOC 2 Type 
      I: audit gepland in 2026;

- HDS: 
      in onderzoek, alleen relevant in aanwezigheid van gezondheidsgegevens;

- SecNumCloud: 
      stand-by, niet gericht op de korte termijn.

Deze elementen worden ter informatie vermeld en vormen geen resultaatsverbintenis.

## 9. Architectuuroverzicht

Het gedetailleerde architectuurdiagram (services en stromen) wordt tijdens de implementatiefase in Visio-formaat (.vsdx) ingediend, op basis van de blokken die in secties 2 en 4 van dit document voorkomen.

Openbaar geredigeerde versie. De volledige versie (TRB-CONF-01.06, geclassificeerd als vertrouwelijk) is op verzoek beschikbaar, onder vertrouwelijkheidsovereenkomst.

# Gedetailleerd ontwerpbestand (DCD) — Implementatie op locatie van TranscribIA

| Referentie | OHA-ONPREM-DCD-2026-001 |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-07-24 |
| Redacteur/redacteur | OHADJA — uitgever en onderhouder van de software TranscribIA — 60 rue François 1er, 75008 Parijs |
| Integrator / distributeur | Uw integrator (te specificeren afhankelijk van het project) |
| Commerciële wederverkoper | AMBASSADIA SARL (Monaco en Frankrijk) - alleen commerciële rol, zonder exploitatie of toegang tot productiegegevens |
| Ontvanger | Klant — Afdeling Informatiesystemen (aan te passen tijdens het project) |
| Classificatie | Openbaar – standaarddocument, aangepast voor elk implementatieproject |

Dit document is een 
      generiek gedetailleerd 
      ontwerpmodel voor de lokale implementatie van het TranscribIA-platform op twee van de serverruimten van de Klant ("Ruimte A", hoofdlocatie, en "Ruimte B", back-upsite). Het wordt bij elk 
      implementatieproject aangepast aan de specifieke kenmerken 
      van de site. Elementen die specifiek zijn voor de site (IP-adressering, VLAN-nummers, baylocaties, definitieve hardware, echte kamernamen) worden aangegeven door de markeringen [IN TE VOEREN bij de IT-afdeling van de Klant] of [IN TE 
      
      VOEREN: ...]. De architecturale keuzes (actief/back-up, replicatie, RPO/RTO-doelstellingen) zijn voorstellen 
      die gevalideerd moeten worden tijdens de implementatie- en acceptatiefase.

## Inhoudsopgave

- Doel en reikwijdte

- Architectuur op hoog niveau (technisch-functioneel en security)

- Low-level architectuur (configuraties, geïmplementeerde functies, aansluitschema)

- Gedetailleerd overzicht van de architectuur

- Technische specificaties van de aangeboden apparatuur

- Netwerkaansluiting van apparatuur

- Niveau 1 netwerkdiagram (globaal en per kamer)

- Niveau 2 en 3 logisch diagram (VLAN, adressering, routering, firewall)

- Grootte en schaalbaarheid

- IP- en VLAN-adresplannen

- Specifieke configuratie-items

- Stroommatrices naar TCP/UDP-poorten

- Failover- en herstelscenario's

- Bijlagen

## 1. Doel en reikwijdte

### 1.1 Doel van het document

Dit Gedetailleerde Ontwerpbestand (DCD) beschrijft de technische architectuur die wordt voorgesteld voor de installatie van het intelligente audiotranscriptieplatform 
      TranscribIA 
      binnen de infrastructuur van de Klant, in geïsoleerde 
      on-premise-modus 
      (“zero cloud”-variant).

Het vormt het referentiedocument voor:

- validatie van de architectuur door de IT-afdeling van de Klant vóór implementatie;

- de dimensionering en aanschaf van apparatuur;

- netwerk- en beveiligingsconfiguratie;

- voorbereiden van de acceptatietestdocumentatie (zie 
      03_Dossier_Qualification_Cahier_Recette.md);

- huidige exploitatie (zie 
      02_Dossier_Exploitation.md).

### 1.2 Functionele reikwijdte

TranscribIA is een intelligent audiotranscriptieplatform voor de volgende kanalen:

- Aanleveren van audiobestanden 
      (uploaden) door geauthenticeerde gebruikers;

- Automatische transcriptie 
      
      
      en 
      sprekerdiarisatie (sprekerscheiding) via een GPU-transcriptieserver;

- AI-bediening 
      (correctie, samenvatting, notulen, hoofdstukken, suggestie voor sprekeridentificatie) via een LLM-engine;

- Exporteert 
      in Word-formaat (DOCX);

- Multi-organisatie 
      (multi-tenant) beheer, gebruikers- en rollenbeheer, logging.

Ondersteunde audioformaten: mp3, wav, ogg, m4a, flac, webm, mp4, avi, mkv, mov, wmv - maximale eenheidsgrootte 
      2500 MB.

### 1.3 Technische reikwijdte van geïsoleerde implementatie op locatie

In de voor Klant gekozen geïsoleerde variant draaien alle 
      componenten binnen de infrastructuur van Klant:

- de applicatie (Laravel/PHP-FPM backend, wachtrijwerkers, planner, WebSocket-server, frontend, reverse proxy);

- de PostgreSQL-database en de Redis-cache/-bestand;

- ClamAV-antivirus;

- de 
      GPU-transcriptieserver 
      (transcriptie + sprekerdiarisatie, lokale uitvoering);

- de 
      zelf-gehoste LLM-engine: 
      vLLM-server 
      met 
      een Qwen 3.6- of 
      Mistral-model met open gewichten [exacte 
      versies moeten worden bevestigd], weergegeven op een lokaal eindpunt (poorttype 8000/TCP), via de functionaliteit “LLM-configuratie per organisatie” geleverd in v1.7.0 (zelf-gehoste URL ondersteund, met anti-SSRF-beveiliging; elke organisatie kan zijn eigen LLM-routes definiëren).

Gevolg: er is geen uitgaande internetstroom vereist voor nominaal gebruik. Het is deze variant die de basis vormt voor de verklaring ‘geen data in de cloud’.

### 1.4 Buiten het toepassingsgebied

- Het ter beschikking stellen van netwerkverbindingen tussen kamers, actieve apparatuur (switches, routers, firewalls) en bekabeling, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

- De externe authenticatiemap (LDAP/AD/SSO): niet standaard vereist door TranscribIA (intern beheerde accounts). Een mogelijke integratie is [WORDEN VOLTOOID: 
      noodzaak voor SSO-integratie moet worden bevestigd met de IT-afdeling].

- Terbeschikkingstelling van werkstations voor eindgebruikers.

- Bedrijfs- en acceptatieprocedures, die het onderwerp zijn van speciale documenten.

### 1.5 Siteterminologie

| Termijn | Betekenis |
| --- | --- |
| Kamer A (hoofdsite) | Eerste serverruimte van de klant - voorgesteld als actieve site (productie) |
| Kamer B (back-upsite) | Tweede serverruimte van de klant – aangeboden als passieve back-upsite |
| VLAN | VLAN (niveau 2-segmentatie) |
| RPO | Recovery Point Objective: maximaal toegestaan gegevensverlies |
| RTO | Hersteltijddoelstelling: maximale tijd om de service te herstellen |
| Eigenaar/organisatie | Gepartitioneerde ruimte van een interne cliententiteit (speciaal PostgreSQL-schema) |

## 2. Architectuur op hoog niveau (technisch-functioneel en security)

### 2.1 Algemeen principe: actieve ruimte A / passieve meldkamer B

De voorgestelde architectuur is gebaseerd op twee serverruimtes:

- Kamer A — actieve site: 
      host het volledige productie-exemplaar van TranscribIA. Alle gebruikers worden daar in nominaal bedrijf naartoe geleid.

- Kamer B – passieve standby-site: 
      host een standby-instantie, 
      up-to-date gehouden door continue databasereplicatie en synchronisatie van opslagvolumes. Het wordt alleen geactiveerd bij verlies van de hoofdsite (failover) of bij geplande onderhoudswerkzaamheden.

Voorgestelde architectuurkeuze – moet tijdens de implementatie 
      worden gevalideerd. Het actief/passieve model is gekozen vanwege de operationele eenvoud en de beheersing van het risico op gegevensdivergentie (geen gelijktijdig schrijven op twee sites). Een actieve/actieve variant wordt niet voorgesteld: deze zou een multi-master conflictoplossingsmechanisme opleggen dat niet geschikt is voor het transactionele model van de applicatie.

### 2.2 Technisch-functionele weergave (macro)

GEBRUIKERS VAN KLANT
(werkstations / kantoornetwerk)
  | HTTPS 443
  v
Applicatie-VIP (DNS-omschakeling / virtueel IP)
  |
  |-- ACTIEF: RUIMTE A
  |     |-- Applicatieserver (stack Docker)
  |     \-- GPU-server (transcriptie + lokaal LLM)
  |
  \-- RESERVE (passief): RUIMTE B
        |-- Applicatieserver (standby)
        \-- GPU-server (transcriptie + lokaal LLM)
RUIMTE A -> RUIMTE B: PostgreSQL-replicatie (asynchrone streaming)
RUIMTE A -> RUIMTE B: Opslagsynchronisatie

Deze synoptic zal tijdens de implementatiefase in Microsoft Visio-formaat (.vsdx) worden aangeleverd, aangevuld met site-specifieke elementen.

### 2.3 Applicatiecomponenten (stapel TranscribIA)

Het platform wordt geleverd als een stapel containers, georkestreerd door Docker Compose. Componenten en rollen:

| Onderdeel | Rol | Interne poort |
| --- | --- | --- |
| nginx | Omgekeerde proxy — HTTP(S)-ingangspunt, beveiligingsheaders, API/SPA/WebSocket-routering | 80 (intern); externe belichting 443/80 |
| app | Laravel 12 / PHP-FPM 8.3 backend — bedrijfslogica, REST API (Sanctum) | 9000 (FastCGI) |
| queue | Wachtrijwerker (bestanden default, exports) | — |
| queue-ai | Worker voor AI-generaties (ai-wachtrij) | — |
| queue-media | Worker voor mediaverwerking — audio samenvoegen met ffmpeg (media-wachtrij) | — |
| scheduler | Planner (cron-type geplande taken, schedule:run elke 60 s) | — |
| reverb | Laravel Reverb WebSocket-server - realtime meldingen | 8080 |
| frontend | React 19 / TypeScript-interface (statische build geserveerd door nginx) | 5173 |
| postgres | PostgreSQL 16-database – schema met meerdere tenants per organisatie | 5432 (127.0.0.1) |
| redis | Cache, sessies, wachtrijen | 6379 (127.0.0.1) |
| clamav | Sidecar antivirus: analyse van elke upload voordat deze naar schijf wordt geschreven | 3310 |

Extra componenten specifiek voor de geïsoleerde variant:

| Onderdeel | Rol | Interne poort (indicatief) |
| --- | --- | --- |
| GPU-transcriptieserver | Transcriptie (whisperX) + sprekerdiarisatie (pyannote.audio) — ondervraagt de applicatie-API in pull | API-client 443 |
| Lokale LLM-engine | Zelf-gehoste LLM-inferentie – vLLM-server, Qwen 3.6- of Mistral-model met open gewichten [versies moeten worden bevestigd] – voor AI-functies | 8000/TCP (vLLM) [nog te bevestigen] |

### 2.4 Beveiligingsweergave (macro)

Beveiliging is gebaseerd op diepgaande verdediging, toegepast door de Klant op zijn infrastructuur (on-premise operatie plaatst de controle over de controles bij de Klant):

- Netwerkpartitionering: 
      VLAN-segmentatie (applicatieservers, beheer, opslag/replicatie); stromen tussen segmenten worden gefilterd door de firewall van de Klant.

- Minimale blootstelling: 
      Alleen 
      poort 
      443/TCP (HTTPS) is zichtbaar voor gebruikers. Database-, cache-, interne WebSocket-, FastCGI- en antiviruspoorten worden nooit buiten de containerhost/het netwerk geadverteerd.

- Encryptie tijdens verzending: TLS ≥ 1.2 bij gebruikerstoegang; Interne TLS aanbevolen voor replicatie tussen kamers (zie §11.4).

- Encryptie in rust: 
      back-ups systematisch gecodeerd met 
      age (X25519 + ChaCha20-Poly1305) vóór enige secundaire opslag; encryptie van systeemschijven: 
      implementatieaanbeveling gericht aan de Klant op zijn infrastructuur (LUKS/FDE), te bepalen volgens zijn normen.

- Authenticatie en autorisatie: accounts op naam, bcrypt-wachtwoorden (kosten 12), 2FA TOTP (RFC 6238) configureerbaar per rol, RBAC op 5 niveaus, SHA-256 gehashte Sanctum API-tokens.

- Inhoudscontrole: 
      systematische ClamAV-antivirusanalyse bij elke upload (limiet van 2 GB, afwijzing + waarschuwing, geregistreerd 
      
      
      fail-open-gedrag).

- Anti-SSRF: 
      bewaking van organisatorische LLM-eindpunten (IP-validatie, DNS-pinning, blokkering van privébereiken / metadata / loopback).

- Logging: 
      audittrail per organisatie (activity_logs) en platform (public.audit_logs), exporteerbaar CSV/JSON.

- Multi-tenant isolatie: 
      een apart PostgreSQL-schema per organisatie.

## 3. Low-level architectuur (configuraties, geïmplementeerde functies, aansluitschema)

### 3.1 Functies geïmplementeerd per component

| Onderdeel | Geïmplementeerde functies |
| --- | --- |
| nginx | Interne HTTP-beëindiging; beveiligingsheaders (HSTS, X-Frame-Options SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy, CSP, Permissions-Policy); gzip-compressie van JSON-reacties; verzoek body limiet 2500 MB; routing /api → app:9000, /reverb/ → reverb:8080, / → frontend:5173 ; blokkeren van extensies die uitvoerbaar zijn onder /storage |
| app (Laravel) | REST API met versieversie (/api/v1); Sanctum-authenticatie; middleware SetTenantSchema (tenantresolutie → SET search_path); RBAC; snelheidsbeperking; beleid; genereren van tijdelijk ondertekende URL's (30 min) voor audiostreaming; orkestratie van de transcriptiepijplijn |
| queue / queue-ai / queue-media | Asynchrone verwerking: Word-export, AI-generaties, audiofusie (ffmpeg) |
| scheduler | Geplande taken: opschonen, back-ups, waakhond voor het hervatten van geblokkeerde verwerking |
| reverb | Uitzending van realtime gebeurtenissen (transcriptievoortgang, meldingen) |
| postgres | Transactionele persistentie, isolatie per organisatie, streaming-replicatie naar ruimte B |
| redis | Applicatiecache, sessieopslag, wachtrij-back-end |
| clamav | Antivirusanalyse van geüploade bestanden, update van handtekeningen (freshclam; offline in geïsoleerde omgeving - zie bedieningsbestand) |
| GPU-server | whisperX-transcriptie, pyannote.audio-diarisering; queries GET /api/files/pending, retourneert voortgang en resultaat |
| Lokale LLM | Gevolgtrekking voor correctie, samenvatting, notulen, hoofdstukken, suggestie van sprekers |

### 3.2 Synoptische verbinding tussen apparatuur (kamer A – actief)

[werkstations / kantoornetwerk]
  | 443/TCP (HTTPS)
  v
[Firewall / LB (apparatuur van Klant)]
  | 443/TCP
  v
[APPLICATIESERVER (Docker-host)]
  | nginx --9000--> app
  | nginx --5173--> frontend
  | nginx --8080--> reverb
  | 5432: postgres; 6379: redis; 3310: clamav
  | postgres -- 5432/TCP asynchrone streamingreplicatie naar ruimte B
  |
[GPU-server (transcriptie + lokaal LLM)]
  | transcript. (whisperX + pyannote) --443--> API app (poll)
  | transcript. <--------------------------> API app (poll)
  \ lokaal LLM <----[bijv. 8000]---- app (AI-verzoeken)

Deze synoptic zal tijdens de implementatiefase in Microsoft Visio-formaat (.vsdx) worden aangeleverd, aangevuld met site-specifieke elementen.

### 3.3 Containerisatieconfiguratie

- Docker 
      Compose-orkestratie; 
      elke service is geïsoleerd, met gedefinieerde resourcelimieten (geheugen/CPU).

- Containerverharding: 
      no-new-privileges:true, 
      cap_drop: ALL (nginx bewaart alleen 
      NET_BIND_SERVICE, 
      CHOWN, 
      SETUID, 
      SETGID), alleen-lezen bestandssystemen waar van toepassing, 
      tmpfs voor tijdelijke mappen.

- Intern brugtype 
      Docker-netwerk: 
      services communiceren via hun servicenaam; alleen nginx is verbonden met het blootgestelde netwerk.

- Roterende containerlogboeken (json-file, max. 10 MB × 3 bestanden per service).

## 4. Gedetailleerd overzicht van de architectuur

Figuur 1 — Gedetailleerd overzicht van de on-premise architectuur met twee kamers (kamer A, actieve hoofdsite / kamer B, passieve back-upsite), componenten en onderlinge verbindingen (Visio .vsdx-versie keerde terug naar de implementatiefase).

### 4.1 Inventarisatie van componenten en locatie

| # | Onderdeel | Kamer | Rack | Rol | Stroomvoorziening |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Applicatieserver (actief) | Kamer A | [WORDEN GEÏNFORMEERD] | Stack Docker TranscribIA (prod) | UPS A [IN TE VULLEN] |
| 2 | GPU-transcriptie/LLM-server (actief) | Kamer A | [WORDEN GEÏNFORMEERD] | Transcriptie + gevolgtrekking LLM | UPS A [IN TE VULLEN] |
| 3 | Applicatieserver (back-up) | Kamer B | [WORDEN GEÏNFORMEERD] | Stack Docker TranscribIA (stand-by) | UPS B [IN TE VULLEN] |
| 4 | GPU-transcriptie/LLM-server (back-up) | Kamer B | [WORDEN GEÏNFORMEERD] | Transcriptie + inferentie LLM (stand-by) | UPS B [IN TE VULLEN] |
| 5 | Back-upopslag | [IN TE VULLEN: Kamer A/Kamer B/derde] | [WORDEN GEÏNFORMEERD] | Versleutelde back-ups deponeren | [WORDEN GEÏNFORMEERD] |
| 6 | Schakelaars/firewalls | Kamer A + Kamer B | [WORDEN GEÏNFORMEERD] | Segmentatie, filtering, verbinding tussen kamers | [WORDEN GEÏNFORMEERD] |

De exacte locaties in het rack, de toewijzing aan UPS-systemen en de locatie van de back-upopslag moeten [SAMEN MET DE 
      IT-AFDELING VAN DE KLANT WORDEN INGEVULD].

### 4.2 Logische verbindingen

| Koppeling | Van | Naar | Natuur | Beveiliging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Gebruikers | Applicatieserver Kamer A (VIP) | HTTPS 443 | TLS ≥ 1.2 |
| L2 | Applicatieserver Kamer A | Applicatieserver Kamer B | PostgreSQL 5432-replicatie | Interne TLS aanbevolen |
| L3 | Applicatieserver Kamer A | Applicatieserver Kamer B | Opslagsynchronisatie 22 (rsync/SSH) | SSH |
| L4 | GPU-serverruimte A | API-app Kamer A | HTTPS 443 (poll in behandeling/voortgang/voltooid) | TLS + token |
| L5 | Kamer A app | Lokale LLM-kamer A (vLLM - Qwen 3.6 / Mistral) | HTTP(S) 8000 [nog te bevestigen] | Intern netwerk / interne TLS |
| L6 | Administratie | Servers (kamer A + kamer B) | SSH 22 van beheerder-VLAN | SSH-sleutel + 2FA-bastion [NA TE VRAGEN] |

De volledige gedetailleerde synoptiek (componenten + bays + fysieke verbindingen) zal tijdens de implementatiefase in Microsoft Visio-formaat (.vsdx) worden aangeleverd, aangevuld met locatiespecifieke elementen.

## 5. Technische specificaties van de aangeboden materialen

De onderstaande kenmerken vormen een maatsjabloon 
      die kan worden aangepast aan 
      het werkelijke volume van de Klant (zie §9). Gedetailleerde leveranciersdocumentatie zal als bijlage worden bijgevoegd 
      wanneer de definitieve uitrustingskeuze wordt gemaakt.

### 5.1 Applicatieserver (type)

| Functie | Voorgestelde specificatie |
| --- | --- |
| Processor | 8 tot 16 fysieke cores (x86-64, recente generatie) |
| RAM-geheugen | 32 tot 64 GB ECC-RAM |
| Systeem opslag | 2 × NVMe SSD in RAID 1 (besturingssysteem + containers) |
| Gegevensopslag | NVMe in RAID (RAID 1 of RAID 10 afhankelijk van het volume) — zie §9 |
| Netwerk | 2 × 10 GbE (aggregatie/redundantie) + speciale beheerinterface (IPMI/iDRAC/iLO) |
| Stroomvoorziening | Dubbele redundante voeding, aangesloten op twee UPS-circuits |
| Systeem | Geharde server Linux (bijv. Debian 12 / ondersteund equivalent) |

### 5.2 Transcriptie GPU-server en lokale LLM (typisch)

| Functie | Voorgestelde specificatie |
| --- | --- |
| GPU | ≥ 16 GB VRAM (type NVIDIA RTX 4090 24 GB, L4 24 GB, A10 24 GB) — te dimensioneren op basis van het gewenste volume en parallellisme |
| Processor | 8 tot 16 fysieke kernen |
| RAM-geheugen | 64 tot 128 GB RAM (lokale LLM-inferentie en sprekerdiarisatie zijn geheugenintensief) |
| Opslag | Snelle NVMe-opslag (modellen en werkbestanden) — dimensionering op basis van de geladen modellen |
| Netwerk | 2 × 10 GbE |
| Stroomvoorziening | Dubbele redundante voeding |
| Stuurprogramma’s | GPU-stuurprogramma's + GPU-containerruntime (bijv. NVIDIA Container Toolkit) |
| Lokale LLM-engine | vLLM-server met open-weights-model — Qwen 3.6 of Mistral [exacte versies moeten worden bevestigd] — lokaal eindpunt (poorttype 8000/TCP) |
| Transcriptie-engine | whisperX (transcriptie) + pyannote.audio (diariseren) |

Opmerking over GPU-grootte. De 
      keuze van GPU-voorwaarden (a) de transcriptiedoorvoer (aantal uren verwerkte audio per uur), (b) de grootte van het uitvoerbare lokale LLM-model (vLLM - Qwen 3.6 of Mistral) en de latentie ervan. Een GPU van 24 GB kan een middelgroot model met open gewicht hosten, bediend door vLLM en een gelijktijdige transcriptiewachtrij. Voor een hoog volume kunt u een GPU met een grotere capaciteit of een tweede GPU-server gebruiken (horizontale schaling – zie §9). Het VRAM-verbruik is afhankelijk van het gekozen model en de kwantificering ervan [moet tijdens de 
      implementatie worden vastgesteld].

### 5.3 Back-upopslag

| Functie | Voorgestelde specificatie |
| --- | --- |
| Capaciteit | ≥ 3 × het productievolume (retentie 90 dagen) — [TO BE SIZED §9] |
| Locatie | Kamer gescheiden van de actieve locatie (idealiter kamer B of speciale back-upbay) [VEREIST] |
| Natuur | NAS-bay / opslagserver / bibliotheek — [IN TE VULLEN volgens de normen van de klant] |
| Encryptie | Back-ups vóór het schrijven versleuteld met age; aanvullende schijfversleuteling aanbevolen (infrastructuur van de Klant) |

## 6. Netwerkaansluiting van apparatuur

### 6.1 Aansluitprincipes

- Elke server heeft ten minste 
      twee geaggregeerde 
      data-interfaces (LACP) met twee afzonderlijke switches voor redundantie, 
      plus een out-of-band beheerinterface 
      (IPMI/iDRAC/iLO) op het beheer-VLAN.

- De applicatieservers zijn verbonden met de 
      applicatieserver VLAN; De 
      replicatie/opslaginterface kan worden gedragen door een speciaal 
      opslag/replicatie-VLAN 
      (aanbevolen) om het verkeer tussen kamers te isoleren.

- De verbinding tussen kamers Kamer A ↔ Kamer B moet bandbreedte en latentie bieden die compatibel zijn met continue replicatie (zie §9.4) — kenmerken van de link [WORDEN 
      GEÏNFORMEERD met de IT-afdeling].

### 6.2 Aansluittabel (type)

| Server | Interface | VLAN | Stroom | Schakel | Let op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toepassingsruimte A | eth0+eth1 (LACP) | App-servers [VEREIST] | 2×10 GbE | SW-A-1 / SW-A-2 | Applicatieverkeer |
| Toepassingsruimte A | eth2 | Opslag/replicatie [VEREIST] | 10 GbE | SW-A-x | Replicatie + synchronisatie |
| Toepassingsruimte A | mgmt | Administratie [WORDEN GEÏNFORMEERD] | 1 GbE | SW-MGMT | Buiten de band |
| GPU-ruimte A | eth0+eth1 (LACP) | App-servers [VEREIST] | 2×10 GbE | SW-A-1 / SW-A-2 | Poll-API + AI |
| Toepassingsruimte B | eth0+eth1 (LACP) | App-servers [VEREIST] | 2×10 GbE | SW-B-1 / SW-B-2 | Stand-by |
| Toepassingsruimte B | eth2 | Opslag/replicatie [VEREIST] | 10 GbE | SW-B-x | Receptie receptie |
| GPU-ruimte B | eth0+eth1 (LACP) | App-servers [VEREIST] | 2×10 GbE | SW-B-1 / SW-B-2 | Stand-by |

Deze verbindingstabel wordt tijdens de implementatiefase aangeleverd in Microsoft Visio formaat (.vsdx), aangevuld met site-specifieke elementen.

## 7. Niveau 1 netwerkdiagram (globaal en per kamer)

### 7.1 Totaalschema (niveau 1)

Figuur 2 — Netwerkdiagram van niveau 1: kernnetwerk, switches, servers en verbinding tussen kamers. Kamer A ↔ Kamer B (Visio .vsdx-versie teruggekeerd naar de implementatiefase).

Tekstversie van de synoptische tekst:

[werkstations / kantoornetwerk]
  | 443/TCP
  v
[Netwerkkern / Firewall (Klant)]
  |
  \-- verbinding tussen ruimten (replicatie/opslag-VLAN)
        |-- RUIMTE A (ACTIEF)
        |     SW-A-1 / SW-A-2
        |     Applicatieserver + GPU
        |
        \-- RUIMTE B (RESERVE (passief))
              SW-B-1 / SW-B-2
              Applicatieserver + GPU
        RUIMTE A <----> RUIMTE B

### 7.2 Ruimteschema — Ruimte A (actief)

RUIMTE A
  SW-A-1 === (LACP) === SW-A-2
      |                     |
      |-- Applicatieserver (Docker)
      |-- GPU-server (whisperX + lokaal LLM)
      \-- mgmt (beheer-VLAN)
            SW-MGMT ---> naar beheerbastion
  | replicatie/opslag-VLAN -> RUIMTE B

### 7.3 Ruimteschema — Ruimte B (passieve nood)

RUIMTE B
  SW-B-1 === (LACP) === SW-B-2
      |                     |
      |-- Applicatieserver (standby — replicatie ontvangen)
      |-- GPU-server (standby)
      \-- mgmt (beheer-VLAN)
            SW-MGMT ---> naar beheerbastion
  ^ replicatie/opslag-VLAN <- RUIMTE A

Deze level 1 netwerkdiagrammen worden tijdens de implementatiefase aangeleverd in Microsoft Visio formaat (.vsdx), aangevuld met locatiespecifieke elementen.

## 8. Logisch diagram van niveau 2 en 3 (VLAN, adressering, routering, firewall)

Figuur 3 — Logisch diagram niveau 2 en 3: VLAN, IP-adresplan, firewall en filterregels (Visio .vsdx-versie teruggekeerd naar implementatiefase).

### 8.1 Voorgestelde VLAN's

| VLAN (functie) | VLAN-nummer | Gebruik |
| --- | --- | --- |
| Applicatieservers | [VEREIST — bijv. 10] | Applicatieservers en GPU's, applicatiestromen, VIP 443-tentoonstelling |
| Administratie | [VEREIST — bijv. 20] | Out-of-band interfaces (IPMI), bediening van SSH, bastion, supervisie |
| Opslag/replicatie | [VEREIST — bijv. 30] | PostgreSQL-replicatie en opslagsynchronisatie tussen kamers |

Opslag/replicatie VLAN wordt geleverd om 
      groot volumeverkeer tussen kamers te isoleren en te beschermen. Als dit niet lukt, kan de replicatie via het VLAN van de applicatieserver worden gefilterd, in overleg met de IT-afdeling.

### 8.2 Typisch IP-adressplan (RFC 1918 – voorbeeld ter vervanging)

De onderstaande adressen zijn RFC 1918-voorbeelden die volledig moeten worden vervangen door het daadwerkelijke adresseringsplan van de 
      Klant. Ze hebben slechts een illustratieve structurele waarde.

| VLAN | Subnet (voorbeeld) | Gateway (voorbeeld) | Gastheren (voorbeeld) |
| --- | --- | --- | --- |
| Room A-app-servers | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 | app Kamer A 10.10.10.11, GPU Kamer A 10.10.10.12, VIP 10.10.10.10 |
| App-servers van kamer B | 10.10.11.0/24 | 10.10.11.1 | app Kamer B 10.10.11.11, GPU Kamer B 10.10.11.12 |
| Administratie | 10.10.20.0/24 | 10.10.20.1 | bastion 10.10.20.5, IPMI app Kamer A 10.10.20.11, IPMI app Kamer B 10.10.20.21 |
| Opslag/replicatie | 10.10.30.0/24 | 10.10.30.1 | replicatie kamer A 10.10.30.11, replicatie kamer B 10.10.30.21 |

[TE INFORMEREN met de IT-afdeling van de klant: echt adresplan, maskers, gateways, VIP.]

### 8.3 Routering

- Inter-VLAN-routering wordt verzorgd door de firewall/router van de Klant, 
      met expliciete filtering 
      
      (geen 
      enige).

- De 
      applicatie VIP 
      (virtueel serviceadres) wordt gedragen door een balancer/firewall, of door een VIP-mechanisme tussen kamers, waardoor de omschakeling van Kamer A naar Kamer B mogelijk is (zie §13).

- Interne DNS-omzetting verwijst de servicenaam (bijvoorbeeld 
      transcribia.interne.local [VEREIST]) naar de actieve VIP.

### 8.4 Firewall (principes)

- Standaardbeleid: alles weigeren 
      (deny all); uitsluitend expliciet toegestane verkeersstromen uit de verkeersmatrix (§12) toestaan.

- Alleen de gebruikersstroom → VIP 
      in 443/TCP 
      is geopend vanuit het kantoornetwerk.

- Stromen tussen kamers (replicatie 5432, sync 22) zijn beperkt tot de adressen van de betrokken servers, op het speciale VLAN.

- Beheer (SSH 22) is alleen geopend vanuit het beheer-VLAN/bastion.

- Geen uitgaande internetstroom toegestaan in nominaal bedrijf (geïsoleerde variant).

## 9. Grootte en schaalbaarheid

### 9.1 Grootteparameters

De maatvoering hangt vooral af van:

- het 
      volume van de 
      gestorte audio (uren/maand);

- de 
      gemiddelde 
      lengte van de opnames en hun 
      
      
      formaat;

- het 
      aantal gelijktijdige 
      gebruikers;

- het 
      gebruik van AI-functies 
      (lokale LLM-generaties, GPU-intensief);

- gegevensretentie 
      
      
      (bewaarperiode geconfigureerd door organisatie).

### 9.2 Audiovolumetrie (orde van grootte)

Een gecomprimeerde audio-opname is doorgaans 30 tot 60 MB per uur; ongecomprimeerd (wav), enkele honderden MB per uur. De bijbehorende JSON-transcriptie kan meerdere MB bereiken voor een lange sessie (≈ 16 MB raw voor een sessie van 5 uur, 5 tot 8× gecomprimeerd op het netwerk).

[IN TE VULLEN: Doelvolume klant — aantal sessies/maand, gemiddelde duur, aantal interne organisaties, gewenste retentie] 
      → hiermee kunt u de productie- en back-upopslagcapaciteit berekenen.

### 9.3 Schaalbaarheidsstrategieën

- Verticale schaling: 
      CPU/RAM/NVMe-verhoging van de applicatieserver; transcriptieserver VRAM/GPU-verhoging.

- Workers toevoegen: 
      de asynchrone verwerkingsbelasting (verdere transcriptie, exports en AI) wordt verdeeld over workers voor wachtrijen. Het aantal workers voor 
      queue, 
      queue-ai en queue-media kan worden verhoogd 
      en er kan een tweede GPU-server 
      worden toegevoegd om transcriptie en LLM-inferentie parallel uit te voeren.

- Rolscheiding: onder 
      zware belasting kan de PostgreSQL-database en/of de GPU-server worden gedeporteerd naar dedicated hosts.

### 9.4 Beperkingen verbonden aan replicatie tussen kamers

Voor asynchrone streaming PostgreSQL-replicatie en opslagsynchronisatie is een voldoende ruimte A ↔ ruimte B-verbinding vereist:

- bandbreedte geschaald naar productie-schrijfdoorvoer (PostgreSQL WAL + nieuwe audiobestanden);

- gecontroleerde latentie om de replicatievertraging (replicatievertraging) en daarmee de effectieve RPO te beperken.

[IN TE VRAGEN bij de IT-afdeling: kenmerken van de verbinding tussen kamers (doorvoer, latentie, redundantie).]

## 10. IP- en VLAN-adresplannen (typische tabellen)

### 10.1 VLAN-tabel (in te vullen)

| VLAN-nummer | Naam | Subnet | Poort | Kamer(s) | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| […] | Applicatieservers Kamer A | […] | […] | Kamer A | Stapel app + actieve GPU |
| […] | Applicatieservers Kamer B | […] | […] | Kamer B | Stapel app + back-up GPU |
| […] | Administratie | […] | […] | Kamer A+kamer B | Out-of-band, SSH, monitoring |
| […] | Opslag/replicatie | […] | […] | Kamer A+kamer B | BDD-replicatie + opslagsynchronisatie |

### 10.2 Hostadresseringstabel (in te vullen)

| Gastheer | Rol | VLAN | IP-adres | Kamer | Rack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| […] | App-server (actief) | […] | […] | Kamer A | […] |
| […] | GPU-server (actief) | […] | […] | Kamer A | […] |
| […] | App-server (back-up) | […] | […] | Kamer B | […] |
| […] | GPU-server (back-up) | […] | […] | Kamer B | […] |
| […] | Applicatie VIP | […] | […] | (virtueel) | — |
| […] | Administratief bolwerk | […] | […] | […] | […] |

[WORDEN GEÏNFORMEERD MET DE IT-afdeling van de Klant.]

## 11. Specifieke configuratie-items

### 11.1 Het besturingssysteem versterken

- SSH-toegang 
      uitsluitend met sleutel 
      (PasswordAuthentication no, 
      PermitRootLogin prohibit-password).

- Hostfirewall (nftables/ufw): binnenkomend 
      beleid weigeren, expliciet openen conform de flowmatrix (§12).

- fail2ban op de SSH-service.

- Gecontroleerde beveiligingsupdates (zie geïsoleerde variant §11.5).

- Nominatieve accounts, 
      sudo getraceerd, geen gedeelde accounts.

- Gesynchroniseerde NTP-tijdstempel (interne bron van de klant).

### 11.2 Docker-verharding

- no-new-privileges:true voor alle services; 
      cap_drop: ALL met uitsluitend de benodigde aanvullende capabilities (nginx: 
      NET_BIND_SERVICE, 
      CHOWN, 
      SETUID, 
      SETGID).

- Alleen-lezen mounts voor applicatiecode en niet-wijzigbare volumes.

- Geen poortreclame buiten de host behalve het toegangspunt (443/80 via reverse proxy); PostgreSQL en Redis zijn alleen gekoppeld aan 
      127.0.0.1.

- Resourcelimieten (geheugen/CPU) per service.

- Afbeeldingen vastgemaakt aan specifieke versies; lokaal register in een geïsoleerde omgeving (zie §11.5).

### 11.3 Interne TLS

- Upstream-gebruiker TLS-beëindiging (firewall/LB of reverse proxy van de klant) met certificaat uitgegeven door de interne certificeringsinstantie van 
      de klant [IN TE VULLEN: interne PKI / uitgifteprocedure].

- TLS ≥ 1.2, sterke suites, HSTS ingeschakeld, omleiding 80 → 443.

- PostgreSQL-replicatie en opslagsynchronisatie: aanbevolen kanaalversleuteling (TLS PostgreSQL / SSH) — zie §11.4.

### 11.4 Serviceaccounts en geheimen

- Toegewijde en minst bevoorrechte serviceaccounts voor: PostgreSQL-replicatie (replicatierol), opslagsynchronisatie (beperkt SSH-account), GPU-server (speciaal applicatie-API-token).

- Geheimen (DB/Redis-wachtwoorden, sleutels) die buiten de code zijn opgeslagen, in beschermde 
      .env-bestanden (beperkte rechten), of zelfs in een kluis 
      [IN TE VOEREN: kluis voor klantgeheimen, indien beschikbaar].

- Encryptiesleutels voor back-ups (age) die door de Klant worden bewaard en opgeslagen, buiten de geback-upte servers.

### 11.5 Geïsoleerde variant — offline updates

In een geïsoleerde omgeving (zonder internet):

- Docker-images en systeempakketten: 
      ingericht via een lokale 
      repository/intern register, mogelijk 
      gemaakt door een gecontroleerd relaisstation of door gecontroleerde media. Geen directe opvraging van internet tijdens de productie.

- ClamAV antivirushandtekeningen (freshclam): 
      offline 
      update – 
      databaseherstel op een aangesloten werkstation, integriteitscontrole, overdracht naar de server – 
      [procedure te definiëren met de 
      IT-afdeling] (zie besturingsbestand, blad EXPL-13).

- LLM-modellen (Qwen 3.6 / Mistral open-weights bediend door vLLM) en transcriptiemodellen: 
      één keer geladen tijdens de implementatie; updates door gecontroleerde cyclus.

## 12. Stroommatrices naar TCP/UDP-poorten

Matrix die moet worden overgebracht naar de sjabloon van de Klant, indien beschikbaar. Het beschrijft alle oplossingsstromen. 
      In een geïsoleerde variant is er bij nominaal bedrijf geen uitgaande internetstroom nodig.

### 12.1 Interne applicatiestromen (binnen een site)

| # | Bron | Bestemming | Protocol | Poort | Zin | Encryptie | Reden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Gebruikersstations | Applicatie VIP (nginx) | TCP | 443 | Inkomend | TLS ≥ 1.2 | HTTPS-toegang tot de applicatie |
| F02 | Gebruikersstations | Applicatie VIP (nginx) | TCP | 80 | Inkomend | Doorverwezen → 443 | HTTP naar HTTPS-omleiding |
| F03 | nginx | app (PHP-FPM) | TCP | 9000 | Intern | Containernetwerk | FastCGI — API/Laravel-verwerking |
| F04 | nginx | frontend | TCP | 5173 | Intern | Containernetwerk | React-interfaceservice (SPA) |
| F05 | nginx | reverb | TCP | 8080 | Intern | Containernetwerk | Realtime WebSocket (/reverb/) |
| F06 | app / queue / scheduler | postgres | TCP | 5432 | Intern | Containernetwerk (127.0.0.1) | Databasetoegang |
| F07 | app / queue / scheduler | redis | TCP | 6379 | Intern | Containernetwerk (127.0.0.1) | Cache, sessies, wachtrijen |
| F08 | app | clamav | TCP | 3310 | Intern | Containernetwerk | Antivirusanalyse van uploads |

### 12.2 Transcriptiestroom en AI (binnen een site – geïsoleerde variant)

| # | Bron | Bestemming | Protocol | Poort | Zin | Encryptie | Reden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F09 | GPU-server (transcriptiewerker) | App-API (VIP/nginx) | TCP | 443 | Intern | TLS + token | Poll GET /api/files/pending, POST …/progress, POST …/complete |
| F10 | app / queue-ai | Lokale LLM — vLLM-server (Qwen 3.6 / Mistral) | TCP | 8000 (vLLM) [nog te bevestigen] | Intern | Intern netwerk / interne TLS | AI-inferentiequery's (correctie, samenvatting, PV, hoofdstukken) op een zelfgehost open-gewichtsmodel |

### 12.3 Stroming tussen kamers (kamer A ↔ kamer B)

| # | Bron | Bestemming | Protocol | Poort | Zin | Encryptie | Reden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F11 | postgres Kamer A (primair) | postgres Kamer B (stand-by) | TCP | 5432 | Kamer A → Kamer B | TLS PostgreSQL aanbevolen | Asynchrone streamingreplicatie |
| F12 | Kamer Een app-server | App-server van kamer B | TCP | 22 | Kamer A → Kamer B | SSH | Opslagvolumes synchroniseren (rsync via SSH) |

### 12.4 Administratie- en supervisiestroom

| # | Bron | Bestemming | Protocol | Poort | Zin | Encryptie | Reden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F13 | Bastion / beheerder VLAN | Servers (kamer A + kamer B) | TCP | 22 | Inkomend (beheerder) | SSH (sleutel) | Systeembeheer |
| F14 | Toezichthouder | Servers/diensten | TCP | [VEREIST — bijv. 9100/9090] | Intern | Volgens gereedschap | Supervisie (statistieken, gezondheidsonderzoeken) |
| F15 | Servers | Interne NTP-server | UDP | 123 | Uitgaand (intern) | — (betrouwbare interne bron) | Tijdsynchronisatie |
| F16 | Servers | Interne DNS-server | UDP/TCP | 53 | Uitgaand (intern) | — | Interne naamomzetting |
| F17 | IPMI/iDRAC/iLO-interfaces | Beheer VLAN | TCP | [443/623 afhankelijk van fabrikant] | Intern | TLS | Administratie buiten de band |

### 12.5 Updatestroom (geïsoleerde variant)

| # | Bron | Bestemming | Protocol | Poort | Zin | Encryptie | Reden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F18 | Servers | Lokale repository / intern register | TCP | [VEREIST — bijv. 443/5000] | Intern | Interne TLS | Docker-images en -pakketten ophalen (offline repository) |
| F19 | (niet-productie) Estafettepost | (gecontroleerde ondersteuning) | — | — | — | — | Levering van ClamAV-handtekeningen en -pakketten, exclusief productie |

Geïsoleerde variant — samenvatting: 
      geen F-stroom naar internet bij nominaal bedrijf. Updates passeren uitsluitend via een lokale repository die op een gecontroleerde manier wordt aangeboden. In een niet-geïsoleerde variant (indien van toepassing, op verzoek van de klant) zouden mogelijke uitgaande stromen (externe LLM-gateway, uitbestede back-up) afzonderlijk worden toegevoegd en gedocumenteerd – hier niet opgenomen.

## 13. Failover- en herstelscenario's

De weergegeven doelstellingen zijn 
      doelarchitectuurdoelstellingen die bij acceptatie moeten worden gevalideerd 
      (zie 
      03_Dossier_Qualification_Cahier_Recette.md, T-BASCULE-groep). Algemene doelstelling: 
      RTO 4 uur; 
      
      RPO maximaal 24 uur, met doel-RPO ≤ 
      15 minuten bij 
      continue replicatie (te bevestigen bij acceptatie volgens de verbinding tussen kamers).

### 13.1 Uitvallen van een aanvraagservice (binnen Kamer A)

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Detectie | Containerstatustest (Docker healthcheck) + toezicht; restart: unless-stopped |
| Acties | Automatische herstart van de container; als nginx opnieuw opstart na de app, pas dan nginx reboot toe (zie bedieningsmap, trap 502) |
| Geschatte RTO | Enkele seconden tot minuten (herstart container) |
| RPO | Nul (geen gegevensverlies – database intact) |

### 13.2 Storing van de applicatieserver Kamer A (hardware), hoofdsite anders beschikbaar

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Detectie | Monitoring (hostverlies), probe-fout |
| Acties | Hardware herstart / interventie; bij langdurige onbeschikbaarheid, schakelt over naar kamer B (§13.3) |
| Geschatte RTO | Afhankelijk van materiële interventie; anders wissel Kamer B < 4 uur |
| RPO | Nietig als basis en opslag intact zijn |

### 13.3 Verlies van kamer A → promotie van kamer B (toggle)

Figuur 4 — Tijdlijn voor de omschakeling bij verlies van de hoofdsite (kamer A): bevordering van de stand-by- (kamer B) en VIP/DNS-omschakeling, RTO-doelstelling 4 uur (Visio .vsdx-versie keerde terug naar de implementatiefase).

Tekstversie van de synoptische tekst:

VOOR (normale werking)
  RUIMTE A app (PRIMARY) ---> RUIMTE B app (STANDBY)
                       replicatie
  VIP -> RUIMTE A
  GEBRUIKERS VAN KLANT -> RUIMTE A; RUIMTE B: wachtend

NA OMSCHAKELING
  RUIMTE A app (verloren)  X  RUIMTE B app (PRIMARY)
  VIP schakelt naar RUIMTE B
  GEBRUIKERS VAN KLANT -> RUIMTE B

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Detectie | Verlies van kamer A (supervisie, gebrek aan VIP-reactie, locatiewaarschuwing) |
| Acties | 1) Omschakelbesluit (wachtdienst); 2) PostgreSQL-standby in Ruimte B promoveren tot primaire server; 3) Applicatiestack van Ruimte B starten in actieve modus; 4) VIP / DNS omschakelen naar Ruimte B; 5) GPU-server in Ruimte B naar de API in Ruimte B verwijzen; 6) Gezondheidscontroles (zie acceptatietestplan) |
| Geschatte RTO | ≤ 4 uur (doel) |
| Geschatte RPO | ≤ 24 uur gegarandeerd; streefwaarde ≤ 15 min bij continue replicatie (replicatievertraging op het moment van uitval) — te meten tijdens acceptatietests |

### 13.4 Backtracking (terugkeer naar kamer A na reparatie)

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Acties | 1) Reconstructie van de Room A-server; 2) Hersynchronisatie vanuit kamer B (kamer A wordt stand-by); 3) Gepland onderhoudsvenster; 4) VIP-gestuurde omschakeling → Kamer A; 5) Cheques |
| RTO | Geplande operatie zonder incidenten (onderhoudsvenster) |
| RPO | Nul (volledige hersynchronisatie vóór opnieuw overschakelen) |

### 13.5 Verlies van beide kamers → herstel vanaf back-ups

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Detectie | Gelijktijdig verlies Kamer A + Kamer B (grote ramp) |
| Acties | 1) Reconstructie van een platform (uitwijklocatie / vervangend materieel); 2) Herstel vanaf de laatste gecodeerde back-up (age); 3) Integriteitsverificatie; 4) Opnieuw in bedrijf stellen |
| Geschatte RTO | Afhankelijk van de beschikbaarheid van vervangende apparatuur — buiten de nominale RTO; op te nemen in de BCP van de Klant |
| Geschatte RPO | ≤ 24 uur (laatste dagelijkse back-up) |

### 13.6 Gegevenscorruptie → gedetailleerd herstel per organisatie

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Detectie | Applicatieafwijking, rapportage, integriteitscontrole |
| Acties | 1) Beveiligingsmomentopname van de huidige status (anti-overschrijven); 2) Gedetailleerde restauratie van het enige schema van de betrokken organisatie sinds de backup; 3) Verificatie; 4) Hervatting |
| Geschatte RTO | Kort (reikwijdte beperkt tot één organisatie) |
| Geschatte RPO | ≤ 24 uur voor de herstelde organisatie |

### 13.7 Samenvatting van doelstellingen

| Scenario | RTO (doel) | RPO (doelstelling) |
| --- | --- | --- |
| Servicefout | Minuten | Geen |
| Fout applicatieserver (site beschikbaar) | Afhankelijk van de interventie / < 4 uur | Geen |
| Verlies Kamer A → Kamer B | ≤ 4 h | ≤ 24 uur (≤ 15 min gericht) |
| Verlies van beide kamers | Volgens PCA (materiaal) | ≤ 24 h |
| Gegevenscorruptie | Kort (per organisatie) | ≤ 24 h |

Deze doelstellingen zijn die van de voorgestelde doelarchitectuur. 
      Ze worden gemeten en bevestigd tijdens de acceptatie 
      (T-BASCULE) en kunnen worden aangepast op basis van de resultaten en middelen (verbinding tussen kamers, noodapparatuur).

## 14. Bijlagen

### Bijlage A — Poortenoverzicht (snelle referentie)

| Dienst | Poort | Protocol | Tentoonstelling |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebruiker HTTPS | 443 | TCP | Extern (VIP) |
| HTTP (omleiding) | 80 | TCP | Extern (VIP) → 443 |
| PHP-FPM (app) | 9000 | TCP | Interne containers |
| Frontend | 5173 | TCP | Interne containers |
| Reverb (WebSocket) | 8080 | TCP | Interne containers |
| PostgreSQL | 5432 | TCP | Intern (127.0.0.1) + replicatie tussen kamers |
| Redis | 6379 | TCP | Intern (127.0.0.1) |
| ClamAV | 3310 | TCP | Interne containers |
| Lokale LLM (vLLM-server — Qwen 3.6 / Mistral) | 8000 [nog te bevestigen] | TCP | Intern |
| SSH (beheerder + synchronisatie) | 22 | TCP | Beheerder/Interroom VLAN |
| NTP | 123 | UDP | Intern |
| DNS | 53 | UDP/TCP | Intern |

### Bijlage B — Elementen die door de IT-afdeling van de Klant moeten worden verstrekt

- Werkelijk IP-adresplan en VLAN-nummers (§8, §10).

- Locaties in het rack en toewijzing aan UPS-systemen (§4).

- Kenmerken van de verbinding tussen kamers Kamer A ↔ Kamer B (§6, §9).

- Intern beleid en PKI (TLS-certificaten) (§11.3).

- Doelvolume en retentie (§9).

- Definitieve keuze van apparatuur (leveranciersdocumentatie in bijlage) (§5).

- Exacte versies van LLM-modellen met open gewicht (Qwen 3.6 of Mistral) aangeboden door vLLM en poortbevestiging (standaard 8000/TCP) (§5.2, §12.2).

- Offline updateprocedure (lokale repository, ClamAV-handtekeningen) (§11.5).

- Mogelijke behoefte aan SSO/LDAP-integratie (§1.4).

### Bijlage C — Documentaire referenties

- 02_Dossier_Exploitation.md — huidige bewerking.

- 03_Dossier_Qualification_Cahier_Recette.md — acceptatietests en validatie (waaronder T-BASCULE).

- 04_Plan_Assurance_Securite.md — beveiligingsborgingsplan.

- Documentatie van leveranciers van apparatuur — bijgevoegd 
      als bijlage wanneer de definitieve keuze van de apparatuur is gemaakt.

Werkdocument opgesteld door OHADJA (redacteur/onderhouder) — voorgestelde architectuur die moet worden gevalideerd door de IT-afdeling van de klant tijdens de implementatie- en acceptatiefase. De elementen 
      gemarkeerd met [TO 
      BE 
      COMPLETED] / [TO 
      BE COMPLETED] moeten vóór productie gezamenlijk worden voltooid.

# Bedieningsbestand: implementatie op locatie van TranscribIA

| Referentie | OHA-ONPREM-EXPL-2026-001 |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-07-24 |
| Redacteur/redacteur | OHADJA — uitgever en onderhouder van de software TranscribIA — 60 rue François 1er, 75008 Parijs |
| Integrator / distributeur | Uw integrator (te specificeren afhankelijk van het project) |
| Commerciële wederverkoper | AMBASSADIA SARL (Monaco en Frankrijk) - alleen commerciële rol, zonder exploitatie of toegang tot productiegegevens |
| Ontvanger | Klant — Afdeling Informatiesystemen (aan te passen tijdens het project) |
| Classificatie | Openbaar – standaarddocument, aangepast voor elk implementatieproject |

Dit bestand voorziet de IT-afdeling van de 
      Klant van de operationele 
      bestanden die nodig zijn voor de autonome werking van het TranscribIA-platform dat lokaal wordt ingezet (geïsoleerde variant, actieve architectuur Kamer A / passieve back-up Kamer B). De opdrachten zijn alleen ter referentie; paden, hostnamen en sitespecifieke identificatiegegevens zijn gemarkeerd 
      met [VEREIST]. De precieze inzet van commando's (Makefile, scripts) wordt bij de implementatie vastgelegd.

## Samenvatting van bestanden

| Blad | Doel |
| --- | --- |
| EXPL-01 | Ordelijke start van de stapel |
| EXPL-02 | Ordelijke afsluiting van de stapel |
| EXPL-03 | Gezondheidscontrole |
| EXPL-04 | Account- en rolbeheer (RBAC) |
| EXPL-05 | Oprichting van de eerste superbeheerder |
| EXPL-06 | 2FA-beleid |
| EXPL-07 | Bestaande configuraties opslaan |
| EXPL-08 | Gegevensback-up |
| EXPL-09 | Gegevensherstel |
| EXPL-10 | Applicatie-update en rollback |
| EXPL-11 | Verlenging van TLS-certificaten |
| EXPL-12 | Monitoring en waarschuwingen |
| EXPL-13 | Antivirus — handtekeningen in een geïsoleerde omgeving |
| EXPL-14 | Auditlogboeken en exporten bekijken |
| EXPL-15 | Incidentbeheer |
| EXPL-16 | Ondersteuning van toegangsvoorwaarden |
| EXPL-17 | Herinnering aan serviceniveauverplichtingen |

## EXPL-01 — Ordelijke start van de stapel

Doel: start 
      het platform in de juiste volgorde om afhankelijkheidsfouten te voorkomen.

Opstartvolgorde:

- postgres 
      en 
      vervolgens 
      redis — datadiensten; wacht op de status 
      healthy (sondes 
      pg_isready 
      / redis-cli ping).

- app 
      (PHP-FPM) — hangt af van gezonde postgres en redis.

- reverb 
      (WebSocket), 
      queue, 
      
      queue-ai, 
      
      queue-media, 
      
      scheduler — zijn 
      afhankelijk van app.

- frontend 
      — statische build.

- nginx – als laatste, omdat het afhankelijk is van app en frontend.

- clamav 
      (zijspan) — beschikbaar voor uploadanalyse.

- GPU-server 
      (transcriptie + lokale LLM) — gestart zodra de app-API beschikbaar is.

Referentieopdracht (Docker Compose):

cd [IN TE VULLEN: installatiemap, bijv. /opt/transcribia]
docker compose up -d
# Docker Compose respecteert afhankelijkheden (depends_on + healthcheck)

Verificatie: 
      ga verder met blad EXPL-03.

Nginx-val (waar u zich bewust 
      van moet zijn). Als 
      de 
      app-container alleen opnieuw wordt opgestart, behoudt nginx oude dode verbindingen met 
      app:9000 en retourneert 
      502 Bad Gateway. Regel: herstart nginx altijd na app 
      (zie EXPL-10).

## EXPL-02 — Ordelijke afsluiting van de stapel

Doel: goed 
      stoppen zonder de huidige behandeling te verliezen.

Stopvolgorde (omgekeerd van start):

- Stop met het accepteren van nieuwe verwerking: stop nginx (geen 
      gebruikersinvoer meer) en vervolgens 
      de GPU-server.

- Laat de 
      workers 
      (queue, queue-ai, queue-media) hun lopende taken afronden en stop ze daarna; stop 
      scheduler 
      en 
      
      reverb.

- Stop 
      app 
      en 
      
      frontend.

- Stop met redis 
      en 
      postgres 
      als laatste.

Referentievolgorde:

cd [IN TE VULLEN]
docker compose down          # volledig stoppen
# of, voor één service: docker compose stop <service>

Aanbeveling: plan 
      een onderhoudsvenster en controleer 
      vóór het stoppen 
      dat geen taken meer worden uitgevoerd (docker compose logs queue queue-ai queue-media).

## EXPL-03 — Gezondheidscontrole

Doel: 
      bevestigen dat het platform operationeel is.

Bediening:

- Applicatie-eindpunt:

- curl -k https://[VIP/servicenaam]/up
# of het door de API aangeboden gezondheidsendpoint van de applicatie

- Verwachte reactie: code 200.

- Conditie containers:

- docker compose ps
# Alle services moeten "Up (healthy)" zijn

- Database:

- docker compose exec postgres pg_isready -U [DB_USERNAME]

- Redis :

- docker compose exec redis redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" ping   # → PONG

- Wachtrijen: 
      controleer op abnormale accumulatie (zie EXPL-12).

- Replicatie (actieve locatie): 
      controleer de standby-status van Ruimte B (replicatievertraging) — zie EXPL-12 en het acceptatietestplan T-BASCULE.

Aanbevolen frequentie: 
      geautomatiseerde controle door supervisie (zie EXPL-12); handmatige bediening na elke handeling (opstarten, updaten, herstellen).

## EXPL-04 — Account- en rolbeheer (RBAC)

Doel: 
      gebruikers beheren volgens het RBAC-model met 5 niveaus.

Rollen:

| Rol | Reikwijdte | Rechten |
| --- | --- | --- |
| super_admin | Platform | Alles: organisaties, gebruikers, LLM-configuraties, sjablonen, licenties |
| agent / super_agent | Multi-organisatie | Net als super_admin, beperkt tot toegewezen organisaties (platformrol heeft geen toegang tot organisatie-inhoud) |
| manager | Organisatie | Alles in de organisatie: sessies, instellingen, gebruikers |
| team_lead | Organisatie | Teamsessies, geen toegang tot instellingen |
| user | Organisatie | Alleen eigen sessies |

Beste praktijken:

- Nominatieve 
      rekeningen; 
      geen gedeeld account.

- Toewijzing van 
      minst bevoegdheden: 
      een gebruiker krijgt de minimaal noodzakelijke rol.

- Periodieke beoordeling van rekeningen en rollen (aanbevolen: halfjaarlijks).

- Onmiddellijke deactivering van een account wanneer een agent vertrekt.

Destructieve of gevoelige 
      acties (verwijdering, herstel, wijziging van 2FA-beleid): 
      beschermd door 
      een step-up-wachtwoord.

Isolatie: elke organisatie heeft een eigen PostgreSQL-schema; een gebruiker van één organisatie ziet nooit de gegevens van een andere (geverifieerd tijdens acceptatietests — T-SEC).

## EXPL-05 — Aanmaak van de eerste superbeheerder

Doel: 
      initialiseer het platformbeheeraccount na installatie.

Referentieprocedure:

docker compose exec app php artisan tinker --execute="
\App\Models\User::create([
    'name' => '[Naam beheerder]',
    'email' => '[email beheerder]',
    'password' => bcrypt('[sterk tijdelijk wachtwoord]'),
    'role' => 'super_admin',
    'is_active' => true,
]);"

Na creatie:

- Log in en 
      wijzig het tijdelijke 
      wachtwoord.

- Activeer 2FA 
      onmiddellijk (zie EXPL-06).

- Creëer nominatieve operationele rekeningen; reserveer super_admin voor beheeractiviteiten.

## EXPL-06 — 2FA-beleid

Doelstelling: 
      dubbele-factor-authenticatie versterken.

Kenmerken:

- 2FA 
      
      
      TOTP-compatibel met RFC 6238 (Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator, 1Password-compatibel).

- Configureerbare 
      inschrijving per rol.

- Basis gecodeerde 2FA-geheimen (AES-256-CBC).

Aanbevolen beleid:

- 2FA vereist 
      voor 
      super_admin, 
      agent/super_agent, 
      manager.

- 2FA aanbevolen voor 
      team_lead en 
      user (te bemiddelen volgens het beleid van de klant).

- Begeleide 
      2FA-resetprocedure 
      (opstapwachtwoord, traceerbaarheid) bij verlies van de authenticatieterminal.

## EXPL-07 — Bestaande configuraties opslaan

Doel: de 
      configuratie van het platform identiek kunnen reconstrueren.

Items waarvan u een back-up wilt maken:

| Element | Pad (type) | Natuur |
| --- | --- | --- |
| Root-omgevingsvariabelen | ./.env | Docker-instellingen (BDD, Redis, poorten) |
| Laravel-variabelen | ./backend/.env | Applicatieparameters (APP_KEY, Sanctum, lokale LLM) |
| Orkestratie | ./docker-compose.yml (+ overrides) | Definitie van diensten |
| nginx-configuratie | ./docker/nginx/default.conf | Omgekeerde proxy, beveiligingsheaders |
| PostgreSQL-configuratie/replicatie | [WORDEN GEÏNFORMEERD] | Replicatie-instellingen naar kamer B |
| TLS-certificaten | [WORDEN GEÏNFORMEERD] | Certificaten en sleutels (te beschermen) |

Werkwijze:

- Gecodeerde 
      back-up 
      van deze bestanden (ze bevatten geheimen) — versleuteling met 
      age zoals voor gegevens (EXPL-08).

- Ritme: 
      bij elke configuratiewijziging en tijdens de dagelijkse back-up.

- Aanbevolen 
      versiebeheer van configuratiebestanden (exclusief geheimen) in een interne klantrepository.

- Geheimen 
      
      
      (wachtwoorden, sleutels) mogen nooit in 
      platte 
      tekst in een repository verschijnen; ze leven in beschermde 
      .envs of een kluis 
      [LET OP].

## EXPL-08 — Gegevensback-up

Doel: 
      herstelbaarheid van data garanderen (RPO ≤ 24 uur).

Opgeslagen inhoud:

- PostgreSQL-dump 
      (alle organisaties, schema per organisatie).

- Opslagvolumes: 
      audiobestanden, documenten, exports.

Encryptie: 
      back-ups worden 
      gecodeerd voordat ze 
      met 
      age worden geschreven (X25519 + ChaCha20-Poly1305). De openbare coderingssleutel wordt op de server 
      geïmplementeerd; de privésleutel wordt bewaard door de Klant, buiten de geback-upte servers.

Referentieprocedure:

# Versleutelde back-up (script geleverd, bij implementatie vast te leggen)
[IN TE VULLEN: bijv. ./scripts/backup-offsite.sh]

Tempo en retentie:

- Dagelijks 
      (volledige back-up).

- Bewaartermijn: 
      90 
      dagen (volledig), 
      30 dagen 
      per organisatie.

- Bestemming: interne back-upopslag van de klant (in geïsoleerde variant, 
      geen cloud-outsourcing).

Granulariteit: 
      back-up/herstel is granulair 
      per organisatie (speciaal 
      PostgreSQL-schema), wat gericht herstel mogelijk maakt.

## EXPL-09 — Gegevensherstel

Doel: alle 
      of een deel van de gegevens veilig herstellen.

Beveiligingsprincipe – anti-overschrijf-snapshot: 
      vóór elk herstel wordt een 
      momentopname van de huidige status gemaakt om onomkeerbaar overschrijven te voorkomen.

Referentieprocedure:

# 1. Veiligheidssnapshot van huidige toestand (automatisch in script)
# 2. Ontsleuteling (privé-age-sleutel van Klant vereist)
# 3. Herstel
[IN TE VULLEN: bijv. ./scripts/restore-from-offsite.sh <archive> [--org <schema>]]
# 4. Integriteitscontrole (zie EXPL-03)

Gedetailleerd herstel: 
      de 
      --org <schema> optie (of gelijkwaardig) herstelt 
      een enkele organisatie 
      zonder de andere te beïnvloeden.

Hersteltest: een 
      periodieke 
      hersteltest wordt aanbevolen 
      
      
      (minimaal 
      elk kwartaal), met een testorganisatie en integriteitscontrole. Deze test levert input voor het acceptatietestplan (T-EXPL / T-BASCULE).

## EXPL-10 — Applicatie-update en terugdraaien

Doel: 
      een nieuwe versie gecontroleerd inzetten en terug kunnen gaan.

Principe: 
      implementatie 
      alleen per getagde versie 
      (geen implementatie vanuit een bewegende tak). Als geïsoleerde variant wordt de versie aangeboden via de 
      interne repository/register 
      (EXPL-13/DCD §11.5).

Referentieprocedure:

cd [IN TE VULLEN]
# 1. Haal doelversie (tag) op uit de interne repository
# 2. Bouw / laad applicatie-images opnieuw
docker compose build app
# 3. Pas databasemigraties toe
docker compose exec app php artisan migrate --force
# 4. Wis caches
docker compose exec app php artisan config:clear
docker compose exec app php artisan cache:clear
# 5. (bij frontendbuild) bouw de frontend opnieuw
# 6. Herstart app + workers
docker compose restart app queue queue-ai queue-media
# 7. VERPLICHT: herstart nginx NA app (anders 502 Bad Gateway)
sleep 2 && docker compose restart nginx

Terugkerende trap 502. 
      docker compose restart app snijdt en start PHP-FPM opnieuw; nginx behoudt oude, dode verbindingen met 
      app:9000 → 
      502. 
      Koppel 
      docker compose restart nginx altijd aan elkaar nadat de app en werkrollen opnieuw zijn opgestart.

Terugdraaien:

# Keer terug naar de vorige versie (tag) en herhaal de procedure
# Controleer achterwaartse compatibiliteit van migraties vóór elke downgrade;
# herstel bij twijfel de back-up van vóór de update (EXPL-09).

Beste praktijken:

- Update eerst valideren op de standby 
      in Ruimte B of, 
      indien beschikbaar, in een acceptatietestomgeving.

- Systematische 
      voorafgaande back-up (EXPL-08) vóór elke update.

- Statuscheck na implementatie (EXPL-03).

## EXPL-11 — Verlenging van TLS-certificaten

Doel: het 
      behouden van de geldigheid van HTTPS-toegangspuntcertificaten.

Geïsoleerde lokale context: 
      bij gebrek aan internet 
      kan Let's Encrypt niet worden gebruikt. De certificaten worden uitgegeven 
      door de interne PKI van de Klant [IN TE VULLEN: interne certificeringsinstantie, uitgifte- en verlengingsprocedure].

Referentieprocedure:

- Genereer een CSR (certificaataanvraag) voor de platformservicenaam.

- Laat het ondertekenen door de interne autoriteit.

- Certificaat + sleutel implementeren op TLS-eindpunt (reverse proxy/LB-firewall) - 
      paden [VEREIST].

- Laad de TLS-service opnieuw.

- Controle (tekenreeks, vervaldatum, TLS ≥ 1.2, HSTS).

Monitoring: het verlopen van het certificaat is een van de bewaakte punten (EXPL-12). Waarschuw minimaal 30 
      dagen vóór de vervaldatum.

## EXPL-12 — Supervisie en waarschuwingen

Doel: 
      afwijkingen en incidenten zo vroeg mogelijk opsporen.

Waar u op moet letten:

| Artikel | Indicator | Drempel / waarschuwing (voorgesteld) |
| --- | --- | --- |
| Wachtrijen | Lengte, mislukte banen, leeftijd van oudste baan | Abnormale accumulatie/geblokkeerde banen |
| Schijfruimte | % gebruikt (data, back-ups, logs) | 80% alert, 90% kritisch |
| TLS-certificaten | Dagen tot vervaldatum | 30 dagen waarschuwing |
| Workers | Actieve queue:work-processen | Gebrek aan proces |
| Containergezondheid | Status healthy | Ongezonde container / herhaalde herstarts |
| Replicatie (actief) | Replicatievertraging (vertraging) naar kamer B | Vertraging > drempel [TE BEPALEN tijdens acceptatietests] |
| Basis / Redis | Beschikbaarheid, verbindingen | Onbeschikbaarheid |
| Antivirus | Beschikbaarheid van ClamAV, versheid van handtekeningen | Scanner niet beschikbaar (fail-open geregistreerd), oude handtekeningen |
| GPU/transcriptie | Beschikbaarheid, doorvoer, geblokkeerde taken | Hervattingswaakhond (geblokkeerde verwerking) |

Watchdog: 
      een automatisch herstelmechanisme herstart de geblokkeerde verwerking (cyclus van enkele minuten).

Waarschuwingen: 
      in een geïsoleerde omgeving worden waarschuwingen doorgestuurd naar de interne 
      kanalen van de Klant (interne berichtenuitwisseling, toezicht). De externe Slack/e-mailbestemming die in SaaS wordt gebruikt, is niet van 
      toepassing. 
      Bestemmingen [dienen te worden 
      geïnformeerd bij de IT-afdeling].

## EXPL-13 — Antivirus: handtekeningen in een geïsoleerde omgeving

Doel: ClamAV 
      up-to-date houden zonder internettoegang.

Bedieningsherinnering: elke upload wordt door ClamAV geanalyseerd voordat deze naar schijf wordt geschreven (limiet van 2 GB). Een geïnfecteerd bestand wordt afgewezen, geregistreerd en activeert een waarschuwing. De sidecar is geconfigureerd 
      als gelogd fail-open: 
      als de scanner niet beschikbaar is, wordt de gebeurtenis getraceerd (om te integreren in de risicoanalyse).

Offline handtekeningupdate (freshclam):

- Op een 
      gecontroleerd verbonden werkstation kunt u de ClamAV-handtekeningendatabases ophalen.

- Controleer hun integriteit.

- Breng de databases over naar de server via een gecontroleerd medium/kanaal 
      (geen directe internetstroom vanuit de productie).

- Laad ClamAV opnieuw.

[Procedure nauwkeurig af te stemmen met de IT-afdeling: bron van handtekeningen, ritme (wekelijks aanbevolen), verantwoordelijk, integriteitscontrole.]

## EXPL-14 — Auditlogboeken en exports bekijken

Doel: 
      traceerbaarheid raadplegen voor werking en audit.

Logbronnen:

| Bron | Inhoud |
| --- | --- |
| activity_logs (per organisatie) | Tenantspecifiek toepassingsactiviteitenlogboek |
| public.audit_logs (platform) | Transversale bestuursgebeurtenissen |
| Containerlogboeken (docker compose logs) | Technische logboeken per dienst (10 MB × 3 rotatie) |

Auditexports: 
      Auditlogboeken kunnen worden 
      geëxporteerd in CSV of 
      JSON voor audit- en monitoringdoeleinden.

Referentieconsultatie:

docker compose logs -f app           # applicatielogs
docker compose logs -f queue         # workerlogs
docker compose logs nginx            # reverse-proxylogs

Bewaring (configureerbare standaardwaarden): 
      auditlogs ≤ 12 maanden; technische logs ≈ 90 dagen.

## EXPL-15 — Incidentbeheer

Doel: het 
      definiëren van de actie die moet worden ondernomen in geval van een exploitatie-incident.

Stappen:

- Kwalificatie: 
      aard (onbeschikbaarheid, degradatie, corruptie, beveiligingsincident), perimeter (een dienst / een server / een kamer / een organisatie), ernst.

- Insluiting: 
      isoleer het betreffende onderdeel; Raadpleeg bij een beveiligingsincident 
      04_Plan_Assurance_Securite.md.

- Herstel: pas 
      het juiste scenario toe (DCD §13: herstart service, omschakeling kamer B, herstel).

- Traceerbaarheid: 
      registreer het incident (detectie, acties, tijdstempel) vanuit logs (EXPL-14).

- Melding: waarschuw de Klant 
      bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging na kennisneming, ook buiten werkdagen; verstrek de eerste beschikbare informatie en vul deze vervolgens aan zonder afronding van het onderzoek af te wachten (beveiligingsborgingsplan en verwerkersovereenkomst).

- Feedback: analyse 
      van oorzaken, corrigerende maatregelen.

Incidentcontacten:

- Interne klant: 
      [IN TE VULLEN: wachtdienst / IT-afdeling].

- Uitgever/onderhouder (media OHADJA): zie EXPL-16.

## EXPL-16 — Ondersteuning van toegangsvoorwaarden

Doel: de Klant de mogelijkheid bieden om ondersteuning aan te vragen bij de uitgever/onderhouder OHADJA.

| Element | Waarde |
| --- | --- |
| Redacteur/onderhouder | OHADJA — 60 rue François 1er, 75008 Parijs |
| Kanaal | E-mail: support@transcribia.eu |
| Schema's | Werkdagen [IN TE VULLEN: tijdvak, bijvoorbeeld 09:00–18:00] |
| Taal | Frans |
| Beveiligingscontactpersoon van de uitgever | Olivier Dupont (CTO, medeoprichter OHADJA) — privacy@transcribia.eu |

Informatie die u moet verstrekken bij het indienen van een verzoek:

- Versienummer van het platform in productie.

- Installatie-ID [S/N te 
      definiëren bij installatie].

- Probleembeschrijving, tijdstempel, reikwijdte.

- Export van relevante logbestanden (EXPL-14) — na verwijdering van eventuele gevoelige gegevens volgens het beleid van de klant.

Ernstniveaus:

| Ernst | Definitie |
| --- | --- |
| Blokkeren | Service niet beschikbaar of kritische functie onbruikbaar, zonder bypass |
| Majoor | Belangrijke functie verslechterd, oplossing mogelijk |
| Klein | Anomalie zonder significante operationele impact |

## EXPL-17 — Herinnering aan verplichtingen op het gebied van serviceniveau

Doel: de 
      voorgestelde verbintenissen in herinnering brengen (te bevestigen in het contract).

Reactietijdgaranties (GTI) – standaardvoorstel:

| Ernst | Voorgestelde GTI | Status |
| --- | --- | --- |
| Blokkeren | 4 werkuren | [standaardvoorstel — te bevestigen in het contract] |
| Majoor | 1 werkdag | [standaardvoorstel — te bevestigen in het contract] |
| Klein | Beste inspanning | [standaardvoorstel — te bevestigen in het contract] |

Continuïteitdoelstellingen (doelarchitectuur):

| Doelstelling | Waarde | Status |
| --- | --- | --- |
| RPO | ≤ 24 uur (doel ≤ 15 min bij continue replicatie) | Architectonische doelstelling — moet bij acceptatie worden gevalideerd |
| RTO | ≤ 4 h | Architectonische doelstelling — moet bij acceptatie worden gevalideerd |

Bovenstaande GTI's en doelstellingen zijn 
      voorstellen; 
      hun uiteindelijke waarden zijn afhankelijk van het onderhoudscontract en de acceptatieresultaten.

Werkdocument opgesteld door OHADJA (redacteur/onderhouder) — operationele procedures die moeten worden aangepast aan de daadwerkelijke installatie van de klant. De exacte commando's (scripts, Makefile, paden) zullen tijdens de implementatiefase worden vastgesteld.

# Kwalificatiedossier — Acceptatietestplan — TranscribIA on-premise

| Referentie | OHA-ONPREM-RECETTE-2026-001 |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-07-24 |
| Redacteur/redacteur | OHADJA — uitgever en onderhouder van de software TranscribIA — 60 rue François 1er, 75008 Parijs |
| Integrator / distributeur | Uw integrator (te specificeren afhankelijk van het project) |
| Commerciële wederverkoper | AMBASSADIA SARL (Monaco en Frankrijk) - alleen commerciële rol, zonder exploitatie of toegang tot productiegegevens |
| Ontvanger | Klant — Afdeling Informatiesystemen (aan te passen tijdens het project) |
| Classificatie | Openbaar – standaarddocument, aangepast voor elk implementatieproject |

Dit dossier beschrijft de kwalificatie- en acceptatietests van de on-premise-implementatie van TranscribIA (geïsoleerde variant, Ruimte A actief / Ruimte B passieve standby). Elke test bevat een statuskolom die tijdens 
      de 
      acceptatietests moet worden ingevuld (Conform / Niet conform / Niet van toepassing). Hardwareafhankelijke streefwaarden zijn gemarkeerd [vast te 
      stellen voor de gekozen configuratie].

## 1. Reikwijdte en vereisten

### 1.1 Reikwijdte van de acceptatietests

De acceptatietests omvatten:

- applicatiefuncties 
      (creatie 
      van organisaties en gebruikers, indiening van audio, end-to-end transcriptie, sprekerdiarisatie, bewerking, AI-generatie op lokale LLM, Word-export, verwijdering);

- beveiliging 
      
      
      (authenticatie, 2FA, RBAC, isolatie van meerdere tenants, antivirus, TLS, vergrendeling/snelheidsbeperking, audittrail);

- prestaties 
      
      
      (transcriptie van een referentiebestand, gelijktijdige belasting, API-responstijd);

- omschakeling 
      en herstel 
      (servicestoring, serverstoring, verlies van promotie van Kamer A → Kamer B, restauraties);

- bediening 
      
      (configuratie back-up/herstel, update + rollback, supervisie/waarschuwing).

### 1.2 Voorwaarden voor de acceptatietests

- Installatie uitgevoerd conform de DCD (01_Dossier_Conception_Detaillee.md).

- Stack gestart en gezond (EXPL-03).

- Actieve locatie Kamer A en noodlocatie Kamer B operationeel, replicatie ingesteld.

- GPU-server (transcriptie + lokale LLM) operationeel.

- Testdatasets: referentieaudiobestand, audiobestand van 1 uur, EICAR (antivirus) testbestand.

- Testaccounts aangemaakt (super_admin voor acceptatietests + accounts per rol + twee afzonderlijke organisaties).

## 2. Acceptatietestomgeving

| Element | Waarde |
| --- | --- |
| Platform | Installatie bij klant op locatie (actieve ruimte A / back-upruimte B) |
| Versie getest | [IN TE VULLEN: versietag] |
| Toegang | Applicatie VIP [VEREIST], HTTPS 443 |
| Organisaties testen | ORG-A, ORG-B (afzonderlijke schema's) |
| Bestanden testen | audio_ref (korte referentie), audio_1h (1 uur), EICAR.txt |
| Gereedschap | Browser, API-client (curl/Postman), laadtool [IN TE VRAGEN] |

## 3. Acceptatiecriteria

- 100% 
      van de T-FONC- en T-SEC-tests hebben de status 
      
      Compliant.

- T-BASCULE-tests 
      Conform, met RTO gemeten ≤ 4 uur 
      en RPO 
      gemeten ≤ 24 uur (doel ≤ 15 min moet worden gedocumenteerd).

- T-PERF-tests zijn conform de drempelwaarden [die moeten worden vastgesteld op basis van de gekozen configuratie] of afwijkingen die door de Klant worden gerechtvaardigd en aanvaard.

- Voldoet aan 
      
      T-EXPL-tests.

- Voor elke afwijking moeten een bevinding en herstelplan worden vastgelegd voordat acceptatie wordt uitgesproken.

## 4. Functionele testen (T-FONC)

| ID | Doelstelling | Vereisten | Stappen | Verwacht resultaat | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-FONC-01 | Organisatie creatie | super_admin ingelogd | 1. Beheerder → Organisaties → ORG-A aanmaken (beheersjabloon). 2. Controleer of het schema is gemaakt. | ORG-A gemaakt, speciaal schema ingericht, sjabloon toegepast |  |
| T-FONC-02 | Aanmaak van gebruiker | Bestaande ORG-A | 1. Maak een manager, team_lead, user in ORG-A. | Accounts gemaakt met verwachte rollen |  |
| T-FONC-03 | Gebruikerslogin | Accounts aangemaakt | 1. Log in met elk account. | Verbinding succesvol, reikwijdte consistent met rol |  |
| T-FONC-04 | Audiobestand uploaden | aangesloten ORG-A-manager | 1. Creëer een sessie. 2. Upload audio_ref. | Bestand geaccepteerd, status pending, sessie pending |  |
| T-FONC-05 | End-to-end transcriptie | Operationele GPU, T-FONC-04 | 1. De GPU-server vraagt GET /api/files/pending op. 2. Behandeling. 3. POST …/complete. | Transcriptie gemaakt, sessie completed, segmenten aanwezig |  |
| T-FONC-06 | sprekerdiarisatie | T-FONC-05 | 1. Open het transcript. 2. Controleer de luidsprekerlabels (luidspreker 1, 2, …). | Verschillende positionele luidsprekers geïdentificeerd |  |
| T-FONC-07 | Sprekertoeschrijving | T-FONC-06 | 1. Hernoem luidspreker 1 naar een menselijke naam. | Naam opgeslagen en weergegeven |  |
| T-FONC-08 | Bewerken van transcripties | T-FONC-05 | 1. Bewerk een segment. 2. Opslaan. | Wijziging bleef bestaan, historische versie |  |
| T-FONC-09 | AI-generatie (lokale LLM) | Operationele lokale LLM | 1. Lanceer een samenvatting/PV via AI. | Generatie geproduceerd door de lokale LLM, vastgelegd in de organisatie |  |
| T-FONC-10 | Selectieve AI-bronnen | T-FONC-09 | 1. Genereer met bronnen (transcriptie + documenten + stemmen). | Consistente output op basis van geselecteerde bronnen |  |
| T-FONC-11 | Woord exporteren | T-FONC-05 | 1. Exporteer de sessie/generatie in DOCX. | DOCX-bestand gegenereerd en gedownload |  |
| T-FONC-12 | Verwijdering | manager | 1. Een sessie verwijderen (opstapwachtwoord). | Sessie verwijderd, actie getraceerd in audit |  |
| T-FONC-13 | Overdraagbaarheid (tenant exporteren) | zaakvoerder ORG-A | 1. Instellingen → Draagbaarheid → Exporteren. | .tar.gz archief ondertekend SHA-256 geproduceerd |  |

## 5. Beveiligingstests (T-SEC)

| ID | Doelstelling | Vereisten | Stappen | Verwacht resultaat | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-SEC-01 | Authenticatie vereist | — | 1. Toegang tot een beschermde bron zonder token. | Toegang geweigerd (401/omleiding) |  |
| T-SEC-02 | 2FA-inschakeling | Accountmanager | 1. Schakel 2FA TOTP in. 2. Maak opnieuw verbinding. | Tweede factor vereist en gevalideerd |  |
| T-SEC-03 | RBAC — gepartitioneerde gebruiker | Twee user in ORG-A | 1. gebruiker1 maakt een sessie aan. 2. gebruiker2 probeert er toegang toe te krijgen. | gebruiker2 ziet de sessie van gebruiker1 niet |  |
| T-SEC-04 | Isolatie voor meerdere huurders | ORG-A en ORG-B | 1. Een gebruiker van ORG-B probeert toegang te krijgen tot gegevens van ORG-A (directe URL/API). | Toegang geweigerd, geen lek tussen organisaties |  |
| T-SEC-05 | EICAR-antivirus | ClamAV actief | 1. Upload het EICAR.txt-bestand. | Bestand afgewezen, waarschuwing, gebeurtenis geregistreerd |  |
| T-SEC-06 | TLS/HTTPS-omleiding | — | 1. Toegang via HTTP (poort 80). 2. Controleer TLS. | Omleiding 80 → 443, TLS ≥ 1.2, HSTS aanwezig |  |
| T-SEC-07 | Vergrendelen / snelheidsbeperking | — | 1. Herhaalde mislukte inlogpogingen. | Beperking/vergrendeling geactiveerd |  |
| T-SEC-08 | Audittrail | Acties uitgevoerd | 1. Zie activity_logs en public.audit_logs. 2. CSV/JSON exporteren. | Acties getraceerd, export gegenereerd |  |
| T-SEC-09 | Voer destructieve actie op | manager | 1. Start een verwijdering. | Opnieuw invoeren van wachtwoord vereist |  |
| T-SEC-10 | Anti-SSRF Organisatorische LLM | Configuratie LLM-org | 1. Configureer een LLM-URL die naar een privé-IP/metagegevens verwijst. | Verzoek geblokkeerd door anti-SSRF-bewaker |  |
| T-SEC-11 | Gebrek aan uitgaande internetstroom | Geïsoleerde variant | 1. Monitor uitgaande stromen gedurende een volledige cyclus (upload → IA → export). | Er is geen uitgaande internetstroom waargenomen |  |

## 6. Prestatietests (T-PERF)

| ID | Doelstelling | Vereisten | Stappen | Verwacht resultaat | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-PERF-01 | Transcriptiebestand 1 uur | audio_1h, GPU | 1. Upload audio_1h. 2. Meet de totale transcriptietijd. | Tijd ≤ doel [vast te stellen op de gekozen configuratie] |  |
| T-PERF-02 | AI-generatie (lokale LLM) | Lokale LLM | 1. Geef een PV uit op een lange transcriptie. 2. Meet de latentie. | Latency ≤ doel [vast te stellen op de gekozen configuratie] |  |
| T-PERF-03 | Ondersteuning van N gelijktijdige gebruikers | Belastingtesttool | 1. Simuleer N gebruikers ([N nog te definiëren]) in navigatie + upload. | Geen fouten, gecontroleerde responstijden |  |
| T-PERF-04 | API-responstijd | — | 1. Meet de responstijden van belangrijke eindpunten (sessielijst, details). | Reacties <drempels [nog vast te stellen] (exclusief lange asynchrone verwerking) |  |
| T-PERF-05 | Doorvoersnelheid van transcriptiewachtrij | Meerdere bestanden | 1. Upload meerdere bestanden tegelijk. | Gesequenced verwerking zonder blokkering, operationele waakhond |  |

De beoogde prestatiewaarden worden 
      vastgesteld op de geselecteerde hardwareconfiguratie 
      (zie DCD §5 en §9) en vóór acceptatie in deze tabel vastgelegd.

## 7. Failover- en hersteltests (T-BASCULE)

### 7.1 T-BASCULE-01 — Een service stoppen → automatisch hervatten

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Doelstelling | Controleer de automatische hervatting van een applicatieservice |
| Vereisten | Gezonde stapel in kamer A |
| Stappen | 1. Stop de container app. 2. Observeer het herstel (restart: unless-stopped). 3. Start nginx opnieuw (trap 502). 4. Controleer de status (EXPL-03). |
| Verwacht resultaat | Service automatisch hersteld, applicatie weer operationeel, RPO nul |
| Status |  |

### 7.2 T-BASCULE-02 — Uitschakeling van de applicatieserver Kamer A

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Doelstelling | Controleer het gedrag bij verlies van de applicatiehost (hoofdsite anders beschikbaar) |
| Vereisten | Gezonde stapel, actieve begeleiding |
| Stappen | 1. Stop de applicatieserver Kamer A. 2. Observeer de detectie. 3. Start de host/stack opnieuw op. 4. Controleer de gezondheid. |
| Verwacht resultaat | Detectie door toezicht, herstel na herstart, geen gegevensverlies |
| Status |  |

### 7.3 T-BASCULE-03 — Verlies van kamer A → promotie van kamer B

Figuur 1 — Tijdlijn van de omschakelingstest: verlies van de hoofdsite (kamer A), promotie van de standby- (kamer B) en VIP/DNS-omschakeling, meting van de RTO (doelstelling 4 uur) en de RPO (Visio .vsdx-versie keerde terug naar de implementatiefase).

Tekstversie van de synoptische tekst:

BEGINSITUATIE
  RUIMTE A app (PRIMARY) ---> RUIMTE B app (STANDBY)
                       replicatie
  VIP -> RUIMTE A
  GEBRUIKERS VAN KLANT -> RUIMTE A; RUIMTE B: standby

TIJDENS TEST
  RUIMTE A app (uitgeschakeld, OFF) ---> RUIMTE B app (GEPROMOVEERD PRIMARY)
  VIP schakelt naar RUIMTE B
  GEBRUIKERS VAN KLANT -> RUIMTE B

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Doelstelling | Valideer de volledige omschakeling van kamer A naar kamer B en meet de effectieve RTO/RPO |
| Vereisten | PostgreSQL-replicatie ingesteld, opslagsynchronisatie actief, failover-procedure gereed |
| Stappen | 1. Noteer het tijdstempel T0. 2. Simuleer het verlies van kamer A (cut). 3. Promoot de PostgreSQL standby-ruimte B in de primaire ruimte. 4. Start de stapel van kamer B actief. 5. Schakel VIP/DNS over naar kamer B. 6. Leid de GPU-server van kamer B om naar de API van kamer B. 7. Controleer de status (EXPL-03). 8. Opmerking T1 (service hersteld). 9. Controleer de laatste gerepliceerde transactie (RPO). |
| Verwacht resultaat | Service hersteld in kamer B; RTO = T1−T0 ≤ 4 uur; RPO ≤ 24 uur (werkelijke vertraging meten en documenteren, doel ≤ 15 min); geen ontoegankelijke gegevens buiten de RPO |
| Status |  |

### 7.4 T-BASCULE-04 — Terugschakeling (Ruimte B → Ruimte A)

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Doelstelling | Valideer de terugkeer naar kamer A na reparatie |
| Vereisten | Kamer A gerepareerd, T-BASCULE-03 voltooid |
| Stappen | 1. Bouw kamer A opnieuw op. 2. Synchroniseer opnieuw vanuit kamer B (kamer A wordt stand-by). 3. Onderhoudsvenster. 4. Schakel VIP → Kamer A opnieuw in. 5. Controleer de gezondheid. |
| Verwacht resultaat | Nominaal rendement naar kamer A, nul RPO (volledige hersynchronisatie vóór herschakeling) |
| Status |  |

### 7.5 T-BASCULE-05 — Herstel vanaf back-up

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Doelstelling | Valideer volledig herstel vanaf een gecodeerde back-up |
| Vereisten | age gecodeerde back-up beschikbaar, privésleutel van client |
| Stappen | 1. Decodeer de back-up op een fallback-platform. 2. Beveiligingsmomentopname. 3. Herstellen. 4. Controleer de integriteit (EXPL-03). |
| Verwacht resultaat | Herstel succesvol, gegevens komen overeen met de laatste back-up (RPO ≤ 24 uur) |
| Status |  |

### 7.6 T-BASCULE-06 — Granulair herstel van een organisatie

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Doelstelling | Valideer het herstel van één organisatie zonder gevolgen voor anderen |
| Vereisten | Back-up beschikbaar, ORG-A en ORG-B in productie |
| Stappen | 1. Simuleer corruptie op ORG-A. 2. Beveiligingsmomentopname. 3. Herstel alleen het ORG-A-schema. 4. Controleer of ORG-A hersteld en ORG-B intact is. |
| Verwacht resultaat | ORG-A hersteld, ORG-B onaangetast; beperkte omtrek gerespecteerd |
| Status |  |

## 8. Operationele tests (T-EXPL)

| ID | Doelstelling | Vereisten | Stappen | Verwacht resultaat | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-EXPL-01 | Configuratieback-up | Stapel op zijn plaats | 1. Maak een back-up van de gecodeerde configuratiebestanden (EXPL-07). 2. Herstel naar een voorbeeldomgeving. | Configuratie identiek hersteld |  |
| T-EXPL-02 | Gegevensback-up | — | 1. Start de gecodeerde back-up (EXPL-08). | Met age versleuteld archief aangemaakt, bewaring volgens de eisen |  |
| T-EXPL-03 | Applicatie-update | Nieuw label beschikbaar | 1. Implementeer nieuwe versie (EXPL-10), migraties, herstart app+nginx. | Versie geïmplementeerd, status OK, geen 502 |  |
| T-EXPL-04 | Terugdraaien | T-EXPL-03 | 1. Keer terug naar de vorige tag. | Vorige versie hersteld, operationele service |  |
| T-EXPL-05 | Toezicht/waarschuwing | Actief toezicht | 1. Veroorzaak een waarschuwingstoestand (bijvoorbeeld gesimuleerde schijfvulling). | Alarm gegenereerd op het interne kanaal |  |
| T-EXPL-06 | Offline antivirushandtekeningen | Geïsoleerde variant | 1. Voer de freshclam offline-update uit (EXPL-13). | Handtekeningen bijgewerkt zonder internetfeed |  |
| T-EXPL-07 | Verlenging van het TLS-certificaat | Interne PKI | 1. Vernieuw het certificaat (EXPL-11). | Nieuw certificaat aanwezig, geldige TLS |  |

## 9. Anomaliebladen

Elke geconstateerde niet-naleving wordt geregistreerd:

| Nr. | Betreffende proef | Beschrijving | Ernst | Corrigerende actie | Verantwoordelijk | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |

## 10. Acceptatierapport

Aan het einde van de tests wordt in het rapport het algehele resultaat en eventuele reserveringen vastgelegd.

| Sectie | Waarde |
| --- | --- |
| Voor acceptatie geteste versie | [WORDEN GEÏNFORMEERD] |
| Acceptatiedatum | [WORDEN GEÏNFORMEERD] |
| Aantal conforme tests | […] / […] |
| Reserveringen | […] |
| Besluit | Geaccepteerd / Geaccepteerd onder voorbehoud / Acceptatie uitgesteld |

handtekeningen:

| Rol | Naam | Organisatie | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voor de klant (DSI) | [WORDEN GEÏNFORMEERD] | [Klant] |  |  |
| Voor de integrator | [WORDEN GEÏNFORMEERD] | Projectintegrator |  |  |
| Voor de uitgever/onderhouder | Olivier Dupont (CTO) | OHADJA |  |  |

Werkdocument opgesteld door OHADJA (uitgever/onderhouder) — acceptatietestplan gezamenlijk uit te voeren met de IT-afdeling van de Klant. Prestatiestreefwaarden en drempels moeten voor de gekozen configuratie worden vastgelegd voordat acceptatie wordt uitgesproken.

# Security Assurance Plan (SAP) — Implementatie op locatie van TranscribIA

| Referentie | OHA-ONPREM-PAS-2026-001 |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-07-24 |
| Redacteur/redacteur | OHADJA — uitgever en onderhouder van de software TranscribIA — 60 rue François 1er, 75008 Parijs |
| Integrator / distributeur | Uw integrator (te specificeren afhankelijk van het project) |
| Commerciële wederverkoper | AMBASSADIA SARL (Monaco en Frankrijk) - alleen commerciële rol, zonder exploitatie of toegang tot productiegegevens |
| Ontvanger | Klant — Afdeling Informatiesystemen (aan te passen tijdens het project) |
| Classificatie | Openbaar – standaarddocument, aangepast voor elk implementatieproject |

Dit beveiligingsborgingsplan beschrijft de organisatie en beveiligingsmaatregelen voor het on-premise-implementatieproject van TranscribIA bij de Klant. Het sluit aan op het detailontwerpdossier, beheerdossier en acceptatietestplan. Toezeggingen over termijnen en serviceniveaus zijn gemarkeerd als voorstellen die in 
      het contract 
      moeten worden bevestigd.

## 1. Doel en reikwijdte

### 1.1 Doel

Het doel van deze PAS is het beschrijven van de afspraken die zijn gemaakt door OHADJA (uitgever en onderhouder van de software) en de projectintegrator om de veiligheid van de TranscribIA-oplossing gedurende het hele project te garanderen: ontwerp, levering, bediening, onderhoud en omkeerbaarheid, als onderdeel van een geïsoleerde 
      implementatie 
      op locatie in de serverruimten van Kamer A (actief) en Kamer B (back-up) van de Klant. AMBASSADIA SARL treedt uitsluitend op als commerciële wederverkoper (Monaco en Frankrijk), zonder operationele rol of toegang tot productiegegevens.

### 1.2 Reikwijdte

- Beveiliging van de TranscribIA-softwareoplossing en de leveringsketen ervan.

- Organisatorische en technische maatregelen die van toepassing zijn op het implementatieproject.

- Beheer van kwetsbaarheden, incidenten en toegang tot providers.

- Omkeerbaarheid en verplichtingen.

Buiten de perimeter: 
      de veiligheid van de onderliggende infrastructuur van Klant (netwerk, fysieke ruimtes, gebruikersstations, interne PKI) is de verantwoordelijkheid van Klant; de SAP specificeert gedeelde verantwoordelijkheden. In de on-premise-modus 
      ligt de operationele controle over de bedieningselementen bij de klant, waarbij de uitgever de verbeterde oplossing, documentatie en ondersteuning levert.

## 2. Beveiligingsorganisatie

### 2.1 Rollen en verantwoordelijkheden

| Acteur | Beveiligingsrol |
| --- | --- |
| OHADJA (redacteur/onderhouder) | Softwarebeveiliging (beveiligde SDLC, beoordelingen, patches), levering van een geharde en gedocumenteerde oplossing, ondersteuning en onderhoud, beheer van productkwetsbaarheden, ISMS-repository. Verwerker (art. 28 AVG) indien van toepassing |
| Projectintegrator (integrator / distributeur) | Integratie, coördinatie van de implementatie, klantrelaties op het eerste niveau; heeft geen toegang tot productiegegevens |
| AMBASSADIA SARL (commerciële wederverkoper — Monaco en Frankrijk) | Uitsluitend commerciële rol: marketing, contractuele relatie upstream. Geen operationele rollen, geen toegang tot productiegegevens |
| Klant (klant, verwerkingsverantwoordelijke) | Bediening op locatie, beveiliging van de infrastructuur (netwerk, fysiek, PKI), accountbeheer, toepassing van procedures, beslissing over toegang tot de provider |

### 2.2 Beveiligingscontactpersoon

- Beveiligingscontactpersoon OHADJA (uitgever/onderhouder): 
      Olivier Dupont (CTO, medeoprichter), tevens contactpersoon gegevensbescherming — privacy@transcribia.eu.

- Beveiligingscontactpersoon Klant: 
      [IN TE VULLEN: CISO / beveiligingscontactpersoon IT-afdeling].

- Contactpersoon integrator: 
      [IN TE VULLEN: projectintegrator].

### 2.3 Verantwoordelijkheidsmodel (on-premise)

| Domein | Redacteur | Integrator | Klant |
| --- | --- | --- | --- |
| Codebeveiliging / SDLC | ✔ |  |  |
| Integriteitslevering (getagde versies) | ✔ | ✔ (implementatie) |  |
| OS/Docker-verharding | ✔ (gids) | ✔ (implementatie) | ✔ (bediening) |
| Netwerk / segmentatie / firewall |  | (advies) | ✔ |
| Fysieke beveiliging van kamers |  |  | ✔ |
| Accountbeheer / RBAC / 2FA | (meegeleverd) |  | ✔ (administratie) |
| Back-ups/herstellen | (meegeleverd) | ✔ (configuratie) | ✔ (uitvoering, toetsen) |
| Toezicht / waarschuwingen | (meegeleverd) | ✔ (configuratie) | ✔ (bediening) |
| Incidentbeheer | (ondersteuning) |  | ✔ (rijden) |

## 3. Documentenbank voor beveiliging (ISMS)

OHADJA is gebaseerd op 
      een basis van 16 geformaliseerd 
      ISMS-beleid (geïnitieerde ISO/IEC 27001 gestructureerde aanpak; 
      tot nu toe geen certificering behaald, certificering gepland voor begin 2027). Deze beleidsregels zijn 
      op aanvraag verkrijgbaar.

| # | Beleidsgebied |
| --- | --- |
| 1 | Informatiebeveiliging (kaderbeleid) |
| 2 | Classificatie van informatie |
| 3 | Cryptografie |
| 4 | Toegangscontrole |
| 5 | Wachtwoorden |
| 6 | Verandermanagement |
| 7 | Veilige levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC) |
| 8 | Fysieke beveiliging |
| 9 | Reactie op incidenten |
| 10 | Back-up |
| 11 | Bedrijfscontinuïteit/hervattingsplan (PCA/PRA) |
| 12 | Netwerkbeveiliging |
| 13 | Gegevensbescherming |
| 14 | Ethiek |
| 15 | Acceptabel gebruik |
| 16 | Kwetsbaarheid en patchbeheer |

Feitelijke status van certificeringen (niet te veel geïnterpreteerd): ISO/IEC 27001-aanpak gestart (geformaliseerd ISMS-beleid), certificering 
      gepland voor begin 
      2027; SOC 2 Type I-audit gepland voor 
      2026; HDS in studie (alleen relevant voor gezondheidsgegevens); SecNumCloud staat stand-by, niet gericht op de korte 
      termijn. Geen van deze certificeringen is tot nu toe behaald.

## 4. Beveiligingsmaatregelen toegepast op het project

De maatregelen zijn georganiseerd volgens drie fasen (technische organisatorische maatregelen – MTO): ontwikkeling, oplevering en exploitatie.

### 4.1 Ontwikkeling (beveiligde SDLC)

- Systematische beveiligingsbeoordelingen vóór elke release, inclusief 
      vijandige 
      beoordelingen (actief zoeken naar bypasses, injecties, lekken tussen huurders).

- Geautomatiseerde 
      tests (functioneel en beveiliging) uitgevoerd vóór levering.

- Afhankelijkheidsbeheer en monitoring van kwetsbaarheden in componenten.

- Systeemeigen applicatiemaatregelen: isolatie van meerdere tenants door PostgreSQL-schema, RBAC met 5 niveaus, 2FA TOTP, step-upwachtwoord, SHA-256 gehashte Sanctum-tokens, bcrypt-kosten 12, strikte CSP + CORS, snelheidsbeperking, anti-SSRF-bewaking op LLM-eindpunten van de organisatie, ClamAV-antivirus bij uploads, tijdelijk ondertekende URL's voor streaming.

### 4.2 Levering

- Implementatie alleen per getagde versie 
      (traceerbaarheid en reproduceerbaarheid); geen bezorging vanuit een verhuizend filiaal.

- Integriteit: 
      controle van geleverde artefacten; in een geïsoleerde variant levering via 
      gecontroleerd intern 
      depot/register (zie DCD §11.5).

- Documentatie voor implementatie, beheer en acceptatietests verstrekt.

### 4.3 Bediening

- OS-verharding 
      (SSH per sleutel, deny-by-default hostfirewall, fail2ban) en Docker (no-new-privileges, 
      cap_drop: ALL, niet-gepubliceerde poorten behalve toegangspunt, PostgreSQL/Redis gekoppeld aan de lokale lus).

- Minste rechten: 
      speciale serviceaccounts (replicatie, synchronisatie, GPU), nominatieve gebruikersaccounts, RBAC.

- Logging: 
      audittrail per organisatie en platform, exporteerbaar CSV/JSON; roterende technische tijdschriften.

- Versleuteling: 
      TLS ≥ 1.2 tijdens overdracht, 2FA-geheimen beschermd met AES-256-CBC, back-ups altijd versleuteld met 
      age vóór externe opslag; versleuteling van de systeemschijf in 
      rust: implementatieaanbeveling 
      voor de infrastructuur van de Klant (LUKS/FDE, volgens zijn normen).

- Back-ups en continuïteit: 
      dagelijks versleuteld, retentie van 90 dagen / 30 dagen per organisatie, anti-overschrijf-snapshot vóór herstel, actieve/back-uparchitectuur (kamer A / kamer B), RTO-doelstellingen ≤ 4 uur en RPO ≤ 24 uur (doel ≤ 15 min).

## 5. Kwetsbaarheid en patchbeheer

### 5.1 Proces

- Continue monitoring van kwetsbaarheden (applicatiecomponenten en afhankelijkheden).

- Prioritering op basis van kriticiteit (CVSS en exploiteerbaarheid in de geïsoleerde on-premises context).

- Oplossingen geleverd door getagde versie; in een geïsoleerde omgeving, toepassing volgens de offline updateprocedure (DCD §11.5, EXPL-10/EXPL-13).

### 5.2 Correctietermijnen (indicatief – voorstel)

| Kritiek | Voorgestelde correctietijd | Status |
| --- | --- | --- |
| Kritiek | 72 uur | [voorstel — te bevestigen in het contract] |
| Hoog | 7 dagen | [voorstel — te bevestigen in het contract] |
| Gemiddeld | 30 dagen | [voorstel — te bevestigen in het contract] |
| Laag | Volgende geplande release | [voorstel — te bevestigen in het contract] |

Bij geïsoleerde implementatie hangt de effectieve toepassing van patches af van het onderhoudsvenster en de offlineprocedure van de Klant; De bovenstaande deadlines zijn bedoeld om 
      de patch beschikbaar 
      te stellen door de uitgever.

## 6. Beheer van beveiligingsincidenten

### 6.1 Proces

- Detectie: 
      toezicht, audittrail, antiviruswaarschuwingen, rapportage.

- Kwalificatie: 
      aard, omvang (dienst/server/ruimte/organisatie), ernst, mogelijke inbreuk op persoonsgegevens.

- Inperking en uitroeiing: 
      isolatie, toepassing van herstelscenario’s (DCD §13).

- Notificatie 
      (zie §6.2).

- Herstel: 
      hervatting van de dienst, integriteitscontroles.

- Feedback: analyse 
      van oorzaken, corrigerende maatregelen, documentaire update.

### 6.2 Kennisgeving

- Bij een inbreuk 
      in verband met persoonsgegevens: melding aan de Klant als verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging na kennisneming, ook 
      buiten werkdagen, met 
      beschikbare informatie over aard, reikwijdte en maatregelen; aanvullende informatie wordt zonder onredelijke vertraging verstrekt.

- De Klant beoordeelt als verwerkingsverantwoordelijke of melding aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit vereist is onder artikel 33 van de AVG; indien vereist, meldt hij zonder onredelijke vertraging en waar mogelijk binnen 72 uur nadat hij hiervan kennis heeft gekregen. De autoriteit wordt niet bepaald door de taal van het document; de CNIL is de Franse toezichthouder. Hij beoordeelt afzonderlijk de informatie aan personen bij een hoog risico, onder de voorwaarden van artikel 34.

- Contactpersoon uitgever/onderhoud (OHADJA): 
      privacy@transcribia.eu.

## 7. Toegangscontrole van dienstverleners

Principe: geen permanente toegang. 
      Bij implementatie op locatie hebben OHADJA (uitgever/onderhouder) en de projectintegrator geen permanente 
      toegang tot het productieplatform van de klant. De reseller AMBASSADIA heeft 
      op geen enkele wijze toegang tot de omgevingen of gegevens.

- Elke toegang op afstand tot OHADJA (ondersteuning, diagnostiek, onderhoud) is alleen mogelijk 
      met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant, van geval tot geval.

- Elke toegangssessie is op 
      naam, wordt 
      
      gecontroleerd 
      en 
      getraceerd 
      (ondersteuning door de IT-afdeling, logging, beperkte duur).

- Geen slapend provideraccount; de toegang wordt 
      ingetrokken aan 
      het einde van de interventie.

- Geen lokale kopie van productiegegevens aan de kant van de serviceprovider.

- Het 
      super_agent-account van de integrator bestaat alleen in de 
      demo-omgeving 
      (nooit productie) en geeft geen 
      toegang tot de inhoud 
      van de organisatie.

Betrokkenheid — lokalisatie van interventies. 
      Eventuele ondersteunings- en onderhoudsinterventies voor OHADJA worden uitsluitend 
      uitgevoerd vanuit Frankrijk of de Europese Unie. Er wordt geen beheer- of ondersteuningstoegang verleend vanuit een derde land buiten de EER. Deze inzet komt overeen met de aard van OHADJA, een uitgeverij gevestigd in Frankrijk (Parijs). Het betreft een contractuele verplichting die in het onderhoudscontract moet worden opgenomen.

## 8. Omkeerbaarheid (veiligheid)

- Volledige export door 
      zelfbedieningsorganisatie (.tar.gz ondertekend SHA-256): sessies, audio, transcripties, AI-generaties, stemmen, aanwezigheid, woordenboek, activiteitenlogboek, gebruikers.

- Granulair herstel 
      per organisatie.

- Gecertificeerde verwijdering 
      (art. 17 AVG) getraceerd met certificaat van verwijdering.

- Aan het einde van het contract: teruggave van gegevens en vervolgens verwijdering, volgens de voorwaarden van de DPA (teruggave/verwijdering binnen 30 dagen + opschonen van back-ups binnen 90 dagen + certificaat).

- Omdat 
      de encryptiesleutels voor de back-ups 
      in handen zijn van de Klant, is de omkeerbaarheid niet afhankelijk van een geheim van de uitgever.

## 9. Verplichtingen en grenzen

Toezeggingen:

- Geharde oplossing, ontwikkeld volgens een veilige SDLC met beoordelingen (inclusief tegenstanders) vóór elke release.

- Volledige documentatie (ontwerp, beheer, acceptatietests, beveiliging).

- Ondersteuning volgens de afgesproken voorwaarden (zie EXPL-16/EXPL-17).

- Er is geen permanente automatische biometrische verwerking ingevoerd zonder expliciete actualisering van de DPA (opzegtermijn ≥ 60 dagen).

- Geen permanente toegang tot productie; ondersteuningstoegang alleen met uitdrukkelijke toestemming, onder toezicht en getraceerd.

- Ondersteuning en onderhoud 
      uitsluitend uitgevoerd vanuit Frankrijk/de Europese Unie 
      (geen tussenkomst van een derde land buiten de EER).

Grenzen (transparantie):

- Tot op heden geen 
      certificering (ISO 27001, SOC 2, HDS, 
      SecNumCloud) 
      behaald; huidige/geplande procedures (zie §3).

- De verklaring ‘geen data in de cloud’ geldt alleen voor 
      de hier beschreven geïsoleerde on-premise 
      variant.

- De beveiliging van de onderliggende infrastructuur (netwerk, fysiek, PKI, operaties) is de verantwoordelijkheid van de Klant.

- ClamAV in 
      geregistreerde fail-open: in 
      het geval dat de scanner niet beschikbaar is, wordt de gebeurtenis getraceerd – om te worden geïntegreerd in de risicoanalyse van de klant.

- Correctietijden en serviceniveaus zijn voorstellen die in 
      het contract 
      moeten worden bevestigd.

## 10. Volgen

- Veiligheidsmonitoringcommissie: 
      periodieke uitgever/integrator/klantbijeenkomst 
      [IN TE VULLEN: frequentie, b.v. halfjaarlijks].

- Voorgestelde 
      indicatoren: aantal incidenten en doorlooptijd, geïdentificeerde/gecorrigeerde kwetsbaarheden en deadlines, resultaten van periodieke hersteltesten, beschikbaarheidsgraad, naleving van GTI’s.

- Jaarlijkse 
      herziening van deze PAS en de ISMS-standaard.

- Updates: de 
      PAS wordt herzien bij elke grote verandering in de architectuur of de regelgevingscontext.

## Bijlage — Gerelateerde documenten

- 01_Dossier_Conception_Detaillee.md — architectuur- en stroommatrices.

- 02_Dossier_Exploitation.md — operationele bestanden.

- 03_Dossier_Qualification_Cahier_Recette.md — tests en acceptatie.

- Bestand AVG (projectspecifiek) — acteurs, overdrachten, conservering, stemcorrelatie.

- 16 ISMS-beleid — op 
      aanvraag verkrijgbaar.

Werkdocument opgesteld door OHADJA (uitgever/onderhouder van de TranscribIA-software) — moet vóór ondertekening worden gevalideerd door uw juridisch adviseur/DPO. Afspraken over deadlines en serviceniveaus vormen voorstellen die in het contract moeten worden bevestigd.

# Bijlage over nationale implementatieregels

## Reikwijdte van deze bijlage

Deze editie behandelt het AVG-kader van de Europese Unie en de onderstaande implementatiepunten voor Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje en Portugal. De toelichtingen moeten worden gelezen in het licht van het feitelijke land en gebruik van de Klant, ongeacht de taal van het document. Zij vullen de projectdocumenten aan zonder automatisch de identiteit van partijen, het gekozen Franse recht of de aangewezen rechtbanken te wijzigen. Toepasselijke dwingende regels blijven voorbehouden. Franse nationale verwijzingen in de hoofdtekst blijven als zodanig herkenbaar; zij vormen geen buitenlandse equivalenten.

## Europees kader te documenteren vóór ingebruikname

De Klant moet het doel, de noodzaak, de evenredigheid en de rechtsgrond van elke opname en verwerking bepalen; personen vóór de verzameling informeren; ontvangers, bewaartermijnen en mogelijkheden voor het uitoefenen van rechten vastleggen; en voor aan een verwerker toevertrouwde handelingen een overeenkomst sluiten die aan artikel 28 voldoet. Alleen informeren, raadplegen of menselijke validatie maakt een verwerking niet rechtmatig. Toestemming van werknemers moet voorzichtig worden beoordeeld gezien de ongelijke verhouding tot de werkgever.

Bij verwerking van bijzondere categorieën gegevens moet naast de grondslag van artikel 6 een toepasselijke voorwaarde van artikel 9 worden vastgesteld. Stemvergelijking voor unieke identificatie moet op biometrische aspecten worden beoordeeld, ook zonder blijvend sjabloon. Vóór verwerkingen die waarschijnlijk een hoog risico opleveren, moet een effectbeoordeling worden uitgevoerd; de regels voor voorafgaande raadpleging van de autoriteit blijven gelden wanneer aan de voorwaarden van artikel 36 is voldaan. Lokale hosting of een addendum ontslaat niet van deze beoordeling.

De bevoegde autoriteit wordt bepaald door de AVG-regels, met name bij grensoverschrijdende verwerking; zij hangt niet af van de gekozen taal. De verwerker waarschuwt de Klant zonder onredelijke vertraging. De verwerkingsverantwoordelijke meldt de inbreuk aan de bevoegde autoriteit onder de voorwaarden van artikel 33, waar mogelijk binnen 72 uur na kennisneming, tenzij deze waarschijnlijk geen risico voor rechten en vrijheden oplevert. Voor mededeling aan personen gelden de voorwaarden van artikel 34.

Europese bronnen https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj en https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/guidelines-052020-on-consent-under-regulation-2016679_en

## Frankrijk

Bepaal voor implementatie in Frankrijk de verplichtingen voor informatie aan werknemers en voorafgaande raadpleging van de CSE op basis van het systeem, de personeelsomvang en het toepasselijke wettelijke bereik. De Franse Code du travail betreft onder meer technieken die controle van activiteiten mogelijk maken, ook als het product als schrijfondersteuning wordt gepresenteerd. Informatie en raadpleging vervangen niet de beoordeling van rechtmatigheid, noodzaak en evenredigheid, noch de regels voor privégesprekken, gevoelige gegevens en vertrouwelijkheid. De CNIL is de nationale toezichthouder, onder voorbehoud van de bevoegdheidsregels van de AVG.

Franse bronnen Code du travail, artikelen L1222-4 en L2312-38 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900861 en https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000035610273/

## Ierland

Pas voor implementatie in Ierland de AVG en het nationale kader toe; documenteer de rechtsgrond en informeer deelnemers vóór de opname. Onderzoek de informatie- en raadplegingsverplichtingen jegens werknemers op basis van het toepassingsgebied, de personeelsomvang, collectieve overeenkomsten en bestaande regelingen. Het Ierse stelsel is niet hetzelfde als de Franse CSE en legt niet iedere werkgever een identieke raadpleging op. De Data Protection Commission is de nationale toezichthouder, onder voorbehoud van de grensoverschrijdende bevoegdheidsregels.

Ierse bronnen https://www.dataprotection.ie/en/dpc-guidance/video-recording en Employees (Provision of Information and Consultation) Act 2006 https://www.irishstatutebook.ie/eli/2006/act/9/enacted/en/print

## Nederland

Onderzoek voor implementatie in Nederland de bevoegdheden van de ondernemingsraad of OR. Een systeem waarmee aanwezigheid, gedrag of prestaties kunnen worden gevolgd, kan onder zijn voorafgaande instemmingsrecht op grond van de Wet op de ondernemingsraden vallen, ook als het nog niet voor dat doel wordt gebruikt. Instemming van de OR vervangt noch de rechtsgrond voor de verwerking, noch de voorwaarden voor biometrie en gevoelige gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder, onder voorbehoud van de bevoegdheidsregels van de AVG.

Nederlandse bron Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/themes/employment-and-benefits/works-council/the-works-council-and-staff-tracking-systems

## Spanje

Maak voor implementatie in Spanje onderscheid tussen transcriptie van vergaderingen en het gebruik van systemen voor geluidsbewaking. Binnen de reikwijdte van artikel 89 van Ley Orgánica 3/2018 is geluidsopname op de werkplek strikt beperkt tot bepaalde veiligheidsrisico’s, met evenredigheid, minimale inbreuk en waarborgen; rustruimten zijn beschermd. Onderzoek de informatie- en raadplegingsrechten van vertegenwoordigers en toepasselijke overeenkomsten. Deze bepalingen mogen niet zonder beoordeling op elke incidentele vergadering worden toegepast; instemming van deelnemers vormt geen algemene toestemming. Bepaal afhankelijk van de verwerking of de AEPD of een regionale autoriteit bevoegd is.

Spaanse bronnen Ley Orgánica 3/2018, artikel 89 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673#a89 en Estatuto de los Trabajadores, artikel 64 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430#a64

## Portugal

Onderzoek voor implementatie in Portugal de Código do Trabalho, Lei 58/2019 en de regels voor het concrete systeem. Toezicht op afstand met als doel controle van de beroepsprestaties is verboden. Geluidsregistratie binnen een videobewakingssysteem is aan specifieke beperkingen onderworpen; dit betekent niet dat elke opname van een vergadering verboden is, noch dat deze altijd is toegestaan. Bepaal vóór ingebruikname de verplichtingen jegens werknemers en hun vertegenwoordigers. De Comissão Nacional de Proteção de Dados is de nationale toezichthouder, onder voorbehoud van de bevoegdheidsregels van de AVG.

Portugese bronnen Código do Trabalho, artikelen 20 en 21 https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-211441911 en CNPD https://www.cnpd.pt/organizacoes/areas-tematicas/videovigilancia/

## Franse kaders en projecttoezeggingen

De termen CSE, CGCT, HDS, SecNumCloud, ANSSI en RGAA verwijzen naar Franse instanties, regels of kaders. Zij bewijzen noch certificering van TranscribIA, noch automatische naleving van een buitenlands kader. Bedragen en betalingsregelingen in de verkoopvoorwaarden, waaronder de verwijzing naar de Franse Code de commerce, moeten worden afgestemd op het gekozen recht, de hoedanigheid van de Klant en toepasselijke dwingende regels; zij mogen niet worden gepresenteerd als omzettingen van elk nationaal recht. Regelingen voor overheidsopdrachten, consumenten en gereguleerde sectoren moeten waar relevant afzonderlijk worden uitgewerkt.

Vul vóór ondertekening de projectbijlagen in en controleer deze wat betreft partijen, SaaS- of on-premiseconfiguratie, verwerkings- en toegangslocaties, subverwerkers, doorgiften, feitelijke beveiligingsmaatregelen, bewaring en serviceniveaus. Deze bijlage stelt niet vast dat een technische maatregel al is ingevoerd en vervangt geen overeengekomen specifieke toezeggingen. Britse en Belgische stelsels en andere landen vallen niet onder deze nationale toelichtingen; zij vereisen een afzonderlijke aanpassing.

Schermafbeeldingen en voorbeelden uit de applicatie kunnen in het Frans blijven. Toelichtingen en documentbijschriften worden vertaald; opdrachten, bestandsnamen, technische identificatoren en documentverwijzingen moeten exact behouden blijven.

# Geschiedenis van deze editie

1.1 — 2026-10-17

Meertalige editie en documentcorrecties. Eerdere versies en hun datums blijven behouden. De Franse tekst is doorslaggevend; vertalingen vergemakkelijken het lezen en wijzigen de partijen of het toepasselijke recht niet.